АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  | от | 18.08.2023 г. |  | № | 455 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пгт. Арти |  |  |  |  |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации Артинского городского округа от 16.02.2023 г. № 77 Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года» (в редакции от 21.03.2023 г. № 156, от 26.07.2023 г. № 406 ) |  |  |  |  |  |  |
| В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Артинского городского округа от 24.10.2016 г. № 976 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Артинского городского округа», Постановлением Администрации Артинского городского округа от 27.10.2022 г. № 621 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артинского городского округа», руководствуясь Уставом Артинского городского округа, |  |  |  |  |  |  |

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести в постановление Администрации Артинского городского округа от 16.02.2023 г. № 77 Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года» следующие изменения:

1.1. в пункте 6 «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации», «Всего по программе» паспорта муниципальной программы число « 617469,4 тыс. руб.» заменить на число «6364420,1 тыс. руб.» местный бюджет: число « 495243,0 тыс. руб.» заменить на число «514193,7 тыс. руб.», в том числе: 2023 год – число «90877,1 тыс. руб.» заменить на число «109827,8 тыс. руб.» из них местный бюджет: 2023 год – число «90877,1 тыс. руб.» заменить на число «109827,8 тыс. руб.»;

1.2. в подпрограмме 1 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа», «Всего по подпрограмме» число «598856,0 тыс. рублей» заменить на число «598906,0 тыс. руб.», местный бюджет: число «476629,6 тыс. рублей» заменить на число «476679,6 тыс. руб.», в том числе: 2023 год -  число «83613,7 тыс. руб.» заменить на число «83663,7 тыс. руб.», «местный бюджет» 2023 год -  число «83613,7 тыс. руб.» заменить на число «83663,7 тыс. руб.».

1.3. в подпрограмме 2 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Артинском городском округе», «Всего по подпрограмме» число «18613,4 тыс. рублей» заменить на число «37514,1 тыс. руб.», местный бюджет: число «18613,4 тыс. рублей» заменить на число «37514,1 тыс. руб.», в том числе: 2023 год -  число «7263,4 тыс. руб.» заменить на число «26164,1 тыс. руб.», «местный бюджет» 2023 год -  число «7263,4 тыс. руб.» заменить на число «26164,1 тыс. руб.».

- 1.4. В приложении № 2 к программе «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа» (прилагается):

1.4.1. -  строки 1, 4, 7, 10, 57, 60, 62, 65, 271, 275, 430, 433 изложить в новой редакции;

1.4.2. - добавить строки:  441 - 445.

2.  Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике»   газеты «Артинские вести» и на сайте Администрации Артинского городского округа.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую отделом ЖКХ Администрации Артинского городского округа Е.В. Белякову.

Глава Артинского городского округа                                   А.А. Константинов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|  |  | ВСЕГО: | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 636420,1 | 207632,3 | 109827,8 | 93641,0 | 75828,0 | 121067,9 | 28423,1 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 113670,5 | 113670,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 8555,9 | 8555,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 514193,7 | 85405,9 | 109827,8 | 93641,0 | 75828,0 | 121067,9 | 28423,1 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего подпрограмме 1 | 598906,0 | 202282,3 | 83663,7 | 87641,0 | 75828,0 | 121067,9 | 28423,1 | 4,7,8,9,10,11,12 |
| 8 | федеральный бюджет | 113670,5 | 113670,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет | 8555,9 | 8555,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 10 | местный бюджет | 476679,6 | 80055,9 | 83663,7 | 87641,0 | 75828,0 | 121067,9 | 28423,1 |  |
| 11 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего по капитальным вложениям, в том числе | 238648,4 | 140303,6 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 92644,8 | 0,0 | 8,12 |
| 14 | федеральный бюджет | 113670,5 | 113670,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | областной бюджет | 8555,9 | 8555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 116422,0 | 18077,2 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 92644,8 | 0,0 |  |
| 17 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: | 238648,4 | 140303,6 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 92644,8 | 0,0 | 8,12 |
| 20 | федеральный бюджет | 113670,5 | 113670,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | областной бюджет | 8555,9 | 8555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 116422,0 | 18077,2 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 92644,8 | 0,0 |  |
| 23 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Сажино: с. Сажино, ул.Больничный городок от пересечения с ул Трактовая до пересечения с ул 9 Мая, от №5 до №5а; с.Сажино, ул.9 Мая участок 485 м от пересечения с ул. Ленина до № 26, от №11 до №13, от №19 до №21; с.Сажино, проезд с ул.9 Мая на ул.Чухарева от 9 мая №26 до Чухарева №2а., строительный контроль, авторский надзор. | 92644,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92644,8 | 0,0 | 8 |
| 25 | Администрация АГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | местный бюджет | 92644,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 92644,8 |  |  |
| 29 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы с №6 по №48; с. Сажино, ул. Победы от №1 до №17; с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18 до дома № 26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от №2 до №2А, от №5 до №12, от 2а до пересечения с ул Победы, Артинский городской округ Свердловской области, историко-культурная экспертиза, рабочая документация Всего по объекту, в том числе: | 134352,7 | 134603,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| 31 | Сажинская с/а | 5270,0 | 5270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 33 | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 34 | местный бюджет | 5270,0 | 5270,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 35 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Администрация АГО | 129082,7 | 129333,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | федеральный бюджет | 113670,5 | 113670,5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | областной бюджет | 8555,9 | 8555,9 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | местный бюджет | 6704,9 | 6704,9 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительный контроль на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы с №6 по №48; с. Сажино, ул. Победы от №1 до №17; с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18 до дома № 26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от №2 до №2А, от №5 до №12, от 2а до пересечения с ул Победы, Артинский городской округ Свердловской области | 151,4 | 151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | местный бюджет | 151,4 | 151,4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Денежная компенсация собственнику объекта, подлежащего переустройству в процессе строительства (Реконструкции) объекта Заявителя по Соглашению о компенсации | 250,9 | 250,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет | 250,9 | 250,9 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, реконструкция искусственного сооружения ч/з р. Чекмаш ул. Рабочей Молодежи, строительный контроль, авторский надзор. | 11400,0 | 5700,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 |
| 52 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | местный бюджет | 11400,0 | 5700,0 | 5700,0 |  |  |  |  |  |
| 55 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 360257,5 | 61978,6 | 77963,7 | 87641,0 | 75828,0 | 28423,1 | 28423,1 | 7,8,9,10,11 |
| 58 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | местный бюджет | 360257,5 | 61978,6 | 77963,7 | 87641,0 | 75828,0 | 28423,1 | 28423,1 |  |
| 61 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Всего по объектам в том числе: | 193557,4 | 35145,1 | 50447,4 | 60560,0 | 47404,9 | 0,0 | 0,0 | 7,8,9,10,11 |
| 63 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | местный бюджет | 193557,4 | 35145,1 | 50447,4 | 60560,0 | 47404,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Разработка ПСД, экспетиза ПСД, капитальный ремонт дороги по ул. Переулок Школьный в п.Арти, строительный контроль, авторский надзор | 75212,1 | 0,0 | 27822,2 | 47222,5 | 167,4 | 0,0 | 0,0 | 7,8,10,11 |
| 68 | Артинская п/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | местный бюджет | 75212,1 | 0,0 | 27822,2 | 47222,5 | 167,4 |  |  |  |
| 72 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Разработка ПСД, экспертиза ПСД, ремонт дороги по ул. Шутова в пгт. Арти, строительный контроль | 14817,8 | 0,0 | 14817,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 74 | Артинская п/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | местный бюджет | 14817,8 | 0,0 | 14817,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Разработка ПСД, экспертиза ПСД, ремонт дороги по ул. Аносова в пгт. Арти | 26700,0 | 26700,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 80 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | местный бюджет | 26700,0 | 26700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Ремонт автодороги ул. Первомайская от д. № 23 до № 35 в пгт. Арти | 396,6 | 396,6 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 87 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | местный бюджет | 396,6 | 396,6 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Ремонт автодороги ул. Гагарина от д. 23 до д. 41/2-1 в пгт. Арти | 834,9 | 834,9 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 93 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | местный бюджет | 834,9 | 834,9 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Ремонт автомобильной дорги ул. Гагарина от д. 21 до д. 19 Б в пгт. Арти | 394,1 | 394,1 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 99 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | местный бюджет | 394,1 | 394,1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Ремонт дороги ул. Полевая от № 1 до № 33 в пгт. Арти | 1866,2 | 1866,2 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 105 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | местный бюджет | 1866,2 | 1866,2 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Устройство автодороги от ул. Грязнова д.30 до ул.Героя России Омелькова В.Е. в пгт. Арти | 434,0 | 434,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 111 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | местный бюджет | 434,0 | 434,0 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Ремонт переулка Цветочный в пгт. Арти | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 117 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | местный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Ремонт автомобильной дороги ул. Волочнева в пгт. Арти | 1499,9 |  |  | 1499,9 |  |  |  | 9,11 |
| 123 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | местный бюджет | 1499,9 |  |  | 1499,9 |  |  |  |  |
| 127 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Разработка ПСД, капитальный ремонт по ул. Рабочей Молодежи в пгт. Арти | 44875,5 |  |  |  | 44875,5 |  |  | 9,11 |
| 130 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | местный бюджет | 44875,5 |  |  |  | 44875,5 |  |  |  |
| 133 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Разработка ПСД, экспетиза ПСД, ремонт дороги ул. Заречная с № 2 по № 27 в с. Бараба | 1929,4 | 1929,4 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 135 | Барабинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | местный бюджет | 1929,4 | 1929,4 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Ремонт автодороги по ул. Юбилейная с. Пантелейково (длина 485 м) | 1498,4 | 1498,4 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 141 | Пантелейковская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | местный бюджет | 1498,4 | 1498,4 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Разработка ПСД, ремонт автодороги местного значения в д. Артя-Шигири, ул. Совхозная, д. № 5 до ул. Новостроек, д. № 11 | 451,4 | 451,4 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 147 | Поташкинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | местный бюджет | 451,4 | 451,4 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Ремонт автодороги на кладбище в д. Афонасково | 80,8 | 80,8 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 153 | Пристанинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | местный бюджет | 80,8 | 80,8 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Ремонт автомобильной дороги в д. Пантелейково ул. Луговая от «Вечного зова» до дома № 10 | 56,0 | 56,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 159 | Пантелейковская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | местный бюджет | 56,0 | 56,0 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Разработка и экспертиза ПСД, ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от д. 15 до до 23 в пгт. Арти | 258,3 | 258,3 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 165 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | местный бюджет | 258,3 | 258,3 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Ремонт дороги по ул. Новостроек в д. Артя-Шигири от дома 8 до дома 10 В (145 метров) | 572,9 | 75,0 | 497,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 171 | Поташкинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | местный бюджет | 572,9 | 75,0 | 497,9 |  |  |  |  |  |
| 175 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Разработка и экспертиза ПСД на ремонт дорог по ул. Лесная от дома № 2 до д. № 22, ул. Молодежная, от дома №14-2 до ул. Лесная д. № 9 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 177 | Куркинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Барабинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Ремонт автомобильных дорог в с. Бараба, ул. Заречная с №2 по № 27 | 1235,3 | 0,0 | 0,0 | 1235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 184 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | местный бюджет | 1235,3 | 0,0 | 0,0 | 1235,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 187 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Куркинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Ремонт дороги ул. Заречная с. Курки | 887,6 |  |  | 887,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 190 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | местный бюджет | 887,6 |  |  | 887,6 |  |  |  |  |
| 193 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Пантелейковская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Ремонт автодороги по ул. Юбилейная с. Пантелейково | 3722,7 |  |  | 3722,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 196 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 197 | областной бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 198 | местный бюджет | 3722,7 |  |  | 3722,7 |  |  |  |  |
| 199 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Сажинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Ремонт а/д в с. Сажино, ул. Трактовая от пересечения с ул. Ленина до дома № 25 | 867,2 |  |  | 867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 202 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | местный бюджет | 867,2 |  |  | 867,2 |  |  |  |  |
| 205 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Пристанинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Ремонт дороги местного значения в д. Чекмаш по ул. Трактовая | 1027,7 |  |  | 1027,7 |  |  |  | 9,11 |
| 208 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 209 | областной бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 210 | местный бюджет | 1027,7 |  |  | 1027,7 |  |  |  |  |
| 211 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 212 | Азигуловская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Ремонт дороги местного значения при въезде в д. Журавли | 1789,0 |  |  | 1789,0 |  |  |  | 9,11 |
| 214 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 215 | областной бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 216 | местный бюджет | 1789,0 |  |  | 1789,0 |  |  |  |  |
| 217 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 218 | Сухановская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Ремонт дороги д. Черкасовка от ул. Молодежная, 32 до ул. Мира, 21 | 2308,1 |  |  | 2308,1 |  |  |  | 9,11 |
| 220 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | местный бюджет | 2308,1 |  |  | 2308,1 |  |  |  |  |
| 223 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Пристанинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Ремонт дороги местного значения в с. Пристань по ул. Озерная | 1150,0 |  |  |  | 1150,0 |  |  | 9,11 |
| 226 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | местный бюджет | 1150,0 |  |  |  | 1150,0 |  |  |  |
| 229 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Свердловская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Ремонт автодороги местного значения с. Свердловское проезда от Юбилейная 1 до ул. Лесная 2 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  | 9,11 |
| 232 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | местный бюджет | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 235 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Свердловская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Ремонт автодороги местного значения д. Полдневая автодорога по ул. Октября | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 9,11 |
| 238 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | местный бюджет | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 241 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Свердловская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Ремонт автодороги местного значения д. Полдневая автодорога от ул. Октября до ул. Чапаева 12 | 312,0 |  |  |  | 312,0 |  |  | 9,11 |
| 244 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | местный бюджет | 312,0 |  |  |  | 312,0 |  |  |  |
| 247 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Артинская п/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Обустройство автомобильных дорог к ИЖС в пгт. Арти | 5828,0 | 0,0 | 5828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 250 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | местный бюджет | 5828,0 | 0,0 | 5828,0 |  |  |  |  |  |
| 253 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 253.1 | Артинская п/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253.2 | Ремонт автодороги в р.п. Арти по переулку от ул. Рабочей Молодежи, 93 до ул. Ленина, 88 | 1481,4 |  | 1481,4 |  |  |  |  |  |
| 253.3 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253.4 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253.5 | местный бюджет | 1481,4 |  | 1481,4 |  |  |  |  |  |
| 253.6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного значения в том числе: | 159222,3 | 24332,1 | 26567,3 | 26101,9 | 27407,0 | 27407,0 | 27407,0 | 4 |
| 255 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | местный бюджет | 159222,3 | 24332,1 | 26567,3 | 26101,9 | 27407,0 | 27407,0 | 27407,0 |  |
| 258 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Артинская п/а |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 260 | зимнее и летнее содержание дорог | 88191,8 | 13248,0 | 14839,9 | 14482,9 | 15207,0 | 15207,0 | 15207,0 |  |
| 261 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 262 | прочие работы, услуги | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | обслуживание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | электроэнергия светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | ремонт светофорного объекта по ул. Рабочей Молодежи | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | выполнение работ по горизонтальной разметки | 695,0 | 345,0 | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 267 | услуги по ограничению дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | устранение дефекта водопропускной трубы на ул. Рабочей Молодежи 144 а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | местный бюджет | 89066,8 | 13773,0 | 15189,9 | 14482,9 | 15207,0 | 15207,0 | 15207,0 |  |
| 270 | Азигуловская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 271 | зимнее и летнее содержание дорог | 7824,3 | 1110,9 | 1299,4 | 1304,6 | 1369,8 | 1369,8 | 1369,8 |  |
| 272 | приобретение расходных материалов | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 273 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 274 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 275 | местный бюджет | 7824,3 | 1110,9 | 1299,4 | 1304,6 | 1369,8 | 1369,8 | 1369,8 |  |
| 276 | Барабинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 277 | зимнее и летнее содержание дорог | 4442,4 | 687,4 | 704,100 | 735,200 | 771,900 | 771,900 | 771,900 |  |
| 278 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 281 | обслуживание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | местный бюджет | 4442,4 | 687,4 | 704,1 | 735,2 | 771,9 | 771,9 | 771,9 |  |
| 283 | Березовская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 284 | зимнее и летнее содержание дорог | 2863,6 | 471,0 | 588,4 | 434,700 | 456,500 | 456,500 | 456,500 |  |
| 285 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | приообретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | местный бюджет | 2863,6 | 471,0 | 588,4 | 434,7 | 456,5 | 456,5 | 456,5 |  |
| 289 | Куркинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 290 | зимнее и летнее содержание дорог | 1728,9 | 248,6 | 277,600 | 289,800 | 304,300 | 304,300 | 304,300 | 0 |
| 291 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 292 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 294 | местный бюджет | 1728,9 | 248,6 | 277,6 | 289,8 | 304,3 | 304,3 | 304,3 |  |
| 295 | Малокарзинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 296 | зимнее и летнее содержание дорог | 4687,3 | 730,1 | 742,000 | 774,700 | 813,500 | 813,500 | 813,500 |  |
| 297 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 300 | обслуживание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | местный бюджет | 4687,3 | 730,1 | 742,0 | 774,7 | 813,5 | 813,5 | 813,5 |  |
| 302 | Малотавринская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 303 | зимнее и летнее содержание дорог | 4379,8 | 571,3 | 714,100 | 745,700 | 782,900 | 782,900 | 782,900 |  |
| 304 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 307 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 308 | выполнение работ по горизонтальной разметки | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | местный бюджет | 4379,8 | 571,3 | 714,1 | 745,7 | 782,9 | 782,9 | 782,9 |  |
| 310 | Ст. Артинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 311 | зимнее и летнее содержание дорог | 3261,3 | 541,0 | 510,1 | 532,6 | 559,2 | 559,2 | 559,2 |  |
| 312 | прочие работы, услуги | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | местный бюджет | 3261,3 | 541,0 | 510,1 | 532,6 | 559,2 | 559,2 | 559,2 |  |
| 316 | Манчажская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 317 | зимнее и летнее содержание дорог | 5152,1 | 717,7 | 831,400 | 868,200 | 911,600 | 911,600 | 911,600 |  |
| 318 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | прочие работы, услуги | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | содержание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 321 | местный бюджет | 5152,1 | 717,7 | 831,4 | 868,2 | 911,6 | 911,6 | 911,6 |  |
| 322 | Пантелейковская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 323 | зимнее и летнее содержание дорог | 2378,7 | 367,8 | 377,0 | 393,7 | 413,4 | 413,4 | 413,4 |  |
| 324 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | местный бюджет | 2378,7 | 367,8 | 377,0 | 393,7 | 413,4 | 413,4 | 413,4 |  |
| 328 | Пристанинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 329 | зимнее и летнее содержание дорог | 6079,6 | 899,2 | 994,0 | 1008,8 | 1059,2 | 1059,2 | 1059,2 |  |
| 330 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | местный бюджет | 6079,6 | 899,2 | 994,0 | 1008,8 | 1059,2 | 1059,2 | 1059,2 |  |
| 334 | У-Манчажская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 335 | зимнее и летнее содержание дорог | 2281,7 | 315,9 | 368,6 | 384,9 | 404,1 | 404,1 | 404,1 |  |
| 336 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 338 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 339 | местный бюджет | 2281,7 | 315,9 | 368,6 | 384,9 | 404,1 | 404,1 | 404,1 |  |
| 340 | Свердловская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 341 | зимнее и летнее содержание дорог | 3393,2 | 527,5 | 537,3 | 561,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 |  |
| 342 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | местный бюджет | 3393,2 | 527,5 | 537,3 | 561,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 |  |
| 346 | Н-Златоустовская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 347 | зимнее и летнее содержание дорог | 2316,5 | 372,3 | 364,500 | 380,600 | 399,7 | 399,7 | 399,7 |  |
| 348 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | местный бюджет | 2316,5 | 372,3 | 364,5 | 380,6 | 399,7 | 399,7 | 399,7 |  |
| 351 | Сухановская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 352 | зимнее и летнее содержание дорог | 5049,7 | 778,2 | 800,9 | 836,3 | 878,1 | 878,1 | 878,1 |  |
| 353 | прочие работы, услуги | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 356 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 357 | местный бюджет | 5049,7 | 778,2 | 800,9 | 836,3 | 878,1 | 878,1 | 878,1 |  |
| 358 | Симинчинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 359 | зимнее и летнее содержание дорог | 4803,4 | 692,5 | 770,8 | 804,8 | 845,1 | 845,1 | 845,1 |  |
| 360 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 363 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 364 | местный бюджет | 4803,4 | 692,5 | 770,8 | 804,8 | 845,1 | 845,1 | 845,1 |  |
| 365 | Сажинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 366 | зимнее и летнее содержание дорог | 5786,7 | 952,2 | 906,4 | 946,40 | 993,90 | 993,90 | 993,90 |  |
| 367 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | приообретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | местный бюджет | 5786,7 | 952,2 | 906,4 | 946,4 | 993,9 | 993,9 | 993,9 |  |
| 371 | Поташкинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 372 | зимнее и летнее содержание дорог | 3726,4 | 575,6 | 590,8 | 616,9 | 647,7 | 647,7 | 647,7 |  |
| 373 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | приообретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 376 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 377 | местный бюджет | 3726,4 | 575,6 | 590,8 | 616,9 | 647,7 | 647,7 | 647,7 |  |
| 378 | Обустройство остановочного комплекса в с. Пристань. ул. Шевалдина | 150,5 | 150,5 |  |  |  |  |  | 9 |
| 379 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | местный бюджет | 150,5 | 150,5 |  |  |  |  |  |  |
| 382 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | Содержание, ремонт и реконструкция светофорных объектов, в том числе: | 7327,3 | 2351,0 | 949,0 | 979,1 | 1016,1 | 1016,1 | 1016,1 | 4 |
| 384 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 385 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 386 | местный бюджет | 7327,3 | 2351,0 | 949,0 | 979,1 | 1016,1 | 1016,1 | 1016,1 |  |
| 387 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 388 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | обслуживание светофоров | 3045,3 | 455,4 | 483,420 | 507,590 | 532,970 | 532,970 | 532,970 |  |
| 390 | электроэнергия светофоров | 1052,9 | 256,0 | 153,280 | 160,940 | 160,900 | 160,900 | 160,900 |  |
| 391 | Замена ламповых светофоров на светодиоды, включая аппаратуру для инвалидов ( ремонт светофоров) | 1378,5 | 1378,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 392 | местный бюджет | 5476,7 | 2089,9 | 636,7 | 668,5 | 693,9 | 693,9 | 693,9 | 4 |
| 393 | Азигуловская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | обслуживание светофоров | 57,6 | 12,2 | 12,600 | 7,900 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |  |
| 395 | электоэнергия светофоров | 120,4 | 13,9 | 20,700 | 20,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |  |
| 396 | местный бюджет | 178,0 | 26,1 | 33,3 | 28,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 4 |
| 397 | Барабинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | электроэнергия светофоров | 137,3 | 28,6 | 20,000 | 21,200 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |  |
| 399 | обслуживание светофоров | 50,0 |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 400 | местный бюджет | 187,3 | 28,6 | 30,0 | 31,2 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 4 |
| 401 | Куркинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | электроэнергия светофоров | 70,0 | 11,4 | 11,100 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |  |
| 403 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 404 | местный бюджет | 70,0 | 11,4 | 11,1 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 4 |
| 405 | Малокарзинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | электроэнергия светофоров | 319,6 | 50,0 | 50,300 | 52,800 | 55,500 | 55,500 | 55,500 |  |
| 407 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 408 | местный бюджет | 319,6 | 50,0 | 50,3 | 52,8 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 4 |
| 409 | Малотавринская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | электроэнергия светофоров | 287,1 | 29,3 | 35,000 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 |  |
| 411 | обслуживание светофоров | 116,6 | 32,3 | 38,700 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |  |
| 412 | местный бюджет | 403,6 | 61,5 | 73,7 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 4 |
| 413 | У-Манчажская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | электроэнергия светофоров | 51,2 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| 415 | обслуживание светофоров | 45,4 | 5,5 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |
| 416 | местный бюджет | 96,6 | 13,6 | 15,7 | 16,3 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 4 |
| 417 | Сухановская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | электроэнергия светофоров | 177,8 | 28,0 | 28,0 | 29,4 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |  |
| 419 | обслуживание светофоров | 109,0 | 0,0 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |  |
| 420 | местный бюджет | 286,8 | 28,0 | 48,4 | 50,8 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 4 |
| 421 | Симинчинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 423 | обслуживание светофоров | 10,2 | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
| 424 | местный бюджет | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 425 | Поташкинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | электроэнергия светофоров | 169,9 | 12,4 | 29,4 | 30,9 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |  |
| 427 | обслуживание светофоров | 128,7 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  |
| 428 | местный бюджет | 298,6 | 31,8 | 49,8 | 52,3 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 4 |
| 429 | Подпрограмма 2 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Артинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | Всего подпрограмме 2 | 37514,1 | 5350,0 | 26164,1 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,17,18,19 |
| 431 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | местный бюджет | 37514,1 | 5350,0 | 26164,1 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 434 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | Администрация АГО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Организация транспортного обслуживания населения | 18613,4 | 5350,0 | 7263,4 | 6000,0 |  |  |  | 16,17 |
| 437 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | местный бюджет | 18613,4 | 5350,0 | 7263,4 | 6000,0 |  |  |  |  |
| 440 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 441 | Приобретение автобусов для регулярных перевозок пассажиров и багажа | 18900,7 | 0 | 18900,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 442 | федеральный бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 443 | областной бюджет | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 444 | местный бюджет | 18900,7 | 0 | 18900,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 445 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |