АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 16.02.2023 г. |  | № | 77 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Арти |  |  |  |  |

Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 г. № 28-ПП «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года», Решением Думы Артинского городского округа от 29.11.2018 г. № 63 «О Стратегии социально- экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года», Постановлением Администрации Артинского городского округа от 24.10.2016 г. № 976 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ Артинского городского округа», Постановлением Администрации Артинского городского округа от 27.10.2022 г. № 621 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Артинского городского округа», руководствуясь Уставом Артинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года» (прилагается).

2. Постановление Администрации Артинского городского округа от 18.01.2019 г. № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа на 2019-2024 годы» считать утратившим силу с 01.01.2023 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 г.

4.  Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести» и на сайте Администрации Артинского городского округа.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Артинского городского округа В.Н. Мотыхляева.

# Глава Артинского городского округа                                         А.А. Константинов

- Утвержден

- Постановлением Администрации

- Артинского городского округа

от 16.02.2023 г. № 77

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2027 ГОДА"

| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы "Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2024 года" (далее – муниципальная программа) | Заместитель Главы Администрация Артинского городского округа Мотыхляев В.Н. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Сроки реализации муниципальной программы | 2022-2027 гг. |
| 3. | Цели и задачи муниципальной программы | Цели муниципальной программы: 1) Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 2) Улучшение качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, доведение её технического состояния до нормативных требований. 3) Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; Задачи муниципальной программы: 1) Создание комфортных и безопасных условий для обеспечения безопасности дорожного движения; 2) Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплутационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3) Повышение обеспеченности населения услугами транспорта. |
| 4. | Перечень подпрограмм муниципальной программы | подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа»; подпрограмма 2 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Артинском городском округе». |
| 5. | Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям; 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены и запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту; 4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту в соответствии с нормативной потребностью; 5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям; 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в соответствии с нормативной потребностью; 7. Количество построенных и рекунструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения; 8. Пассажирооборот автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах; 9. Доля выполненных пассажирским транспортом рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом; 10. Количество населенных пунктов, обеспеченных общественным пассажирским транспортом. 11. Количество маршрутов регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам. |
| 6. | Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года» Всего по программе – 603274,1 тыс. рублей, в в том числе (по годам реализации): 2022 год - 207 632,3 тыс. рублей; 2023 год — 76 681,9 тыс. рублей; 2024 год — 93 641,0 тыс. рублей; 2025 год - 75 828,0 тыс. рублей; 2026 год - 121 067,9 тыс. рублей; 2027 год - 28 423,1 тыс. рублей. из них: федеральный бюджет – 113 670,5 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 113 670,5 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей. областной бюджет – 8 555,9 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 8 555,9 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей. местный бюджет – 481 047,7 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 85 405,9 тыс. рублей; 2023 год — 76 681,9 тыс. рублей; 2024 год — 93 641,0 тыс. рублей; 2025 год - 75 828,0 тыс. рублей; 2026 год - 121 067,9 тыс. рублей; 2027 год - 28 423,1 тыс. рублей. Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа» Всего по подпрограмме – 584 660,7 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 202 282,3 тыс. рублей; 2023 год - 69 418,5 тыс. рублей; 2024 год - 87 641,0 тыс. рублей; 2025 год - 75 828,0 тыс. рублей; 2026 год - 121 067,9 тыс. рублей; 2027 год - 28 423,1 тыс. рублей. из них: федеральный бюджет – 113 670,5 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 113 670,5 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей. областной бюджет – 8 555,9 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 8 555,9 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей. местный бюджет – 462 434,3 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 80 055,9 тыс. рублей; 2023 год - 69 418,5 тыс. рублей; 2024 год - 87 641,0 тыс. рублей; 2025 год - 75828,0 тыс. рублей; 2026 год - 121 067,9 тыс. рублей; 2027 год - 28 423,1 тыс. рублей. Подпрограмма 2 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Артинском городском округе» Всего по подпрограмме – 18 613,4 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 5 350,0 тыс. рублей; 2023 год - 7 263,4 тыс. рублей; 2024 год - 6 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей. из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей. областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2022 год - 0,00 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей; 2025 год - 0,00 тыс. рублей; 2026 год - 0,00 тыс. рублей; 2027 год - 0,00 тыс. рублей. местный бюджет 18 613,4 тыс. рублей, в том числе: 2022 год – 5 350,0 тыс. рублей; 2023 год - 7 263,4 тыс. рублей; 2024 год - 6 000,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей; 2026 год - 0,0 тыс. рублей; 2027 год - 0,0 тыс. рублей. |
| 7. | Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://arti.midural.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы социально-экономического развития Артинского городского округа

Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа на 2027 года» разработана для решения задач эффективного функционирования дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения Артинского городского округа.
  Цели и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии с основными стратегическими документами:

1) Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

2) Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 г. № 28-ПП «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года»;

3) Решением Думы Артинского городского округа от 29.11.2018 г. № 63 «О Стратегии социально- экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года».

Основные усилия в период реализации муниципальной программы будут сосредоточены на: выполнении работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; проектировании и строительстве (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения, обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально значимых маршрутах.

Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы сопряжена со следующими рисками:

1) риск ухудшения ситуации в мировой и российской экономике, в том числе в Свердловской области, что может выразиться в снижении темпов экономического роста и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита и сокращении объемов финансирования развития дорожной отрасли;

2) возможность сокращения поступлений доходов, формирующих Дорожный фонд Артинского городского округа, в том числе подлежащих зачислению в местный бюджет доходов от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в связи с изменением ставок акцизов и уменьшением производства и продажи нефтепродуктов, а также возможность снижения ставок транспортного налога, что может повлечь уменьшение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа»;

3) превышение фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым и ускоренный рост цен на машины, оборудование, материалы, транспортные средства, что может привести к увеличению стоимости мероприятий муниципальной программы;

4) возможные изменения налогового законодательства Российской Федерации, приводящие к ухудшению финансово-экономического положения инвесторов, что может негативно сказаться на инвестиционной привлекательности сферы транспорта;

5) несоблюдение нормативных сроков реализации инвестиционных проектов и других мероприятий муниципальной программы в случае возникновения недостатка финансирования, что может повлечь риски недостижения установленных значений целевых показателей, целей и задач муниципальной программы.
     Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа»

Артинский городской округ расположен в юго-западной части Свердловской области, на юге - граничит с республикой Башкортостан и Челябинской областью, на западе - с Красноуфимским, на севере -  с Ачитским, на востоке – с Бисертским городскими округами и Нижнесергинским муниципальным районом. Входит в состав Западного управленческого округа.

Автодорожная сеть в Артинском городском округе развита достаточно хорошо. Плотностъ автодорожной сети общего пользования превышает среднюю плотность по Свердловской области в 1,9 раза, транспортная доступность до центра городского округа от сельских населенных пунктов в основном не превышает 1,5 часов.

Автомобильный транспорт является единственным видом транспорта на территории Артинского городского округа. Севернее Артинского городского округа проходит федеральная автодорога Екатеринбург – Пермь на расстоянии 95,0 км от пгт. Арти.

В состав Артинского городского округа входит 59 населенных пунктов, разделенных между территориальными администрациями поселка Арти (с п. Усть-Югуш) и 17 сельских администраций.

На 1 января 2022 г протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Артинском городском округе   составляет 415,076 км, на 1 января 2023 г. составляет  419,441 км, за счет принятия бесхозяйных дорог в муниципальную собственность протяженность автомобильных дорог увеличилась на 1,1 %. Требуется дополнительное финансирование на их содержание и транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 01.01.2022 году составила 85,5 % от общей протяженности, по сравнению с уровнем на 01.01.2023 года их доля составила 85 %. Причиной ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения является принятие бесхозяйных дорог в муниципальную собственность и недостаточное финансирование дорожной деятельности.

В собственности муниципального образования находятся 35 мостовых сооружений, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, из них 1 находится в неудовлетворительном состоянии (мост ч/з р.Чекмаш по ул. Рабочей Молодежи в пгт.Арти).

Протяженность автомобильных дорог местного значения, учитывается по форме федерального статистического наблюдения N 3-ДГ(мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований"

На территории Артинского городского округа находятся  3 предприятия  основным видом деятельности, которых является ремонт, строительство и содержание автомобильных дорог.  Это ЗАО «Артинская ПМК-17», ИП Гольянов, ООО «Артидорсервис», которые сегодня вынуждены искать объемы работ за пределами района и заниматься содержанием дорог только областного подчинения.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

В настоящее время одной из причин, влияющих на социально-экономическое благополучие Артинского городского округа, является неудовлетворительное состояние и недостаточный уровень ремонта и модернизации существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет высокую степень износа. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств, а также недостаточным финансированием для сохранения и развития существующей сети дорог в течение длительного срока.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Требуется особое внимание к работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и увеличение срока службы их покрытий.

В сложившихся условиях техническое перевооружение дорожной деятельности Артинского городского округа является ключевой задачей. Без него нельзя добиться существенного повышения эффективности обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасную эксплуатацию автомобильных дорог, безопасность перевозок и охрану окружающей среды.

Необходимо произвести реконструкцию муниципальных дорог местного значения, связывающих населённые пункты с региональными дорогами, улучшить их дорожные покрытия, увеличить протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

Решение обозначенных проблем возможно с применением программно-целевого метода при использовании механизмов софинансирования, определенных в муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года».

Вследствие ограниченности средств в местном бюджете ежегодно выполняются работы только по текущему ремонту, что кардинально ситуацию по улучшению дорожного состояния в Артинском городском округе не меняет. Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности капитально отремонтированных автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети автомобильных дорог общего пользования. Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков  автомобильных дорог и сооружений на них. Выполнение мероприятий по ремонту дорог, планируемых в данной Программе, предусматривает выполнение всего комплекса работ, с учетом строительства дорожной инфраструктуры (установка дорожных знаков, оборудование пешеходных переходов, установка автобусных остановочных комплексов, оборудование искусственными неровностями).

Подпрограмма 2 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Артинском городском округе»

За последние годы проблема обеспечения устойчивого и эффективного функционирования транспортного обслуживания населения Артинского городского округа приобрела наибольшую остроту.

В транспортной системе Артинского городского округа транспортное обслуживание населения является одним из важнейших элементов, успешное функционирование и устойчивое развитие которой оказывает огромное влияние на повышение уровня и условий жизни населения. Общественный транспорт обеспечивает более экономичное использование проезжей части дорог при обслуживании пассажиропотоков, следовательно, улучшает общую производительность улично-дорожной сети.

В связи с отсутствием средств финансирования в необходимом объеме наблюдается тенденция ухудшения организации транспортного обслуживания населения.

Перевозка пассажиров в Артинском городском округе осуществляется исключительно посредством автомобильного транспорта.

Общественным пассажирским транспортом обеспечены 55 населенных пунктов Артинского городского округа.

В реестре маршрутов регулярных пассажирских перевозок по Артинскому городскому округу, утвержденных Постановлением Администрации Артинского городского округа от 28.11.2016 г. № 1084, включает 11 пригородных маршрутов и 3 городских – по пгт. Арти.

На территории Артинского городского округа железные дороги отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Красноуфимске на расстоянии 55,0 км от пгт. Арти, где проходит транзитная железная дорога Курган-Свердловск-Красноуфимск-Янаул.

Организация транспортного обслуживания населения Артинского городского округа, должна отвечать самым разнообразным интересам жителей. Современный подход к решению проблемы связан с рассмотрением организации новых транспортных маршрутов пассажирских перевозок.

В настоящее время в Артинском городском округе функционируют не все общественные транспортные маршруты, что причиняет значительные неудобства жителям.

Недостаточный уровень организации обслуживания населения общественным пассажирским транспортом приводит к значительному понижению уровня безопасности дорожного движения Артинского городского округа.

Решение данной проблемы, соответствует основным приоритетам обеспечения безопасности пассажиров, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий и снижения ущерба от дорожно-транспортных происшествий.

Выявленная проблема требует интеграции усилий не только предприятий и организаций - исполнителей, но и органов местного самоуправления Артинского городского округа.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года»  приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

Цели и задачи подпрограммы соответствуют целям и задачам в соответствии с Решением Думы Артинского городского округа от 29.11.2018 г. № 63 «О Стратегии социально- экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года».

Методы расчета целевых показателей Программы представлены в приложении № 4 к муниципальной программе «Методы расчета целевых показателей к программе «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа».

Раздел 3. План мероприятий муниципальной программы

Мероприятия Программы осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года» (приложение № 2 к муниципальной программе).

Финансирование подпрограммных мероприятий из бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в бюджете Артинского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период. При реализации программы возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

Результатами реализации мероприятий муниципальной программы (прогнозом развития) являются:

- снижение аварийности на автомобильных дорогах Артинского городского округа;

- перевод всех бесхозных дорог в муниципальную собственность;

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту;

-  ремонт мостов на муниципальных автомобильных дорогах;

- сокращение транспортно-эксплуатационных затрат пользователей улично-дорожной сети;

- уменьшение затрат времени в пути;

- снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автомобильным транспортом;

- сохранить обеспеченность маршрутами регулярных перевозок в 55 населенных пунктов Артинского городского округа на весь срок реализации программы в количестве существующих маршрутов 14 единиц.

Для оценки промежуточных и конечных результатов реализации Программы будут использоваться целевые показатели эффективности.

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Ответственный исполнитель является заместитель Главы Администрации Артинского городского округа.

Исполнителями мероприятий Программы являются:

- Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Артинского     городского округа;

-  Главы поселковой и сельских администраций.

К исполнению мероприятий Программы по согласованию привлекаются функциональные отраслевые органы Администрации Артинского городского округа.

Ответственный исполнитель Программы:

-  осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;

-  обеспечивает взаимодействие участников Программы;

- ежегодно запрашивает у Исполнителей Программы информацию о ходе исполнения мероприятий Программы, а также информацию о поступлении и расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы;

- с учетом выделяемых ежегодно на реализацию программы средств распределяет их по подпрограммным мероприятиям.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Ед. изм. | Справочно: | Значение целевого показателя реализации муниципальной программы (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  | Источник значений показателей |
|  |  |  | базовое значение целевого показателя на начало реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1: Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1: Создание комфортных и безопасных условий для обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 1: Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 415,1 | 419,4 | 420,4 | 421,4 | 422,4 | 423,4 | 424,4 | Постановление администрации Артинского городсакого округа от 01.11.2017 № 887 "Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения» с соответствующими изменениями по мере постановки на учет в муниципальную собственность автомобильных дорог комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Артинского городского округа, акт промежуточной (итоговой) приемки выполненных работ. |
| 5 | Цель 2: Улучшение качества существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, доведение её технического состояния до нормативных требований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 2: Приведение в удовлетворительное транспортно-эксплутационное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 2: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям | км | 60 | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65 | 66 | 67 | Отчет федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований". |
| 8 | Целевой показатель 3: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены и запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту | км | 7,6 | 10,1 | 11,1 | 12,1 | 13,1 | 14,1 | 15,1 | Определяется по фактически выполненным работам, акт выполненых работ (форма КС-2). |
| 9 | Целевой показатель 4: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по ремонту в соответствии с нормативной потребностью | км | 80,0 | 85,2 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | Определяется по фактически выполненным работам, акт выполненых работ (форма КС-2). |
| 10 | Целевой показатель 5: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям | % | 14,5 | 14,9 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,6 | 15,8 | Д п = Ц2 х 100 Ц1 |
| 11 | Целевой показатель 6: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по капитальному ремонту и ремонту, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в соответствии с нормативной потребностью | % | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | Д кап и рем = Ц3 + Ц4 х 100 Ц1 |
| 12 | Целевой показатель 7: Количество построенных и реконструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Определяется по фактически выполненным работам, акт выполненых работ (форма КС-2) |
| 13 | Подпрограмма 2 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Артинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Цель 3: Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Задача 3: Повышение обеспеченности населения услугами транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 8: Пассажирооборот автомобильного транспорта на муниципальных маршрутах; | тыс.пассажиро-км | 1179,6 | 1026,6 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | Отчет федерального статистического наблюдения 1-автотранс "Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок" |
| 17 | Целевой показатель 9: Доля выполненных пассажирским транспортом рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| 18 | Целевой показатель 10: Количество населенных пунктов, обеспеченных общественным пассажирским транспортом | ед. | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Стратегия социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года, утвержденная Решением Думы Артинского городского округа от 29.11.2018 № 63 |
| 19 | Целевой показатель 11: Количество маршрутов регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок по Артинскому городскому округу, утвержденный постановлением Администрации Артинского городского округа от 28.11.2016 г. № 1084 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса Артинского городского округа до 2027 года» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2027 ГОДА" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
|  |  | ВСЕГО: | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по муниципальной программе, в том числе | 603274,1 | 207632,3 | 76681,9 | 93641,0 | 75828,0 | 121067,9 | 28423,1 | х |
| 2 | федеральный бюджет | 113670,5 | 113670,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет | 8555,9 | 8555,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет | 481047,7 | 85405,9 | 76681,9 | 93641,0 | 75828,0 | 121067,9 | 28423,1 |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 1 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории Артинского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего подпрограмме 1 | 584660,7 | 202282,3 | 69418,5 | 87641,0 | 75828,0 | 121067,9 | 28423,1 | 4,7,8,9,10,11,12 |
| 8 | федеральный бюджет | 113670,5 | 113670,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет | 8555,9 | 8555,9 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 10 | местный бюджет | 462434,3 | 80055,9 | 69418,5 | 87641,0 | 75828,0 | 121067,9 | 28423,1 |  |
| 11 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Всего по капитальным вложениям, в том числе | 232948,4 | 140303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92644,8 | 0,0 | 8,12 |
| 14 | федеральный бюджет | 113670,5 | 113670,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 15 | областной бюджет | 8555,9 | 8555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 16 | местный бюджет | 110722,0 | 18077,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92644,8 | 0,0 |  |
| 17 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в том числе: | 232948,4 | 140303,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92644,8 | 0,0 | 8,12 |
| 20 | федеральный бюджет | 113670,5 | 113670,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 21 | областной бюджет | 8555,9 | 8555,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 22 | местный бюджет | 110722,0 | 18077,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92644,8 | 0,0 |  |
| 23 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в с. Сажино: с. Сажино, ул.Больничный городок от пересечения с ул Трактовая до пересечения с ул 9 Мая, от №5 до №5а; с.Сажино, ул.9 Мая участок 485 м от пересечения с ул. Ленина до № 26, от №11 до №13, от №19 до №21; с.Сажино, проезд с ул.9 Мая на ул.Чухарева от 9 мая №26 до Чухарева №2а., строительный контроль, авторский надзор. | 92644,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92644,8 | 0,0 | 8 |
| 25 | Администрация АГО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | местный бюджет | 92644,8 | 0,0 |  | 0,0 |  | 92644,8 |  |  |
| 29 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы с №6 по №48; с. Сажино, ул. Победы от №1 до №17; с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18 до дома № 26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от №2 до №2А, от №5 до №12, от 2а до пересечения с ул Победы, Артинский городской округ Свердловской области, историко-культурная экспертиза, рабочая документация Всего по объекту, в том числе: | 134352,7 | 134603,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 |
| 31 | Сажинская с/а | 5270,0 | 5270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 32 | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 33 | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 34 | местный бюджет | 5270,0 | 5270,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 35 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Администрация АГО | 129082,7 | 129333,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 37 | федеральный бюджет | 113670,5 | 113670,5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | областной бюджет | 8555,9 | 8555,9 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | местный бюджет | 6704,9 | 6704,9 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительный контроль на реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в селе Сажино Артинского городского округа Свердловской области: с. Сажино, ул. Свободы с №6 по №48; с. Сажино, ул. Победы от №1 до №17; с. Сажино, по ул. Победы от дома № 18 до дома № 26 (новостройки); с. Сажино, ул. Чухарева от №2 до №2А, от №5 до №12, от 2а до пересечения с ул Победы, Артинский городской округ Свердловской области | 151,4 | 151,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | местный бюджет | 151,4 | 151,4 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Денежная компенсация собственнику объекта, подлежащего переустройству в процессе строительства (Реконструкции) объекта Заявителя по Соглашению о компенсации | 250,9 | 250,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 47 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | местный бюджет | 250,9 | 250,9 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Разработка и экспертиза проектно-сметной документации, реконструкция искусственного сооружения ч/з р. Чекмаш ул. Рабочей Молодежи, строительный контроль, авторский надзор. | 5700,0 | 5700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 |
| 52 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | местный бюджет | 5700,0 | 5700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 2. ПРОЧИЕ НУЖДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Всего по направлению "Прочие нужды", в том числе | 351712,3 | 61978,6 | 69418,5 | 87641,0 | 75828,0 | 28423,1 | 28423,1 | 7,8,9,10,11 |
| 58 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | местный бюджет | 351712,3 | 61978,6 | 69418,5 | 87641,0 | 75828,0 | 28423,1 | 28423,1 |  |
| 61 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Всего по объектам в том числе: | 186581,9 | 35145,1 | 43472,0 | 60560,0 | 47404,9 | 0,0 | 0,0 | 7,8,9,10,11 |
| 63 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | местный бюджет | 186581,9 | 35145,1 | 43472,0 | 60560,0 | 47404,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 66 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Разработка ПСД, экспетиза ПСД, капитальный ремонт дороги по ул. Переулок Школьный в п.Арти, строительный контроль, авторский надзор | 75502,1 | 0,0 | 28112,2 | 47222,5 | 167,4 | 0,0 | 0,0 | 7,8,10,11 |
| 68 | Артинская п/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | местный бюджет | 75502,1 | 0,0 | 28112,2 | 47222,5 | 167,4 |  |  |  |
| 72 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Разработка ПСД, экспертиза ПСД, ремонт дороги по ул. Шутова в пгт. Арти | 9531,8 | 0,0 | 9531,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 74 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | местный бюджет | 9531,8 | 0,0 | 9531,80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 78 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Разработка ПСД, экспертиза ПСД, ремонт дороги по ул. Аносова в пгт. Арти | 26700,0 | 26700,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 80 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | местный бюджет | 26700,0 | 26700,0 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Ремонт автодороги ул. Первомайская от д. № 23 до № 35 в пгт. Арти | 396,6 | 396,6 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 87 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | местный бюджет | 396,6 | 396,6 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Ремонт автодороги ул. Гагарина от д. 23 до д. 41/2-1 в пгт. Арти | 834,9 | 834,9 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 93 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | местный бюджет | 834,9 | 834,9 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Ремонт автомобильной дорги ул. Гагарина от д. 21 до д. 19 Б в пгт. Арти | 394,1 | 394,1 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 99 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | местный бюджет | 394,1 | 394,1 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Ремонт дороги ул. Полевая от № 1 до № 33 в пгт. Арти | 1866,2 | 1866,2 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 105 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | местный бюджет | 1866,2 | 1866,2 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Устройство автодороги от ул. Грязнова д.30 до ул.Героя России Омелькова В.Е. в пгт. Арти | 434,0 | 434,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 111 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | местный бюджет | 434,0 | 434,0 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Ремонт переулка Цветочный в пгт. Арти | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 117 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | местный бюджет | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Ремонт автомобильной дороги ул. Волочнева в пгт. Арти | 1499,9 |  |  | 1499,9 |  |  |  | 9,11 |
| 123 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | местный бюджет | 1499,9 |  |  | 1499,9 |  |  |  |  |
| 127 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Разработка ПСД, капитальный ремонт по ул. Рабочей Молодежи в пгт. Арти | 44875,5 |  |  |  | 44875,5 |  |  | 9,11 |
| 130 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | местный бюджет | 44875,5 |  |  |  | 44875,5 |  |  |  |
| 133 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Разработка ПСД, экспетиза ПСД, ремонт дороги ул. Заречная с № 2 по № 27 в с. Бараба | 1929,4 | 1929,4 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 135 | Барабинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | местный бюджет | 1929,4 | 1929,4 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Ремонт автодороги по ул. Юбилейная с. Пантелейково (длина 485 м) | 1498,4 | 1498,4 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 141 | Пантелейковская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | местный бюджет | 1498,4 | 1498,4 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Разработка ПСД, ремонт автодороги местного значения в д. Артя-Шигири, ул. Совхозная, д. № 5 до ул. Новостроек, д. № 11 | 451,4 | 451,4 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 147 | Поташкинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | местный бюджет | 451,4 | 451,4 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Ремонт автодороги на кладбище в д. Афонасково | 80,8 | 80,8 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 153 | Пристанинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | местный бюджет | 80,8 | 80,8 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Ремонт автомобильной дороги в д. Пантелейково ул. Луговая от «Вечного зова» до дома № 10 | 56,0 | 56,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 159 | Пантелейковская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | местный бюджет | 56,0 | 56,0 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Разработка и экспертиза ПСД, ремонт автомобильной дороги по ул. Победы от д. 15 до до 23 в пгт. Арти | 258,3 | 258,3 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 165 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | местный бюджет | 258,3 | 258,3 |  |  |  |  |  |  |
| 169 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Ремонт дороги по ул. Новостроек в д. Артя-Шигири от дома 8 до дома 10 В (145 метров) | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 171 | Поташкинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | местный бюджет | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |
| 175 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | Разработка и экспертиза ПСД на ремонт дорог по ул. Лесная от дома № 2 до д. № 22, ул. Молодежная, от дома №14-2 до ул. Лесная д. № 9 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  | 9,11 |
| 177 | Куркинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | местный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 181 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | Барабинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | Ремонт автомобильных дорог в с. Бараба, ул. Заречная с №2 по № 27 | 1235,3 | 0,0 | 0,0 | 1235,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 184 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | местный бюджет | 1235,3 | 0,0 | 0,0 | 1235,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 187 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | Куркинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | Ремонт дороги ул. Заречная с. Курки | 887,6 |  |  | 887,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 190 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | местный бюджет | 887,6 |  |  | 887,6 |  |  |  |  |
| 193 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | Пантелейковская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Ремонт автодороги по ул. Юбилейная с. Пантелейково | 3722,7 |  |  | 3722,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 196 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 197 | областной бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 198 | местный бюджет | 3722,7 |  |  | 3722,7 |  |  |  |  |
| 199 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Сажинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Ремонт а/д в с. Сажино, ул. Трактовая от пересечения с ул. Ленина до дома № 25 | 867,2 |  |  | 867,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 202 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | местный бюджет | 867,2 |  |  | 867,2 |  |  |  |  |
| 205 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Пристанинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Ремонт дороги местного значения в д. Чекмаш по ул. Трактовая | 1027,7 |  |  | 1027,7 |  |  |  | 9,11 |
| 208 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 209 | областной бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 210 | местный бюджет | 1027,7 |  |  | 1027,7 |  |  |  |  |
| 211 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 212 | Азигуловская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Ремонт дороги местного значения при въезде в д. Журавли | 1789,0 |  |  | 1789,0 |  |  |  | 9,11 |
| 214 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 215 | областной бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 216 | местный бюджет | 1789,0 |  |  | 1789,0 |  |  |  |  |
| 217 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 218 | Сухановская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Ремонт дороги д. Черкасовка от ул. Молодежная, 32 до ул. Мира, 21 | 2308,1 |  |  | 2308,1 |  |  |  | 9,11 |
| 220 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | местный бюджет | 2308,1 |  |  | 2308,1 |  |  |  |  |
| 223 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Пристанинская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Ремонт дороги местного значения в с. Пристань по ул. Озерная | 1150,0 |  |  |  | 1150,0 |  |  | 9,11 |
| 226 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | местный бюджет | 1150,0 |  |  |  | 1150,0 |  |  |  |
| 229 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Свердловская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | Ремонт автодороги местного значения с. Свердловское проезда от Юбилейная 1 до ул. Лесная 2 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  | 9,11 |
| 232 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | местный бюджет | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |
| 235 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | Свердловская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | Ремонт автодороги местного значения д. Полдневая автодорога по ул. Октября | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  | 9,11 |
| 238 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | местный бюджет | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |
| 241 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | Свердловская с/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | Ремонт автодороги местного значения д. Полдневая автодорога от ул. Октября до ул. Чапаева 12 | 312,0 |  |  |  | 312,0 |  |  | 9,11 |
| 244 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | местный бюджет | 312,0 |  |  |  | 312,0 |  |  |  |
| 247 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | Артинская п/а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | Обустройство автомобильных дорог к ИЖС в пгт. Арти | 5828,0 | 0,0 | 5828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,11 |
| 250 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 251 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 252 | местный бюджет | 5828,0 | 0,0 | 5828,0 |  |  |  |  |  |
| 253 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 254 | Содержание дорог и тротуаров общего пользования местного значения в том числе: | 157652,5 | 24332,1 | 24997,5 | 26101,9 | 27407,0 | 27407,0 | 27407,0 | 4 |
| 255 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | местный бюджет | 157652,5 | 24332,1 | 24997,5 | 26101,9 | 27407,0 | 27407,0 | 27407,0 |  |
| 258 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Артинская п/а |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 260 | зимнее и летнее содержание дорог | 87222,0 | 13248,0 | 13870,1 | 14482,9 | 15207,0 | 15207,0 | 15207,0 |  |
| 261 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 262 | прочие работы, услуги | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 263 | обслуживание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | электроэнергия светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | ремонт светофорного объекта по ул. Рабочей Молодежи | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | выполнение работ по горизонтальной разметки | 345,0 | 345,0 |  |  |  |  |  |  |
| 267 | услуги по ограничению дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268 | устранение дефекта водопропускной трубы на ул. Рабочей Молодежи 144 а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | местный бюджет | 87747,0 | 13773,0 | 13870,1 | 14482,9 | 15207,0 | 15207,0 | 15207,0 |  |
| 270 | Азигуловская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 271 | зимнее и летнее содержание дорог | 7774,3 | 1110,9 | 1249,4 | 1304,6 | 1369,8 | 1369,8 | 1369,8 |  |
| 272 | приобретение расходных материалов | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 273 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 274 | электоэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 275 | местный бюджет | 7774,3 | 1110,9 | 1249,4 | 1304,6 | 1369,8 | 1369,8 | 1369,8 |  |
| 276 | Барабинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 277 | зимнее и летнее содержание дорог | 4442,4 | 687,4 | 704,100 | 735,200 | 771,900 | 771,900 | 771,900 |  |
| 278 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 281 | обслуживание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | местный бюджет | 4442,4 | 687,4 | 704,1 | 735,2 | 771,9 | 771,9 | 771,9 |  |
| 283 | Березовская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 284 | зимнее и летнее содержание дорог | 2691,5 | 471,0 | 416,300 | 434,700 | 456,500 | 456,500 | 456,500 |  |
| 285 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | приообретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | местный бюджет | 2691,5 | 471,0 | 416,3 | 434,7 | 456,5 | 456,5 | 456,5 |  |
| 289 | Куркинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 290 | зимнее и летнее содержание дорог | 1728,9 | 248,6 | 277,600 | 289,800 | 304,300 | 304,300 | 304,300 | 0 |
| 291 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 292 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 293 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 294 | местный бюджет | 1728,9 | 248,6 | 277,6 | 289,8 | 304,3 | 304,3 | 304,3 |  |
| 295 | Малокарзинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 296 | зимнее и летнее содержание дорог | 4687,3 | 730,1 | 742,000 | 774,700 | 813,500 | 813,500 | 813,500 |  |
| 297 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 298 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 299 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 300 | обслуживание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | местный бюджет | 4687,3 | 730,1 | 742,0 | 774,7 | 813,5 | 813,5 | 813,5 |  |
| 302 | Малотавринская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 303 | зимнее и летнее содержание дорог | 4379,8 | 571,3 | 714,100 | 745,700 | 782,900 | 782,900 | 782,900 |  |
| 304 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 307 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 308 | выполнение работ по горизонтальной разметки | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | местный бюджет | 4379,8 | 571,3 | 714,1 | 745,7 | 782,9 | 782,9 | 782,9 |  |
| 310 | Ст. Артинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 311 | зимнее и летнее содержание дорог | 3261,3 | 541,0 | 510,1 | 532,6 | 559,2 | 559,2 | 559,2 |  |
| 312 | прочие работы, услуги | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 314 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 315 | местный бюджет | 3261,3 | 541,0 | 510,1 | 532,6 | 559,2 | 559,2 | 559,2 |  |
| 316 | Манчажская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 317 | зимнее и летнее содержание дорог | 5152,1 | 717,7 | 831,400 | 868,200 | 911,600 | 911,600 | 911,600 |  |
| 318 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | прочие работы, услуги | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 320 | содержание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 321 | местный бюджет | 5152,1 | 717,7 | 831,4 | 868,2 | 911,6 | 911,6 | 911,6 |  |
| 322 | Пантелейковская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 323 | зимнее и летнее содержание дорог | 2378,7 | 367,8 | 377,0 | 393,7 | 413,4 | 413,4 | 413,4 |  |
| 324 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 326 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 327 | местный бюджет | 2378,7 | 367,8 | 377,0 | 393,7 | 413,4 | 413,4 | 413,4 |  |
| 328 | Пристанинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 329 | зимнее и летнее содержание дорог | 6051,7 | 899,2 | 966,1 | 1008,8 | 1059,2 | 1059,2 | 1059,2 |  |
| 330 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 333 | местный бюджет | 6051,7 | 899,2 | 966,1 | 1008,8 | 1059,2 | 1059,2 | 1059,2 |  |
| 334 | У-Манчажская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 335 | зимнее и летнее содержание дорог | 2281,7 | 315,9 | 368,6 | 384,9 | 404,1 | 404,1 | 404,1 |  |
| 336 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 338 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 339 | местный бюджет | 2281,7 | 315,9 | 368,6 | 384,9 | 404,1 | 404,1 | 404,1 |  |
| 340 | Свердловская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 341 | зимнее и летнее содержание дорог | 3393,2 | 527,5 | 537,3 | 561,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 |  |
| 342 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | местный бюджет | 3393,2 | 527,5 | 537,3 | 561,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 |  |
| 346 | Н-Златоустовская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 347 | зимнее и летнее содержание дорог | 2316,5 | 372,3 | 364,500 | 380,600 | 399,7 | 399,7 | 399,7 |  |
| 348 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 | местный бюджет | 2316,5 | 372,3 | 364,5 | 380,6 | 399,7 | 399,7 | 399,7 |  |
| 351 | Сухановская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 352 | зимнее и летнее содержание дорог | 5049,7 | 778,2 | 800,9 | 836,3 | 878,1 | 878,1 | 878,1 |  |
| 353 | прочие работы, услуги | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 354 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 355 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 356 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 357 | местный бюджет | 5049,7 | 778,2 | 800,9 | 836,3 | 878,1 | 878,1 | 878,1 |  |
| 358 | Симинчинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 359 | зимнее и летнее содержание дорог | 4803,4 | 692,5 | 770,8 | 804,8 | 845,1 | 845,1 | 845,1 |  |
| 360 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | приобретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 362 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 363 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 364 | местный бюджет | 4803,4 | 692,5 | 770,8 | 804,8 | 845,1 | 845,1 | 845,1 |  |
| 365 | Сажинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 366 | зимнее и летнее содержание дорог | 5786,7 | 952,2 | 906,4 | 946,40 | 993,90 | 993,90 | 993,90 |  |
| 367 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 368 | приообретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | содержание светофоров | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 370 | местный бюджет | 5786,7 | 952,2 | 906,4 | 946,4 | 993,9 | 993,9 | 993,9 |  |
| 371 | Поташкинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 372 | зимнее и летнее содержание дорог | 3726,4 | 575,6 | 590,8 | 616,9 | 647,7 | 647,7 | 647,7 |  |
| 373 | приобретение и содержание технических средств регулирования дорожного движения | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 374 | приообретение расходных материалов | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 375 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 376 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 377 | местный бюджет | 3726,4 | 575,6 | 590,8 | 616,9 | 647,7 | 647,7 | 647,7 |  |
| 378 | Обустройство остановочного комплекса в с. Пристань. ул. Шевалдина | 150,5 | 150,5 |  |  |  |  |  | 9 |
| 379 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 380 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | местный бюджет | 150,5 | 150,5 |  |  |  |  |  |  |
| 382 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 383 | Содержание, ремонт и реконструкция светофорных объектов, в том числе: | 7327,3 | 2351,0 | 949,0 | 979,1 | 1016,1 | 1016,1 | 1016,1 | 4 |
| 384 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 385 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 386 | местный бюджет | 7327,3 | 2351,0 | 949,0 | 979,1 | 1016,1 | 1016,1 | 1016,1 |  |
| 387 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 388 | Артинская п/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 389 | обслуживание светофоров | 3045,3 | 455,4 | 483,420 | 507,590 | 532,970 | 532,970 | 532,970 |  |
| 390 | электроэнергия светофоров | 1052,9 | 256,0 | 153,280 | 160,940 | 160,900 | 160,900 | 160,900 |  |
| 391 | Замена ламповых светофоров на светодиоды, включая аппаратуру для инвалидов ( ремонт светофоров) | 1378,5 | 1378,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 392 | местный бюджет | 5476,7 | 2089,9 | 636,7 | 668,5 | 693,9 | 693,9 | 693,9 | 4 |
| 393 | Азигуловская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 394 | обслуживание светофоров | 57,6 | 12,2 | 12,600 | 7,900 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |  |
| 395 | электоэнергия светофоров | 120,4 | 13,9 | 20,700 | 20,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |  |
| 396 | местный бюджет | 178,0 | 26,1 | 33,3 | 28,6 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 4 |
| 397 | Барабинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 398 | электроэнергия светофоров | 137,3 | 28,6 | 20,000 | 21,200 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |  |
| 399 | обслуживание светофоров | 50,0 |  | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |
| 400 | местный бюджет | 187,3 | 28,6 | 30,0 | 31,2 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 4 |
| 401 | Куркинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 402 | электроэнергия светофоров | 70,0 | 11,4 | 11,100 | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |  |
| 403 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 404 | местный бюджет | 70,0 | 11,4 | 11,1 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 4 |
| 405 | Малокарзинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 406 | электроэнергия светофоров | 319,6 | 50,0 | 50,300 | 52,800 | 55,500 | 55,500 | 55,500 |  |
| 407 | обслуживание светофоров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 408 | местный бюджет | 319,6 | 50,0 | 50,3 | 52,8 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 4 |
| 409 | Малотавринская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 410 | электроэнергия светофоров | 307,8 | 29,3 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 | 55,700 |  |
| 411 | обслуживание светофоров | 95,9 | 32,3 | 18,000 | 11,400 | 11,400 | 11,400 | 11,400 |  |
| 412 | местный бюджет | 403,6 | 61,5 | 73,7 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 67,1 | 4 |
| 413 | У-Манчажская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 414 | электроэнергия светофоров | 51,2 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |  |
| 415 | обслуживание светофоров | 45,4 | 5,5 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |
| 416 | местный бюджет | 96,6 | 13,6 | 15,7 | 16,3 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 4 |
| 417 | Сухановская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 418 | электроэнергия светофоров | 177,8 | 28,0 | 28,0 | 29,4 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |  |
| 419 | обслуживание светофоров | 109,0 | 0,0 | 20,4 | 21,4 | 22,4 | 22,4 | 22,4 |  |
| 420 | местный бюджет | 286,8 | 28,0 | 48,4 | 50,8 | 53,2 | 53,2 | 53,2 | 4 |
| 421 | Симинчинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | электроэнергия светофоров | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 423 | обслуживание светофоров | 10,2 | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
| 424 | местный бюджет | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 425 | Поташкинская с/а | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | электроэнергия светофоров | 169,9 | 12,4 | 29,4 | 30,9 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |  |
| 427 | обслуживание светофоров | 128,7 | 19,4 | 20,4 | 21,4 | 22,5 | 22,5 | 22,5 |  |
| 428 | местный бюджет | 298,6 | 31,8 | 49,8 | 52,3 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 4 |
| 429 | Подпрограмма 2 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Артинском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | Всего подпрограмме 2 | 18613,4 | 5350,0 | 7263,4 | 6000,0 |  |  |  | 16,17,18,19 |
| 431 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | местный бюджет | 18613,4 | 5350,0 | 7263,4 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 434 | внебюджетные источники | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | Администрация АГО | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Организация транспортного обслуживания населения | 18613,4 | 5350,0 | 7263,4 | 6000,0 |  |  |  | 16,17 |
| 437 | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | местный бюджет | 18613,4 | 5350,0 | 7263,4 | 6000,0 |  |  |  |  |
| 440 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие

транспортного комплекса Артинского городского

округа до 2027 года»

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Целевой показатель 1: Общая протяженность    автомобильных    дорог общего     пользования      местного   значения.

Источник получения информации: постановление Администрации Артинского городского округа от 01.11.2017 № 887 "Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения» с соответствующими изменениями по мере постановки на учет в муниципальную собственность автомобильных дорог комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Артинского городского округа.

Целевой показатель 2: Протяженность    автомобильных    дорог общего     пользования      местного    значения,        соответствующих  нормативным      требованиям      к транспортно - эксплуатационным показателям.

Источник получения информации: из отчетности федерального статистического наблюдения N 3-ДГ (мо) "Сведения об автомобильных дорогах общего и не общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований".

Целевой показатель 3: Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены и запланированы работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

Источник получения информации: определяется по фактически выполненным работам, акт выполненных работ (форма КС-2).
      Целевой показатель 4: Протяженность    автомобильных    дорог общего     пользования      местного    значения, в отношении      которых выполнены работы по ремонту в соответствии   с нормативной    потребностью.

Источник получения информации: определяется по фактически выполненным работам, акт выполненных работ (форма КС-2)..
    Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих  нормативным требованиям к транспортно - эксплуатационным показателям рассчитывается по формуле:

Д п =     Ц2 х 100

Ц1

Доля протяженности   автомобильных    дорог общего     пользования      местного    значения, в отношении      которых выполнены работы по капитальному  ремонту и ремонту, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих капитальному ремонту и ремонту в соответствии с нормативной потребностью рассчитывается по формуле:

Д кап и рем =     Ц3 + Ц4   х 100

Ц1

Целевой показатель 5: Количество построенных и реконструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Источник получения информации: определяется по фактически выполненным работам, акт выполненных работ (форма КС-2)..
Целевой показатель 6: Пассажирооборот автомобильного транспорта

Источник получения информации: из отчетности федерального статистического наблюдения 1-автотранс "Сведения о работе автобусов по маршрутам регулярных перевозок".

Доля выполненных пассажирским транспортом рейсов от общего числа рейсов, предусмотренных планом.

Источник получения информации: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Целевой показатель 7: Количество населенных пунктов, обеспеченных общественным пассажирским транспортом

Источник получения информации: Стратегия социально-экономического развития Артинского городского округа на период до 2035 года, утвержденная Решением Думы Артинского городского округа от 29.11.2018  № 63

Целевой показатель 8: Количество маршрутов регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам

Источник получения информации: Реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок по Артинскому городскому округу, утвержденный постановлением Администрации Артинского городского округа от 28.11.2016 г. № 1084