ОТЧЕТ

о работе, проводимой инвестиционным уполномоченным и деятельности инвестиционного Совета Артинского городского округа за 2023 год

Деятельность Администрации Артинского городского округа при сопровождении инвестиционных проектов и осуществлении практических действий, оказывающих существенное влияние на ведение предпринимательской деятельности на территории муниципального образования, строится в соответствии со Стандартом деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (Стандарт Версия 2,0), утвержденным Губернатором Свердловской области от 19.03.2020 № 01-01-39/46.

В целях повышения инвестиционного и делового климата в Артинском городском округе (далее – АГО), создания привлекательных условий для прямых инвестиций в экономику Администрацией муниципального образования осуществляется сопровождение инвестиционных проектов в соответствие с Регламентом, утвержденным постановлением Администрации АГО от 14.08.2015 № 914.

Распоряжением Администрации АГО от 19.06.2015 № 307 (в редакции от 21.03.2018 № 124) назначен инвестиционный уполномоченный, утверждено положение о деятельности инвестиционного уполномоченного в АГО.

В целях координации и эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и субъектов инвестиционной деятельности на территории АГО действует координационный Совет по инвестициям и развитию (постановление Администрации АГО от 23.11.2015 № 1309, в ред. от 11.05.2022 № 258).

На сайте АГО создана специализированная страница «Инвестору» с обновляющейся информацией. Практически все инвестиционные проекты и предложения, действующие на территории района, находятся на контроле Координационного совета по инвестициям и развитию МСП. При возникновении необходимости и по обращению инвестора, органы местного самоуправления обеспечивают сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным регламентом.

В 2023 году на сопровождении Администрации Артинского городского округа находилась реализация 5 инвестиционных проектов внебюджетной сферы экономики с общим объёмом инвестиций 237,9 млн. рублей:

- Строительство ООО ЛК «Тетла» новых котельных для образовательных организаций МБОУ «Свердловская СОШ», МБОУ «Сухановская СОШ», МБОУ «Поташкинская СОШ», МБОУ «Березовская ООШ» - 25 млн. рублей;

- Строительство глэмпинга «Солнечная пристань» - 10 млн. рублей;

- Строительство многоквартирного жилого дома в п.Арти по ул.Первомайская, 16Д (площадью 3117,4 кв.м.) – 150 млн. рублей;

- Строительство объектов торговли: в п.Арти, ул.Р.Молодежи, 10Б (площадью 465,8 кв.м.) – 20 млн. рублей;

- Строительство СПК «Искра» доильно молочного блока для КРС в д.Сенная – 32,9 млн. рублей.

Для привлечения инвестиций в район сформирован Инвестиционный паспорт АГО, где определены 15 свободных инвестиционных площадок для развития бизнеса в сферах сельскохозяйственного производства, переработки древесины, организации сервисных услуг, размещения кемпингов, автозаправочных станций и других объектов бытового обслуживания.

В целях развития конкуренции на территории АГО, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 29.10.2019 № 524-УГ «О внедрении на территории Свердловской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации» реализуется План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории АГО на период 2022–2025 годов, утвержденный постановлением Администрации АГО от 04.03.2022 № 131.

Постановлением Администрации АГО от 10.02.2022 № 82 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по улучшению состояния инвестиционного климата в АГО на 2022-2023 годы, назначены ответственные за достижение целевых показателей и реализацию мероприятий плана.

За счет средств бюджетов всех уровней в 2023 году велись работы по строительству следующих объектов:

В рамках муниципальной программы «Развитие ЖКХ в Артинском городском округе до 2027 года»:

- приобретены основные средства на объекты коммунальной инфраструктуры на сумму 1 287,4 тыс. рублей;

- произведен капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения – 8 198,7 тыс. рублей;

- капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения – 6 497,0 тыс. рублей;

- отремонтирована теплотрасса к котельной № 8 в пгт.Арти на сумму 1 166,9 тыс. рублей;

- приобретены и установлены узлы учёта газа – 1 003,1 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие строительного комплекса в Артинском городском округе до 2027 года» выполнены работы по газификации:

- врезка и пуск природного газа по объекту: «Газификация жилых домов по ул.Елисеева, Королева, Ленина, Советская, Розы Люксембург, Береговая, переулок Новый, пер.Красноармейский, ул.Фрунзе, Мира в пгт.Арти» на сумму 695 тыс.рублей;

- техническое диагностирование газопроводов и газового оборудования, расположенных на территории Артинского ГО на сумму 1 804,79 тыс.рублей.

Благодаря депутату Законодательного Собрания Свердловской области А.Ф. Абзалову в 2023 году построена детская площадка в с. Усть-Манчаж. За счет средств областного бюджета в сумме 400 тыс. рублей было приобретено оборудование для обустройства детской площадки.

Успешно реализовали проекты по строительству детских и спортивных площадок в рамках инициативного бюджетирования, реализуемых на территории Свердловской области. Построены:

- спортивная площадка в селе Старые Арти (стоимость работ составила 3724,6 тыс. рублей),

- детская площадка в деревне Нижний Бардым (1 088 тыс.рублей),

- площадка у районного дома культуры в пгт. Арти (1 456,5 тыс.рублей).

Общая стоимость проектов составила 6 269,1 тыс. рублей, в том числе: объем софинансирования из областного бюджета – 3 134,5 тыс. рублей, средства местного бюджета – 1 975,0 тыс. рублей, инициативные граждане – участники проекта, собрали 239,9 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели – 919,8 тыс. рублей.

В 2024 году будут построены еще две площадки в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования (проекты прошли региональный конкурсный отбор и получили софинансирование из областного бюджета):

- скейт-площадка на базе спортивного комплекса «Старт» в п.Арти, стоимостью 1 250 тыс. рублей,

- детская площадка в д.Афонасково - 1 900 тыс. рублей.

За счет средств Дорожного фонда (местного бюджета) в 2023 году выполнены кап. ремонты автодорог в п.Арти:

- по ул. Шутова, стоимостью 14 350 тыс. рублей;

- переулок у автостанции между ул. Р.Молодежи и Ленина, на сумму 1 480 тыс. рублей;

- строительство автодорог в новом микрорайоне «Симинчинская горка», стоимостью 5 827 тыс. рублей.

В настоящее время на исполнении находится муниципальный контракт по капитальному ремонту переулка Школьный, стоимостью 73 823 тыс. рублей, работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года.

Закончено проектирование реконструкции моста через реку Чекмаш в п.Арти. В 2024 году планируется заключение муниципального контракта сроком реализации два года с объемом работ на сумму 64 млн. рублей.

ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» в 2023 году произведены ремонты трех участков автомобильных дорог регионального значения на общую сумму 402,32 млн. рублей, общей протяженностью 9,95 км. Отремонтированы автодороги:

- «г.Красноуфимск - пгт.Арти - г.Касли на участке км 30+000 - км 40+000», протяженностью 9,95 км;

- «Подъезд к с. Большие Карзи от км 61+910 (а/д  «г.Красноуфимск - пгт.Арти - г.Касли на участке км 14+475 – км 17 +140».

В 2024 году планируется произвести ремонт 3 участков региональных дорог на территории Артинского ГО общей протяженностью 16,1 км на сумму 176 млн.рублей.

В рамках реализации национального проекта «Образование» по направлению регионального проекта «Современная школа» в 2023 году на базе Сажинской школы открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Объем затраченных средств из местного бюджета составил 3 млн. рублей. За счет средств областного бюджета произведена поставка учебного оборудования на сумму 2 231 тыс. рублей.

Реализация федеральной программы модернизации школьных систем образования выполнены капитальные ремонты в зданиях Артинского лицея и Барабинской школы. Стоимость работ вместе с поставкой оборудования составила 139 млн. рублей (средства областного и местного бюджетов).

На подготовку образовательных организаций к новому учебному году за счет средств местного бюджета выполнены ремонтные работы на 22,6 млн. рублей (установка ограждений, автоматической пожарной сигнализации в школах и детских садах), произведен ремонт спортивного зала в Азигуловской СОШ (285,7 тыс. рублей), выполнен ремонт системы канализации (312 тыс. рублей), ремонт узла учета (453,4 тыс. рублей) в школе № 1, заменены по предписанию надзорных органов окна (361,9 тыс. рублей) в Сажинской школе.

В 2023 году велись работы по проекту «Строительство сельского дома культуры в д.Артя-Шигири» (изыскательские, геологические и геодезические работы и прохождение экспертизы экономической эффективности).

Вопрос о строительстве в селе Артя-Шигири клуба находится на контроле Губернатора Свердловской области (протокол совещания у Вице-губернатора Свердловской области С.Ю. Бидонько по актуальным вопросам деятельности татарских общественных объединений в Свердловской области от 16.04.2021 № 71). (стоимость реализации проекта в ценах 2024 года – 66,8 млн. рублей). Заявки на включение объекта в государственную программу подана в Министерство культуры Свердловской области, но решения о включении данного объекта в программу пока не принято.

Проект «Строительство детского сада – начальной школы на 100 мест по адресу: Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. Крупская, 7 для филиала МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинская НОШ» в 2023 году вошел в гос.программу  «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области». Стоимость проекта составляет 472,3 млн. рублей. Субсидия на строительство объекта в 2024-2025 годы определена Управлению капитального строительства Свердловской области.

В сфере туризма в 2023 году индивидуальным предпринимателем Ляпустин А.А. реализован проект «Создание круглогодичного глэмпинга «Солнечная пристань»». Проект прошел региональный конкурсный отбор на получение гранта (4,9 млн. рублей) на развитие туристской инфраструктуры в Департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области. Возведены 3 модульных конструкций (некапитальных средств размещения), организован пункт проката туристского оборудования на берегу реки Уфа в селе Пристань. Общая стоимость проекта составила 10 млн. рублей.

Частным инвестором в 2023 году введен в эксплуатацию 65-квартирный жилой дом в п.Арти, ул. Первомайская, д. 16Д, общей площадью 3117,4 кв.м. (стоимость проекта составила 150 млн. рублей). Часть квартир предоставлены гражданам для переселения их из аварийного жилищного фонда в рамках нац. проекта «Жилье и городская среда».

Частным инвестором построены две новых котельных на твердом топливе в селе Свердлово и д.Березовка, отапливающих школы, детский сад, сельский дом культуры. Это третья и четвертая котельные, построенные инвестором, первая введена в эксплуатацию в 2021 году в с.Сухановка, вторая - в 2022 году в с.Поташка. Стоимость капитальных вложений в строительство котельной в 2023 году составила 6,76 млн. рублей.

Продолжает осуществляться в городском округе строительство и реконструкция сельскохозяйственных объектов.

В деревне Сенная СПК «Искра» ввел в эксплуатацию новый доильно-молочный блок для КРС. Стоимость проекта – 32,9 млн.рублей.

ИП глава КФХ Иванов К.Н. благодаря полученному гранту (30 млн. рублей) по программе «Семейная ферма» осуществляет капитальный ремонт молочно-товарной фермы и молочного блока на 300 голов дойного стада и 75 голов нетелей КРС беспривязного содержания вблизи с. Малая Тавра. Запуск объекта запланирован на 2024 год. Общий объем инвестиций составляет 56,5 млн.рублей.

Реализация в 2021 году крупного проекта по строительству крупной молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров в селе Сажино АГО стала отправной точкой для комплексного развития сельской территории. План мероприятий «дорожная карта» по развитию социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры села Сажино, разработанная Администрацией Артинского городского округа и одобренная 20 июня 2019 года Правительственной комиссией Свердловской области (проектным офисом), предусматривает:

- строительство детского сада на 90 мест,

- стадиона со спортивной площадкой, гимнастическими тренажерами,

- планируется капитальный ремонт здания Дома культуры,

- и фельдшерско-акушерского пункта,

- формирование площадки компактной жилой застройки на 47 земельных участков с сетями газоснабжения, электросетями, автодорогой,

- реконструкция автомобильных дорог на селе, общей протяженностью 4 км.

Общий объем инвестиций в развитие соц.сферы и инфраструктурное обустройство села Сажино составляет 705,3 млн. рублей.

Объект «Строительство детского сада на 90 мест в с.Сажино» включен в гос.программу «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области». Стоимость проекта составляет 166,2 млн. рублей. Субсидии на строительство объекта определены Управлению капитального строительства Свердловской области. Весной 2023 года проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика. Заключен государственный контракт №2666100455923000005 от 04.04.2023 с ООО «БАЗИС» (г. Екатеринбург).

Для решения вопроса по выделению финансирования на объекты культуры и спорта в с.Сажино Артинский городской округ третий год участвует в отборе проектов на включение в ведомственную программу «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024 год через Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. Стоимость проекта составляет 145,6 млн.рублей, из них 3 млн. рублей средства инвестора.

7 февраля 2023 года Решением региональной комиссии Свердловской области проект Артинского городского округа прошел областной отбор и был направлен на федеральный конкурсный отбор проектов в программу «Современный облик сельских территорий» государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2024-2026 годы. Решением Комиссии по отбору проектов при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации (протокол от 30.05.2023 № 53) проект «Комплексное развитие села Сажино Артинского городского округа Свердловской области» вошел в перечень отобранных проектов на основании результатов ранжирования и занял 456 рейтинговое место. Однако, финансирование на реализацию проекта не определено.

Третий год Артинский ГО участвует в государственной программе РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с объектом «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры в с. Сажино». В 2022 году реализован Первый этап – строительство системы газоснабжения. Второй этап начат в 2023 году, он включает в себя строительство автомобильной дороги в микрорайоне новой жилой застройки села Сажино, переустройство высоковольтной линии, существующей сети газораспределения, обустройство наружного освещения (данные мероприятия запланированы на два года).

Стоимость работ согласно мун.контракта составляет 138,5 млн. рублей. В 2023 году Подрядчиком выполнены работы в соответствии с бюджетным финансированием в размере 17,27 млн. рублей. Оставшийся объем работ перенесен на 2024 год.

Планируется еще один блок реконструкции автодорог местного значения (2 этап) объемом 92,6 млн. рублей. Принять участие в отборе проектов по включению в ведомственный проект «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» Артинский городской округ планирует в 2024 году.

В 2023 году в сфере АПК реализованы еще 4 инвестиционных проекта по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства:

- ООО «Ударник» приобрело комбайн NEW Holland FR 500, трактор Беларус-1221.3, сеялку тракторную Primera DMC 9000 Super на сумму 45,5 млн.рублей;

- ООО Земля «Манчажская» приобрело технику и оборудование для растениеводства и животноводства на сумму более 32,3 млн. рублей (трактор «Кировец», сеялку точного высева KUHN COSMA 5M002, погрузчик фронтальный, стационарный смеситель кормов и др.);

- СПК «Искра» приобрел широкозахватный посевной комплекс «AGRATOR-9800», погрузчик универсальный, измельчитель – смеситель – раздатчик кормов на общую сумму 15,1 млн. рублей;

- ИП Глава К(Ф)Х Фаисканов Р.Р. трактор Беларус-82.1, машину сепарирующую  на сумму 2,4 млн.рублей.

В целях развития малого и среднего предпринимательства на территории городского округа реализуется муниципальная подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Артинском городском округе до 2027 года». В 2023 году на реализацию данной программы направлено 766,7 тыс. рублей, реализованы следующие мероприятия:

- Проведены районные конкурсы профессионального мастерства среди представителей рабочих профессий агропромышленного комплекса по различным номинациям;

- Организованы весенне - осенние ярмарки, народные и ярмарки «выходного дня»;

- Для субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены образовательные услуги, связанные с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников (по профессии Повар);

- С целью поддержки и сохранения торговых объектов на селе, Администрацией ГО проведен конкурс на предоставление из местного бюджета субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, в связи с осуществлением торгового обслуживания в малонаселенных, отдаленных сельских населенных пунктах. Субсидию в размере 600 тыс. рублей разделили между собой 3 предприятия потребкооперации: Артинское Райпо, ООО «Свердловское» и ООО «Манчажское». 20 магазинов, расположенных в сельской местности получили муниципальную финансовую поддержку на осуществление своей деятельности, компенсированы расходы на электроэнергию.

Постановлением Администрации Артинского городского округа от 27.07.2015 № 833 утверждена форма для размещения информации о свободных земельных участках, пригодных для ведения производственной, логистической и торговой деятельности в границах Артинского городского округа на инвестиционном портале Свердловской области.

На территории Артинского городского округа сформированы 15 свободных инвестиционных площадок для развития сельскохозяйственного производства, переработки древесины, организации сервисных услуг (размещения кемпингов, автозаправочных станций) и других объектов бытового обслуживания:

- Свободная от застройки площадка пгт.Арти на пересечении а/дорог регионального значения «Красноуфимск-Арти-Касли» и «Арти-д.Б.Карзи», площадью 4 га. Для организации: сервисных услуг (кемпинг с закусочной), автостоянки, автозаправочной станции.

- Производственная база «Артинская ПМК-4» пгт.Арти ул. Фрунзе 126, площадью 0,8 га. Вид использования инвестиционной площадки – переработка древесины, производство деревообрабатывающей продукции.

- Земельный участок пгт.Арти ул. Фрунзе, площадью 0,45 га. Вид использования – размещение складских помещений, лесоперерабатывающего производства.

- Производственная площадка с. Пантелейково (бывшая МТФ), площадью 3 га. Тип использования – производство мяса (откорм КРС).

- Производственная площадка с. Пристань (бывшая СТФ), площадью 5 га. Тип использования – производство мяса (откорм КРС).

- Производственная площадка в пгт.Арти ул.Фрунзе, 145, площадью 0,9 га.

- Земельный участок под склад строительных материалов, организацию сервисных услуг (кемпинг с закусочной), автостоянку, автозаправочную станцию, п. Арти, ул. Ленина, № 298, площадью 0,8 га.

- Земельный участок, площадью 0,7 га под производственную базу, организацию сервисных услуг (кемпинг с закусочной), автостоянку, автозаправочную станцию (д. Пантелейково, ул. Трактовая, 9а).

- Земельный участок под объект промышленности (цех по переработке древесины) п. Арти, ул. Ленина, рядом со зданием № 298-б, площадью 0,4 га.

- Земельный участок в СПК имени Свердлова, площадью 5 000 га для сельхозпроизводства.

- Земельный участок Бардым – Азигулово, площадью 11 239 га для сельхозпроизводства.

- Земли сельхозназначения бывшего КСП «Бардымское», площадью 3001 га для сельхозпроизводства.

- Земли сельхозназначения бывшего КСП «Азигуловское», площадью 1060,5 га для сельхозпроизводства.

- Земельный участок ТОО «Артинское» - ТОО «Куркинское», площадью 402 га для сельскохозяйственного производства.

- Земли бывшего ТОО «Артинское», площадью 665,2 га для сельхозпроизводства.

Постановлением Администрации Артинского городского округа от 12.11.2018 № 843 утверждено Положение о муниципально- частном партнерстве на территории Артинского городского округа. Назначен ответственный за внесение сведений в ГАС «Управление» по проектам муниципально-частного партнерства и концессионным соглашениям.

По состоянию на 01.01.2024 в Артинском городском округе соглашения о МЧП и концессионные соглашения не заключены.

Информация об инвестиционной деятельности на территории Артинского городского округа размещена на официальном сайте: https://arti.midural.ru/article/show/id/1049, в разделе «Инвестору».

На сайте размещены:

- Информация об инвестиционных возможностях и ресурсах Артинского городского округа;

- Инвестиционный паспорт Артинского городского округа;

- Информация о реализующихся инвестиционных проектах;

- Нормативные правовые акты;

- Ежегодные отчеты о работе, проводимой инвестиционным уполномоченным и деятельности координационного Совета по инвестициям и развитию.

Инвестиционный уполномоченный,

Заместитель Главы Администрации

Артинского городского округа                           				Т.М. Сыворотко