| АДМИНИСТРАЦИЯ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | г. |  | № |  |  |  |
|  |  | пгт. Арти |  |  |  |  |  |  |
|  | Об утверждении комплексной программы «О создании новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» в новой редакции |  |  |  |  |  |  |  |

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 (ред. от 27.12.2019) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 (ред. от 17.10.2019) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Распоряжением Правительства РФ от 23.10.2015 N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы", постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-ПП (ред. от 19.12.2019) "Об утверждении государственной программы Свердловской области "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года", Постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2016 N 53-ПП (ред. от 28.11.2019) "Об утверждении государственной программы "Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы", Распоряжение Правительства РФ от 23.10.2015 N 2145-р "О программе "Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы", Уставом Артинского городского округа

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексную  программу  «О создании новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» (далее – Программа) в новой редакции (прилагается).

2. Постановление  Администрации Артинского городского округа от 01.02.2016 № 103 «Об  утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «О создании новых мест в общеобразовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном вестнике» газеты «Артинские вести».

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования Администрации Артинского городского округа Е.А. Спешилову.

# Глава Артинского городского округа                                      А.А.Константинов

С О Г Л А С О В А Н И Е

Постановления Администрации Артинского городского округа

Об утверждении комплексной программы «О создании новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» в новой редакции

| Должность | Фамилия и инициалы | Сроки и результаты согласования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Замечания | Подпись |
| Заместитель Главы | Ярушников С.В. |  |  |  |
| Заместитель Главы | Токарев С.А. |  |  |  |
| Заместитель Главы | Сыворотко Т.М. |  |  |  |
| Начальник ФУ Администрации | Волков Ю.С. |  |  |  |
| Заведующая юр.отделом | Редких О. М. |  |  |  |

Разослано:     11  экз.

в дело-2

юр.отдел – 1

Упр.обр. – 3

ФУ -1

КЭ -1

Орг. отдел – 1

Прокуратура – 1

Артинские вести - 1

Исп.: Спешилова Е.А.

Тел.: 2-15-05

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации Артинского городского округа от ___________ № ____

Комплексная программа 
«О создании новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» в новой редакции

Паспорт программы

| 1.Цель Программы | 1. Сохранение доли сельского населения на территории Артинского городского округа (предотвращение оттока жителей Артинского городского округа в города) 2. Оптимизация загруженности муниципальных образовательных организаций и создание в образовательных организациях Артинского городского округа новых мест и современной инфраструктуры в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения |
| --- | --- |
| 2. Задачи Программы | 1. Обеспечение односменного режима обучения в образовательных организациях Артинского городского округа 2. Перевод обучающихся в новые здания образовательных организаций из зданий с износом 50 процентов и выше 3. Создание и развитие инфраструктуры объектов образования на сельских территориях 4. Организация качественного выполнения ФГОС в части требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | 1) Число новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа 2) Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования |
| Сроки реализации Программы | 1 этап – 2016-2020 годы 2 этап – 2021-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 10,920 млн. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета - 0 рублей; - за счет средств местного бюджета (100%) – 10,920 млн. рублей. Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годах составит 954, 467 млн.рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета (90%) – 854,070 млн. рублей; - за счет средств местного бюджета (10%) – 100,397 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели её социально-экономической эффективности | I этап: 1) Будет завершена разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства, планируемых к реализации в рамках программы (за исключением пристроя к АСОШ № 6): - пристрой к АСОШ № 1 на 400 мест в п. Арти; - начальная школа – детский сад в с. Пристань на 100 мест; - детский сад на 90 мест в с. Сажино. 2) Будут подготовлены и согласованы с Министерством экономики Свердловской области инвестиционные проекты по каждому объекту строительства. II этап: 1) разработка проектно-сметной документации по строительству пристроя к АСОШ № 6 на 150 мест в п. Арти 2) строительство объектов образования: - пристрой к АСОШ № 1 на 400 мест в п. Арти – 2020-2022 гг.; - начальная школа – детский сад в с. Пристань на 100 мест – 2021 -2022 г. - детский сад на 90 мест в с. Сажино – 2021-2022 гг. - пристрой к АСОШ № 6 на 150 мест в п. Арти – 2023-2024 г. Таким образом, к 2024 году будет полностью ликвидирована вторая смена в образовательных организациях Артинского городского округа и решена проблема ветхости/аварийности зданий образовательных организаций Артинского городского округа. По итогам реализации Программы: 1) все обучающиеся общеобразовательных организаций Артинского городского округа станут обучаться в одну смену; 2) 100 процентов обучающихся будут обучаться в зданиях с износом менее 50 процентов. |

Структура программы

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена комплексная  программа  «О создании новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» в разрезе объектов общего образования

Для  обеспечения  высокого  качества  общего   образования   в соответствии с меняющимися  запросами  населения  и  перспективными задачами развития российского общества и экономики требуется, в том числе,  совершенствование  условий   и   организации   обучения   в образовательных организациях (как школах, так и в детских садах).  Эта  потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и   противопожарными   нормами,    федеральными    государственными образовательными стандартами общего образования.

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть  обеспечены  возможность  организации   всех   видов   учебной деятельности в одну смену, безопасность и комфортность  условий  их осуществления.

Кроме того, в условиях ежегодного оттока сельского населения, людей, проживающих в рабочих поселках, поселках городского типа, сельских населенных пунктах в более крупные города встает проблема создания привлекательности сельской территории для молодых семей, ее конкурентоспобности с городами, возможности предоставления гражданам Российской Федерации равных возможностей (качественного образования, дополнительного образования, возможность обучения в безопасных зданиях,  материально-технических условиях, отвечающих всех требованиям СанПин).

Организация образовательного процесса в одну  смену  позволит существенно   повысить    доступность    качественного    школьного образования второй половины дня, а именно: обеспечить  обучающимся  за  11 лет  обучения  до   3800 часов обязательной   внеурочной   деятельности    в    рамках    основной образовательной программы (до 10 часов в неделю); создать  условия  для  применения  сетевой  формы   реализации образовательных  программ  с  использованием  ресурсов   нескольких организаций; организовать обучение детей в  возрасте  от  5  до  18 лет  по дополнительным образовательным программам, обеспечить создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней в соответствии  с  Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 "О мерах  по реализации государственной политики в области образования и науки", включая дополнительное обучение  физической  культуре  и  спорту  в соответствии с Указом Президента  Российской  Федерации  от  1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах  детей на 2012-2017 годы", Национальным проектом Российской Федерации «Образование»

Обучение в одну смену расширяет  возможности  обучающихся  для посещения организаций дополнительного образования детей, детской библиотеки, школы искусств, позволяет создать на базе образовательной организации службы ранней помощи детям.

В системе образования Артинского городского округа  функционируют 20 образовательных организаций: из них 15 – общеобразовательных школ (МАОУ АГО «АСОШ № 1», МАОУ «Артинский лицей», МАОУ АГО «АСОШ № 6», МАОУ «Азигуловская СОШ», МБОУ «Барабинская ООШ», МБОУ «Березовская ООШ», МБОУ «Куркинская ООШ», МБОУ «Малокарзинская ООШ», МБОУ «Малотавринская СОШ», МАОУ «Манчажская СОШ», МАОУ «Сажинская СОШ», МАОУ «Староартинская СОШ», МБОУ «Свердловская СОШ», МБОУ «Сухановская СОШ», МБОУ «Поташкинская СОШ»), 3 дошкольные образовательные организации (МАДОУ «Детский сад «Сказка», МАДОУ «Детский сад «Радуга», МАДОУ «Детский сад «Капелька»), 2 организации дополнительного образования (МАОУ АГО «ЦДО», МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им. ЗТР Ю.В. Мельцова»).

Помимо 15 школ (юридических лиц), общее образование реализуется в 5 филиалах школ – филиале  № 1 МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушинской ООШ», филиале № 2 МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинской НОШ», филиале МБОУ «Поташкинской СОШ» - «Артя-Шигиринской ООШ», филиале  № 1 МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Усть-Манчажской СОШ», филиале  № 2 МАОУ «Азигуловская СОШ» - «Нижнебардымской ООШ».

Дошкольное образование помимо 3 детских садов – самостоятельных юридических лиц  - реализуется также в 22 детских садах при школах, функционирующих в качестве филиалов и структурных подразделений. Два детских сада, функционирующих в качестве отдельных юридических лиц, также имеют по одному дополнительному структурному подразделению (детский сад «Солнышко» и детский сад «Полянка»).

Дополнительное образование, помимо самостоятельных юридических лиц, пролицензировано в 17 образовательных организациях (14 школах и 3 детских садах).

Таким образом, система образования Артинского городского округа представляет собой сложную структуру.

На 01.01.2020 года в образовательных организациях обучаются 3288 школьников (в поселке Арти – 1896 человек, в сельских школах – 1392 человека).

Основные проблемы в системе образования Артинского городского округа, с которыми связана данная муниципальная программа:

1) Двусменный режим обучения

2) Ветхость и аварийность зданий образовательных организаций (износ которых составляет более 60 %).

1.1. Двусменный режим обучения

В двух школах п. Арти организовано обучение в две смены.

| № п/п | Образовательная организация | Емкость | Фактическая наполняемость | Обучаются во 2-е смены (1см./2 см.) | Необходимое количество мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МАОУ АГО «Артинская СОШ № 1» | 350 | 749 | 451/298 | 400 |
| 2. | МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6» | 400 | 538 | 319/219 | 150 |

Обучающиеся в данных образовательных организациях распределены согласно территориальной принадлежности и желания родителей (законных представителей) и детей.

Демографическая обстановка в п. Арти с 2013 года имеет положительную динамику, прирост детей в школах п. Арти с 2016 года по 2020 год составит примерно по 100 человек в каждой школе.

Вместимость сельских образовательных организаций составляет 5158 мест, фактически в образовательных организациях сельской местности обучается 1458 человек. Потребности в дополнительных местах в общеобразовательных организациях сельской местности нет.  Потребность имеется только в части замены зданий, износ которых составляет 60-70 и более процентов.

Необходимость строительства пристроя в МАОУ АГО «АСОШ № 1»

В МАОУ Артинского городского округа «Артинская СОШ № 1» обучается 748 обучающихся.

Здание школы 1972 года постройки. Здание расположено по адресу: 623340, Свердловская область,  п. Арти, ул. Нефедова, 44 а. Учредитель – Управление образования Администрации Артинского городского округа.

Причины необходимости строительства дополнительного здания

- Емкость основного здания.

Ёмкость образовательной организации составляет 350 обучающихся, что более чем в два раза меньше реальной наполняемости школы, что не позволяет обеспечить односменный режим обучения для всех детей, обучающихся в данной школе.

Фактически в одну смену обучается 451 обучающийся: 351 человек в основном здании школы и 100 в здании мастерских. При этом фактически основное здание школы может вместить в одну смену только 300 детей. Это связано с тем, что один кабинет переоборудован под библиотечный центр и два кабинета объединены для организации спортивного зала для детей начальных классов.

Ежегодно школа формирует 29-31 класс-комплект.  В 2020 году сформированы 33 класса-комплекта. Учебных кабинетов по проекту – 26. Фактически используется кабинетов – 23 + 4 кабинета в мастерских.

Таким образом, при том же количестве детей, что и в 2020 году, школе дополнительно необходимо 10 отдельных учебных классов. Это не учитывая деления классов по информатике, английскому языку и технологии, а также на профильное обучение. Учитывая, что количество первоклассников растет ежегодно (на 20-30 человек по сравнению с предыдущим годом), в проект закладывается строительство пристроя на 400 мест (или 16 классов-комплектов).

- Рост количества обучающихся.

При существующей инфраструктуре, с учетом демографического прогноза, при условии формирования контингента обучающихся по территориальному признаку, количество обучающихся МАОУ Артинского городского округа «Артинская СОШ № 1» будет увеличиваться.

Численность обучающихся по годам обучения

|  | ВСЕГО | Iсмена | IIсмена | Классов комплектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016/2017 | 675 | 450 | 225 | 31 |
| 2017/2018 | 691 | 450 | 241 | 32 |
| 2018/2019 | 711 | 450 | 261 | 32 |
| 2019/2020 | 748 | 451 | 298 | 33 |
| 2020/2021 | 760 | 450 | 310 | 34 |
| 2021/2022 | 762 | 450 | 312 | 35 |
| 2022/2023 | 775 | 460 | 315 | 35 |
| 2023/2024 | 785 | 465 | 320 | 35 |
| 2024/2025 | 792 | 470 | 322 | 35 |

С 2015 года в МАОУ АГО «Артинская СОШ № 1» наблюдается значительное увеличение количества обучающихся, прежде всего связанное с увеличением рождаемости с начала 2000г.

Так, если в 2010г. количество первоклассников составляло чуть более 60 человек, то уже в 2014г. в трёх первых классов обучалось 76 человек, и эта тенденция к росту не уменьшается. По состоянию на 01.01.2020 количество первоклассников – 87 первоклассников. Кроме детей микроройона школы ежегодно набирается до 10% обучающихся из других микрорайонов, поскольку школа находится в непосредственной близости к учреждениям дополнительного образования: Детской школы искусств, Детской юношеской спортивной школы, Центра дополнительного образования, что, безусловно, удобно для детей и родителей, поэтому территориальный признак размещения здания школы также гарантирует сохранность контингента и даже его увеличение.

- Нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства

В школе имеется совмещённый со столовой актовый зал, что не даёт возможности проведения мероприятий в соответствии с планированием внеклассной деятельности ранее 16.30, поэтому все мероприятия для начальных классов проводятся в пересмену на первом этаже школы. Отсутствие актового зала не даёт возможности для репетиций, поскольку свободных кабинетов школа не имеет.

В соответствии с современными требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от 22.05.2019 года) в образовательной организации должны быть отдельный спортивный зал, актовый зал и помещение для организации питания обучающихся.

В МАОУ АГО «Артинская СОШ № 1» актовый зал совмещен с помещением для организации питания обучающихся. Спортивных залов два (большой на 40 мест и импровизированный малый зал, переоборудованный из двух небольших кабинетов, на 20 мест. Высота малого зала  по технике безопасности не позволяет заниматься игровыми видами спорта, поэтому в нём занимаются лишь обучающиеся начальных классов). Исходя из количества обучающихся и классов-комплектов, учитывая количество уроков физкультуры (3 часа в неделю в каждом классе), имеющихся площадей спортивных залов недостаточно для организации образовательного процесса в одну смену.

В связи с вышесказанным, имеется необходимость пристроя к МАОУ Артинского городского округа «Артинская СОШ № 1» на 400 мест.

Необходимость строительства пристроя в МАОУ АГО «АСОШ № 6»

Двухсменный режим обучения также организован в  муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Артинского городского округа «Артинская средняя общеобразовательная школа № 6», которая расположена по адресу 623340, п. Арти, ул. Дерябина, 13. Учредитель – Управление образования Администрации Артинского городского округа. Здание школы 1961 года постройки.

Ёмкость школы 400 мест, которая рассчитывалась из стандартов 1961 года. Сегодня в образовательной организации обучается 538 детей, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья (106 чел.), которые объединены в классы-комплекты (7 классов-комплектов), для них обеспечены особые условия обучения. Во вторую смену обучается 219 человек.

Причины необходимости создания новых мест в МАОУ АГО «АСОШ № 6» аналогичны причинам создания пристроя в школе № 1:

- Рост количества обучающихся

Общая тенденция по п. Арти за последние 10 лет  - увеличение числа обучающихся. Если в 2016 г. в школе обучался 491  ребенок (в том числе 75 учащихся в ограниченными возможностями здоровья), то сегодня (за 5 лет) увеличение составляет более, чем на 100 человек. Ежегодно прирост числа обучающихся составляет до 20 человек.

| Год | Количество обучающихся |  |  |  | I смена | II смена | Классов-комплектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 1-4 кл. | 5-9 кл. | 10-11 кл. |  |  |  |
| 2019-2020 | 538 | 243 | 275 | 20 | 313 | 225 | 29 |
| 2020-2021 | 550 | 240 | 283 | 27 | 319 | 231 | 29 |
| 2021-2022 | 562 | 210 | 322 | 30 | 326 | 236 | 29 |
| 2022-2023 | 569 | 214 | 325 | 30 | 330 | 239 | 29 |
| 2023-2024 | 568 | 212 | 326 | 30 | 330 | 238 | 29 |
| 2024-2025 | 573 | 215 | 328 | 30 | 332 | 241 | 29 |

- Мощность (емкость) основного здания

При этом, как выше уже было отмечено, общая мощность школы – 400 мест. Учебных кабинетов по проекту – 21. Фактически кабинетов – 19. Два кабинета используются: 1 – библиотека, 1 – используется под учительскую. Кабинет психолога не является по проекту учебным кабинетом по причине малой площади 13,8 кв. м.).

Классов комплектов 29 (22 общеобразовательных и 7 классов коррекции). Средняя наполняемость общеобразовательных классов 23 человека, классов коррекции – 4 человека.

- Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства

Согласно нормам площади кабинеты в МАОУ АГО «АСОШ № 6» небольшие, примерно на 20 человек. Что не позволяет увеличить количество обучающихся в классе, без нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

| Классы | Максимальная наполняемость | Минимальная наполняемость |
| --- | --- | --- |
| Образовательные | 28 | 19 |
| коррекционные | 14 | 3 |

Также в МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6» условия для проведения уроков физической культуры не соответствуют современным требованиям. Спортивный зал размещен на третьем этаже школы, что является не допустимым в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Размещение пищеблока школы также противоречит санитарным правилам и нормам (вместо первого этажа он размещен на втором этаже школы).

Имеется необходимость в создании условий для организации образовательного процесса для обучающихся на уроках физической культуры – отдельного спортивного зала, отвечающего современным требованиям.

- Особенности контингента обучающихся

Особенностью школы является функционирование наряду с общеобразовательными классами – классов компенсирующего обучения (классов коррекции), где обучаются дети с особыми возможностями здоровья (преимущественно с задержкой психического развития и умственной отсталостью).

Учитывая введение Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (пункт 2.4) с 01.09.2016 года, дети, обучающиеся в классах коррекции, могут обучаться по адаптированным основным образовательным программам  в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или отдельных организациях. программой.

Учитывая данные особенности школы, с 01.01.2016 г.  на базе МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6» открыт муниципальный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, имеющим особые возможности здоровья.

Таким образом, фактически учебных кабинетов остается – 19, классов комплектов – 29. Недостаточно 10 кабинетов. Кроме того, для проведения предметов по английскому языку, информатике, технологии производится деление классов на группы, что также требует от школы предоставления отдельных помещений.

Таким образом, без строительства  пристроя  на 150 мест проблема нехватки учебных мест, двусменного режима обучения не может быть решена иным образом.

1.2. Ветхость и аварийность зданий образовательных организаций (износ которых составляет более 60 %)

В сельской местности имеются образовательные организации, процент износа которых составляет более 50-60%, это:

1) филиал МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинская ООШ» (и здание школы, и детский сад)

2)  структурное подразделение МАОУ «Сажинская СОШ» - детский сад с. Сажино.

Необходимость строительства новой школы-детского сада в с. Пристань

Артинский лицей имеет два филиала в с. Усть-Югуш и с.Пристань. В Филиале № 1 МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушинская ООШ» обучаются 10 детей дошкольного возраста и 26 детей школьного возраста (1-9 классы). В Филиале № 2 МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинская начальная общеобразовательная школа» обучаются 23 ребенка дошкольного возраста и 20 детей школьного возраста (1-4 классы).

На территории села Пристань в качестве филиала МАОУ «Артинский лицей» функционируют школа и детский сад, которые имеют процент износа более 50%.  Здания филиала МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинская НОШ» имеют процесс износа 70% (справка СОГУП Областной центр недвижимости Отдела Артинское БТИ от 20.02.2016 г. № 227).

Здания размещены по адресам: 623351, Свердловская область, Артинский район, с. Пристань, ул. Советская, д. 15 (школа); ул. Крупской, д. 7 (детский сад).

Количество родившихся детей на территории Пристанинской сельской администрации с 2010 года остается стабильным 15-20 детей.

На сегодняшний день на территории с. Пристань проживает 142 ребенка школьного возраста и 93 ребенка дошкольного возраста.  Таким образом, прирост детей  на территории за 5лет составил более 35 %.

В настоящее время 42 человек путем подвоза обучаются непосредственно в МАОУ «Артинский лицей».

Согласно данным отдела записи актов гражданского состояния Артинского городского округа  и данным Пристанинской сельской администрации общая численность детского населения в возрасте от 0 до 7 лет,  родившихся на территории с. Пристань и в д. Усть-Югуш Артинского городского округа,  по состоянию на 01.01.2020 г.  составляло 154 человека, из них - в возрасте от   0 до 3 лет – 54 ребенка, от 3 до 7 лет – 100 человек.

| Количество родившихся | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | на 01.02.2020 | Всего за 10 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Пристань | 12 | 20 | 20 | 16 | 17 | 20 | 19 | 11 | 12 | 2 | 149 |
| д. Усть-Югуш | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 52 |
| Всего | 19 | 26 | 26 | 23 | 23 | 28 | 26 | 12 | 16 | 2 | 201 |

Основной проблемой села Пристань является ветхость и аварийность Пристанинской начальной общеобразовательной школы и детского сада.

Здания образовательных организаций (школы и детского сада) располагаются в ветхих помещениях, которые не соответствуют современным требованиям СанПиН, пожарной и антитеррористической безопасности. Здание школы 1909 года постройки, в 1968 году было реконструировано, емкость здания 70 мест, детский сад 1978 года постройки, емкость здания 30 мест. В связи с отсутствием специализированных пищеблоков, питание детей организовано через подвоз из МАОУ «Артинский лицей».

Действующее здание детского сада – деревянное, с печным отоплением, без канализации, находится в предаварийном состоянии. Ни музыкального, ни спортивного зала детский сад не имеет.

Учитывая активную застройку села Пристань, хорошие демографические показатели по численности, рождающихся на территории, детей – новый детский сад в селе нужен.

При условии строительства указанного объекта, для обучающиеся 1-4 классов филиала № 1 МАОУ «Артинский лицей» - «Усть-Югушинска ООШ» (27-30 человек) будет организован подвоз в Филиал № 2 МАОУ «Артинский лицей» - «Пристанинская начальная школа-детский сад», произойдет оптимизация образовательных организаций (вместо трех – останется одно здание начальной школы – детского сада).

Таким образом, на сегодня сохраняется потребность  в строительстве нового здания начальной школы-детского сада на 100 мест в с. Пристань (60 – школа, 40 – детский сад).

Необходимость строительства детского сада в с. Сажино.

Ещё одно здание, имеющее износ более 50% - структурное подразделение МАОУ «Сажинская СОШ» - детский сад с. Сажино. Оно имеет два здания. Основное здание 1983 года постройки, дополнительное здание 1958 года постройки. Емкость зданий 48 мест.

Износ зданий составляет более 66% (справка БТИ от 15.01.2015 г. № 18), что является не допустимым в рамках комплексной безопасности детей.

Юридический адрес образовательной организации: 623361, Артинский район, с. Сажино, ул. Чухарева, 1а. Учредитель – Управление образования Администрации Артинского городского округа.

Обучение детей на дошкольной ступени образования требует создания современных условий, соответствующих санитарным правилам и нормам, требованиям пожарной и антитеррористической безопасности.

Детский сад  и дошкольную группу посещают 57 воспитанников человек (из них из с. Сажино – 54 человека, из д. Соколята – 1, из д. Турышовка – 1, из Попово - 1), в очереди находятся  - 16 человек. В результате проведенного мониторинга рождаемости детей выявлено, что в ближайшие годы сокращения численности детского населения в Сажинской сельской администрации не предполагается.

Здание школы 1982 года постройки. Проектная мощность здания школы 624 места. В школе обучается 159 человек.

Динамика численности обучающихся в школе и детском саде:

| Год | Школа | Детский сад с. Сажино | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 154 | 56 | 210 |
| 2020 | 159 | 59 | 218 |
| 2021 | 160 | 60 | 220 |
| 2022 | 165 | 60 | 225 |
| 2023 (предполагаемо) | 165 | 75 (при условии строительства) | 240 |
| 2024 (предполагаемо) | 170 | 75 (при условии строительства) | 245 |
| 2025 (предполагаемо) | 170 | 80 (при условии строительства) | 250 |

Помимо значительного износа зданий сельских детских садов в с. Сажино, которые не отвечают никаким современным образовательным стандартам, строительство нового детского сада – один из этапов комплексной программы развития сельских территорий, реализующейся  на территории Артинского городского округа. Согласно протоколу заседания Правительственной комиссии Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Свердловской области в целях повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области от 16.07.2019 № 62 основой комплексного развития с. Сажино Артинского района Свердловской области должен стать инвестиционный проект по строительству молочно-товарной фермы на 1800 фуражных коров.  К указанному инвестиционному проекту был одобрен план мероприятий по развитию территориальной точки роста в с. Сажино, включая строительство нового детского сада на 90 мест, реконструкцию Дома культуры, строительство стадиона, ремонт ОВП, капитальный ремонт автомобильной дороги, газификацию села и другие мероприятия.

В совокупности указанные мероприятия не только решат проблему ветхости (аварийности) зданий образовательных организаций на территории с. Сажино, но и повысят привлекательность сельской территории для молодых специалистов, молодого населения, что позволит предотвратить (хотя бы частично) отток жителей в города.

2. Этапы реализации программы

Реализация муниципальной комплексной программы  «О создании новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» в новой редакции предполагает два основных этапа в отношении каждого объекта программы:

- Проектный этап

- Строительство зданий

Что касается первого этапа, то по состоянию на 01.01.2020 г. проектный этап полностью реализован в отношении двух объектов программы  - здание пристроя на 400 мест к МАОУ АГО «АСОШ № 1» в п. Арти и здание начальной школы – детского сада на 100 мест в с. Пристань.

Проектно-сметная документация на строительство пристроя к МАОУ АГО «АСОШ № 1» (шифр ЭСП 36/2016 от 2016 г., с изм. от 12.2016) реализована в 2016 г., также пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации и инженерных изысканий  (от 13.12.2016  № 66-1-1-3-0352-16) и государственная экспертиза сметной стоимости строительства  (от 13.12.2016 № 66-1-6-0185-16/16-0194Д-1). Стоимость строительства в ценах 3-го квартала 2016 г. составила 313,923 млн. руб. Согласно пересчету НМЦК с учетом индекса цен по состоянию на 01.09.2019 г. стоимость строительства составит 416, 436 100 млн. рублей.

Проектно-сметная документация на строительство начальной школы –детского сада в с. Пристань подготовлена в 2018 году (шифр 119/16-7-01-, 2016-2017 гг., с изм. от 03.2018), также пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации и инженерных изысканий  (от 06.04.2018 г. № 66-1-1-3-0094-18) и государственная экспертиза сметной стоимости строительства  (от 06.04.2018 № 66-1-0066-18). Стоимость строительства в ценах 1-го квартала 2018 г. составила 155,123 млн. руб. Согласно пересчету НМЦК с учетом индекса цен по состоянию на 01.09.2019 г. стоимость строительства составит 182,530 700 млн. рублей.

Указанные проекты ежегодно подаются Артинским городским округом в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области для включения в подпрограмму «Строительство объектов государственной собственности Свердловской области и поддержка реализации приоритетных муниципальных инвестиционных проектов» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП. Однако, до настоящего момента финансирования не выделено.

Кроме того, в 2017-2018 году была сделана попытка разработки проектно-сметной документации на строительство пристроя на 150 мест к МАОУ АГО «АСОШ № 6». Открытый конкурс на разработку ПСД  был проведен в 2017 году.  Победителем стало  ООО «Стройгеопроект», г. Тюмень.  Окончание работ  по контракту  - до 31.12.2017 г.  В установленный срок (до конца 2017 года) контракт не исполнен.  В мае 2019 года контракт расторгнут Арбитражным судом Свердловской области в связи с существенным нарушением условий контракта. Повторная разработка ПСД планируется на 2021 год, в связи с необходимостью реализации двух объектов строительства (пристроя к АСОШ № 1 и школы-детского сада с. Пристань).

С октября 2019 года начата разработка проектно-сметной документации по строительству детского сада в с. Сажино на основе типовой проектной документации повторного использования. Планируемый срок окончания работ – до 31.03.2020 г.

Что касается строительства, то план-график проведения строительных работ указан в приложении № 1 к настоящей программе. Указанные работы напрямую связаны с включением объектов муниципальной программы в региональные и федеральные программы.

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

II. Цель и задачи  Программы, сроки и этапы её реализации, а также целевые показатели (индикаторы)

Целью  Программы  является  оптимизация загруженности муниципальных образовательных организаций и создание  в  образовательных   организациях   Артинского городского округа  новых  мест   в соответствии   с прогнозируемой   потребностью   и   современными требованиями к условиям обучения; сохранение доли сельского населения на территории Артинского городского округа (предотвращение оттока жителей Артинского городского округа в города)

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных организациях,   переводу    обучающихся    в    новые    здания образовательных организаций из зданий с износом 50 процентов  и выше;  по созданию и развитию инфраструктуры объектов образования на сельских территориях;  организации качественного выполнения ФГОС в части требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы.

Целевые  показатели   (индикаторы)   Программы (приложение № 2 Программы):

1) Число новых мест в образовательных организациях    Артинского городского округа;

2) Удельный  вес  численности обучающихся, занимающихся   в  одну  смену,  в  общей численности обучающихся  в общеобразовательных организациях,  в том  числе  обучающихся по  программам начального   общего,  основного  общего, среднего общего образования.

Сроки реализации Программы.

1 этап – 2016-2020 годы

2 этап – 2021-2025 годы.

I этап:

1) Будет завершена разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства, планируемых к реализации в рамках программы (за исключением пристроя к АСОШ № 6):

- пристрой к АСОШ № 1 на 400 мест в п. Арти;

- начальная школа – детский сад в с. Пристань на 100 мест;

- детский сад на 90 мест в с. Сажино.

2) Будут подготовлены и согласованы с Министерством экономики Свердловской области инвестиционные проекты по каждому объекту строительства

II этап:

1) Разработка проектно-сметной документации по строительству пристроя к АСОШ № 6 на 150 мест в п. Арти

2) Строительство объектов образования:

- пристрой к АСОШ № 1 на 400 мест в п. Арти – 2020-2022 гг.;

- начальная школа – детский сад в с. Пристань на 100 мест – 2021 -2022 г.

- детский сад на 90 мест в с. Сажино – 2021-2022 гг.

- пристрой к АСОШ № 6 на 150 мест в п. Арти – 2023-2024 г.

Таким образом, к 2024 году будет полностью ликвидирована вторая смена в образовательных организациях Артинского городского округа и решена проблема ветхости/аварийности зданий образовательных организаций Артинского городского округа.

III. Мероприятия Программы

В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2025 годах планируется строительство школ с использованием  типовых  проектов, предусматривающих соответствие  архитектурных  решений  современным требованиям к организации  образовательного  процесса,  возможность трансформации помещений,  позволяющей  использовать  помещения  для разных видов деятельности.

Предусматривается     также      выполнение      работ      по организационно-техническому    и    аналитическому    сопровождению Программы,  заключение  соглашений,  необходимых   для   реализации Программы, включая  организацию  экспертизы  заявок  на  участие  в Программе и результатов  работ. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  на  выполнение работ осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

Мероприятия Программы приведены в приложениях № 3 и № 4.

Исполнители Программы:

1. Управление образования Администрации Артинского городского округа:

-  разрабатывает  программу, направленную  на создание   новых   мест   в   образовательных организациях  в  соответствии  с  прогнозируемой   потребностью и современными условиями обучения (далее -  муниципальная  программа);

- курирует разработку проектно-сметной документации по каждому объекту строительства, получение государственной экспертизы ПСД и экспертизы достоверности сметной стоимости строительства;

- разрабатывает инвестиционные проекты в отношении каждого объекта строительства и обеспечивает экспертизу данных инвестиционных проектов в Министерстве экономики и территориального развития Свердловской области;

- подает заявки Министерство образования и молодежной политики Свердловской области о финансовом  обеспечении   реализации мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает эффективное  использование  финансовых  средств, выделяемых на реализацию Программы;

- ведет ежеквартальную отчетность по реализации Программы.

2. Администрация Артинского городского округа:

-  утверждает комплексную программу;

- разрабатывает  муниципальную комплексную программу развития сельских территорий – Артинского ГО;

- осуществляет взаимодействие с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Министерство финансов Свердловской области, Министерством экономики и территоривального развития Свердловской области, Министерством сельского хозяйства Свердловской области, Министерством строительства Свердловской области в части обеспечения реализации программы;

- осуществляет управление деятельностью исполнителей Программы в рамках выполнения мероприятий Программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным  использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

3. Образовательные организации Артинского городского округа:

- выступают заказчиками выполнения проектных работ;

- размещают заказы на определение поставщиков, подрядчиков, исполнителей в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

- обеспечивают исполнение муниципальных контрактов, договоров; взаимодействуют с подрядчиками;

- при необходимости выступают заказчиками строительных работ в рамках реализации мероприятий программы.

IV. Финансовое обеспечение Программы

Финансовое обеспечение  Программы  предусматривается  за  счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета и средств местного бюджета.

Финансовое обеспечение Программы осуществляется путем выделения Управлению образования Администрации Артинского городского округа  дополнительных  бюджетных  ассигнований в  рамках  подпрограммы 4 «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие системы образования Артинского городского округа до 2024 года», утвержденной постановлением Администрации Артинского городского округа от 19.01.2018 г. № 27 (в ред. от 27.01.2020 № 49).

Контроль за использованием  средств  на  реализацию  Программы осуществляется  в  соответствии  с   законодательством   Российской Федерации.

Общий  объем  финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 10,920 млн. рублей, в том числе:

- за счет  средств    областного бюджета  - 0 рублей;

- за    счет  средств местного бюджета (100%) – 10,920 млн. рублей.

Общий объем    финансирования Программы  в 2021-2025 годах составит  954, 467 млн.рублей, в том числе:

- за счет  средств    областного бюджета (90%) – 854,070 млн. рублей;

- за    счет  средств местного бюджета (10%) – 100,397 млн. рублей.

Реализация Программы осуществляется с 2016 года.

Объемы  финансирования  Программы  за  счет  средств  бюджетов Российской  Федерации, Свердловской области, Артинского городского округа  определены   в   соответствии   с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий  из федерального бюджета бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на софинансирование  расходных   обязательств   субъектов   Российской Федерации, утвержденными  постановлением  Правительства  Российской Федерации   от   30 сентября   2014 г.    N 999    "О формировании, предоставлении и распределении  субсидий  из  федерального  бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 5.

V. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем - координатором Программы  является Управление образования Администрация Артинского городского округа.

Управление образования Администрации Артинского городского округа   в  ходе выполнения Программы:

- осуществляет планирование, организацию и  контроль  реализации Программы;

- вносит в Администрацию Артинского городского округа  проекты  правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- разрабатывает  и  принимает  в   пределах   своих   полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- составляет  детализированный  организационно-финансовый   план реализации Программы;

- вносит в  Администрацию Артинского городского округа  предложения  о корректировке,  продлении  срока  реализации   Программы   либо   о досрочном прекращении ее реализации (при  необходимости),  а  также предложения  по  уточнению  целевых  показателей  (индикаторов)   и расходов на реализацию Программы,  по  совершенствованию  механизма реализации Программы, разрабатывает перечень целевых показателей  (индикаторов)  для мониторинга реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает  эффективное  использование  финансовых  средств, выделяемых на реализацию Программы;

- организует ведение  ежеквартальной  отчетности  по  реализации Программы, а также мониторинг реализации мероприятий Программы.

Администрация Артинского городского округа  является руководителем Программы и несет ответственность за ее реализацию  и конечные  результаты,  рациональное  использование  выделяемых   на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и  методы управления реализацией Программы.

VI. Оценка эффективности Программы

Эффективность  Программы  оценивается  ежегодно  на  основании сравнения  фактически  достигнутых  значений  целевых   показателей (индикаторов)  с  их  планируемыми   значениями,   приведенными   в приложении N 1 к Программе, и в  соответствии  с  методикой  оценки эффективности Программы, приведенной в приложении N 6.

Методические  подходы  к   определению   целевых   показателей (индикаторов) Программы приведены в приложении N 7.

При   реализации   I   этапа   Программы (2016-2020 годы):

1) Будет завершена разработка проектно-сметной документации по объектам капитального строительства, планируемых к реализации в рамках программы (за исключением пристроя к АСОШ № 6):

- пристрой к АСОШ № 1 на 400 мест в п. Арти;

- начальная школа – детский сад в с. Пристань на 100 мест;

- детский сад на 90 мест в с. Сажино.

2) Будут подготовлены и согласованы с Министерством экономики Свердловской области инвестиционные проекты по каждому объекту строительства.

При   реализации   II   этапа   Программы (2021-2025 годы):

1) Буде осуществлена разработка проектно-сметной документации по строительству пристроя к АСОШ № 6 на 150 мест в п. Арти

2) Будет осуществлено строительство объектов образования:

- пристрой к АСОШ № 1 на 400 мест в п. Арти – 2020-2022 гг.;

- начальная школа – детский сад в с. Пристань на 100 мест – 2021 -2022 г.

- детский сад на 90 мест в с. Сажино – 2021-2022 гг.

- пристрой к АСОШ № 6 на 150 мест в п. Арти – 2023-2024 г.

По итогам  реализации    Программы:

1)   Все обучающиеся   общеобразовательных организаций Артинского городского округа  станут обучаться  в  одну смену;

2) 100 процентов обучающихся   будут обучаться в зданиях с износом менее 50 процентов.

Во всех образовательных организациях будут созданы условия для реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, основного и среднего образования.

Приложение № 1

К муниципальной программе 
«О создании новых мест в образовательных организациях

Артинского городского округа в соответствии с

прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» в новой редакции

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЙТИЙ  ПРОГРАММЫ

| Годы | МАОУ АГО «АСОШ № 1№ | МАОУ АГО «АСОШ № 6» | МАОУ «Артинский лицей» | МАОУ «Сажинская СОШ» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | Разработка ПСД на строительство пристроя на 400 мест, прохождение государственной экспертизы ПСД и гос.экспертизы достоверности сметной стоимости строительства |  |  |  |
| 2017 год | Подготовка инвестиционного проекта по объекту строительства. Получение положительного заключения Министерства экономики Свердловской области |  | Разработка ПСД на строительство начальной школы – детского сада на 100 мест. |  |
| 2018 год |  |  | Прохождение государственной экспертизы ПСД и гос.экспертизы достоверности сметной стоимости строительства. Подготовка инвестиционного проекта по объекту строительства. Получение положительного заключения Министерства экономики Свердловской области |  |
| 2019 год |  |  |  | Разработка ПСД на строительство детского сада на 90 мест на основе типовой проектной документации повторного использования. |
| 2020 год |  |  |  | Разработка ПСД, прохождение государственной экспертизы ПСД и гос.экспертизы достоверности сметной стоимости строительства. Подготовка инвестиционного проекта по объекту строительства. Получение положительного заключения Министерства экономики Свердловской области |
| 2021 год | Начало строительства. Выполнение строительных работ. | Разработка ПСД на строительство пристроя на 150 мест, прохождение государственной экспертизы ПСД и гос.экспертизы достоверности сметной стоимости строительства | Начало строительства. Выполнение строительных работ. | Начало строительства. Выполнение строительных работ. |
| 2022 год | Выполнение строительных работ. Окончание строительства. Ликвидация второй смены в связи с вводом в эксплуатацию нового здания, с последующим увеличением ёмкости на 400 мест и перераспределением детей из действующей школы и помещений мастерских в новое здание | Подготовка инвестиционного проекта по объекту строительства. Получение положительного заключения Министерства экономики Свердловской области | Выполнение строительных работ. Окончание строительства. Ввод в эксплуатацию нового здания Начальной школы-детского сада на 100 мест в с. Пристань. Приведение условий ОО в соответствие современным требованиям | Выполнение строительных работ. Окончание строительства. Ввод в эксплуатацию нового здания детского сада на 90 мест в с. Сажино. Приведение условий ОО в соответствие современным требованиям |
| 2023 год |  | Начало строительства. Выполнение строительных работ. |  |  |
| 2024 год |  | Выполнение строительных работ. Окончание строительства. Ликвидация второй смены в связи с вводом в эксплуатацию нового здания. |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |

Приложение № 6

К муниципальной программе 
«О создании новых мест в образовательных организациях

Артинского городского округа в соответствии с

прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» в новой редакции

МЕТОДИКА

оценки эффективности программы «О создании новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы»

Эффективность (Э) программы «О создании новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» в новой редакции (далее - Программа)  оценивается   ежегодно   путем   сравнения   фактически достигнутых  значений  целевых  показателей  (индикаторов)   с   их планируемыми значениями, приведенными в приложении N 1 к Программе, и определяется по формуле:

Э = (х факт/ х план) x 100%,

где:

x план  - планируемое     значение   i-го   целевого   показателя        (индикатора), приведенного в приложении N 1 к Программе;

x факт - фактически достигнутое    значение  i-го    целевого факт, i показателя (индикатора).

Приложение № 7

К муниципальной программе 
«О создании новых мест в образовательных организациях

Артинского городского округа в соответствии с

прогнозируемой потребностью и современными

условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» в новой редакции

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

к определению целевых показателей (индикаторов) программы

«О создании новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы» в новой редакции

1. Для оценки эффективности реализации  программы  «О создании новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, на 2016 - 2025 годы»  в новой редакции (далее - Программа) используются целевые  показатели (индикаторы), приведенные в приложении  N 1  к  Программе  (далее - целевые показатели (индикаторы).

2. Методика сбора исходной  информации  для  расчета  значений целевых показателей (индикаторов) состоит в проведении  мониторинга выполнения проектов в рамках мероприятия Программы.

Мониторинг   осуществляется   Управлением образования Администрации Артинского городского округа.

3. При расчетах  значений  целевых  показателей  (индикаторов) используются следующие методические подходы:

при расчете целевого показателя (индикатора) «число новых мест в образовательных организациях Артинского городского округа, в том числе введенных путем строительства  объектов  инфраструктуры общего образования» -  данные  Федеральной  службы  государственной статистики по формам статистического  наблюдения  (форма  N ОО-1); данные ежегодных мониторингов, проводимых Управлением образования Администрации Артинского городского округа;  экспертная   экстраполяция   результатов реализации Программы на основе ежегодных мониторингов;

при расчете целевого  показателя  (индикатора)  «удельный  вес численности  обучающихся,  занимающихся  в  одну  смену,  в   общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях,  в  том числе обучающихся по образовательным программам начального  общего, основного общего, среднего общего образования» - данные Федеральной службы  государственной  статистики   по   формам   статистического наблюдения  (форма  N ОО-1);   данные   ежегодных   мониторингов, проводимых Управлением образования Администрации Артинского городского округа;    экспертная экстраполяция результатов реализации Программы на основе  ежегодных мониторингов;  оценка  результатов  реализации  Программы  не  реже одного раза в год.

4. Число  новых  мест   в  муниципальных образовательных   организациях Артинского городского округа,  в  том  числе   введенных   путем строительства объектов инфраструктуры общего образования (Уод)  (за промежуток между отчетными периодами), рассчитывается по формуле:

Уод   = (Ув   - У2с   ) - (Увn-1 -  У2n-1),

где:

Ув   - общая  численность  обучающихся  (всего) в   общеобразовательных организациях   в   первую, вторую и третью смены по  состоянию  на начало текущего  отчетного  периода  (форма  N  ОО-1, раздел 2.9. «Сведения о сменности занятий и группах продленного дня»);

У2с   - численность обучающихся во вторую смену по состоянию  на начало    текущего  отчетного периода (форма  N  ОО-1, раздел 2.9. «Сведения о сменности занятий и группах продленного дня»);

У вn-1 - общая численность обучающихся   в  общеобразовательных организациях   в   первую, вторую и  третью  смены   за  предыдущий отчетный период (форма N ОО-1);

У 2n-1 -  численность обучающихся во вторую смену за  предыдущий отчетный период (форма N ОО-1);

5. Показатель    определения    числа     новых     мест     в общеобразовательных  организациях,  введенных  путем  строительства объектов инфраструктуры общего образования, определяется на  основе данных   федерального   статистического   наблюдения    (форма С-1, раздел 1,  строка 12,  графа 3;   раздел 2,   графа 6)   с   учетом положительных  заключений  государственной  экспертизы  на  объекты строительства   инфраструктуры   общего    образования    Артинского городского округа.

6. Удельный  вес  численности  обучающихся  в  муниципальных общеобразовательных  организациях Артинского городского округа,  занимающихся  в одну смену,  в  общей  численности  обучающихся  в  муниципальных общеобразовательных      организациях Артинского городского округа   (Уо ) рассчитывается по формуле:

У – У2

Уо  =      У     x 100%,

где:

У2  - численность обучающихся,  занимающихся  во  вторую  смену (форма  N  ОО-1, раздел 2.9.);

У -   численность   обучающихся   (всего)   (форма   N  ОО-1, раздел 2.1.1.1).

7. Удельный вес  численности  обучающихся  по  образовательным программам  начального   общего   образования   муниципальных общеобразовательных  организациях Артинского городского округа,  занимающихся  в одну смену, в  общей  численности  обучающихся  по  образовательным программам  начального   общего   образования   в   муниципальных     общеобразовательных     организациях Артинского городского округа   (Уон) рассчитывается по формуле:

Ун  - У2н

Уон   =               Ун       x 100%,

где:

У2н   - численность обучающихся  по  образовательным  программам начального  общего  образования,  занимающихся  во   вторую   смену (мониторинг Управления образования Администрации Артинского городского округа ) (форма   N  ОО-1, раздел 2.1.1.1, строка 02, графы с 4 по 7).

Ун  - численность  обучающихся  по  образовательным  программам начального общего образования (всего)  (форма   N  ОО-1, раздел 2.9, строка 01, графа 4).

8. Удельный вес  численности  обучающихся  по  образовательным программам   основного   общего   образования   в   муниципальных общеобразовательных  организациях Артинского городского округа,  занимающихся  в одну смену, в  общей  численности  обучающихся  по  образовательным программам   основного   общего   образования   в   муниципальных  общеобразовательных     организациях Артинского городского округа  (Уоо) рассчитывается по формуле:

Уо  -У2о

Уоо  =          Уо  x 100%,

где:

У2о   - численность обучающихся  по  образовательным  программам основного  общего  образования,  занимающихся   во   вторую   смену (мониторинг Управления образования Администрации Артинского городского округа);

Уо  - численность  обучающихся  по  образовательным  программам основного общего образования  (всего)  (форма  N  ОО-1).

9. Удельный вес  численности  обучающихся  по  образовательным программам среднего общего образования в  муниципальных образовательных  организациях Артинского городского округа,  занимающихся  в одну смену, в  общей  численности  обучающихся  по  образовательным программам основного среднего общего образования в  муниципальных общеобразовательных организациях  Артинского городского округа     (Уос) рассчитывается по формуле:

Ус  - У2с

Уос  =        Ус       x 100%,

где:

У2с   - численность обучающихся  по  образовательным  программам среднего общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг Управления образования Администрации Артинского городского округа);

Ус  - численность  обучающихся  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования  (всего)  (форма  N ОО-1, раздел 2).