Приложение № 5

к постановлению Администрации

Артинского городского округа

от __________ № ____

Адресный перечень общественных территорий

подлежащих благоустройству

| № п/п | Наименование | Адрес | Год | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в р.п. Арти | р.п. Арти, ул. Ленина, 63 | 2017-2018 г.г. | Ремонт проездов, устройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, оборудование детской и спортивной площадки, озеленение. |
| 2 | Благоустройство территории мемориального комплекса по ул. Ленина в р.п. Арти | р.п. Арти, ул. Ленина | 2018 г. | Ремонт проездов, устройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения, установка скамеек, урн для мусора, озеленение. |
| 3 | Благоустройство центральной площади по ул. Ленина в р.п. Арти | р.п. Арти, ул. Ленина | 2019 г. | определяется после разработки дизайн-проекта |
| 4 | Благоустройство пешеходной зоны у Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в р.п. Арти | р.п. Арти, ул. Ленина | 2019 г. | определяется после разработки дизайн-проекта |
| 5 | Благоустройство сквера р.п. Арти, ул. Геофизическая, 1А | р.п. Арти, ул. Геофизическая, 1А | 2020 г. | определяется после разработки дизайн-проекта |
| 6 | Благоустройство Парка с. Манчаж, ул. Школьная, 15 | с. Манчаж, ул. Школьная, 15 | 2020 г. | определяется после разработки дизайн-проекта |
| 7 | Благоустройство сквера (р.п. Арти, ул. Козлова) | р.п. Арти, ул. Козлова | 2021 г. | определяется после разработки дизайн-проекта |
| 8 | Благоустройство Парка Победы (р.п. Арти) <*> | р.п. Арти, ул. Ленина | 2022 г. | определяется после разработки дизайн-проекта |