Приложение № 3

к программе «Формирование современной

городской среды на территории Артинского

городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с целевыми показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов в р.п. Арти, ул. Ленина № 272, №272 А, № 274, №274 А | Артинская поселковая администрация | 2017 | 2017 | - создание благоприятной среды обитания; - обеспечение условий для отдыха и спорта; - повышение комфортности проживания населения; - обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; - увеличение благоустроенных дворовых территорий на 9 единиц | 1. Отбор территорий. 2. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий. 3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Благоустройство 1 дворовых территорий |
| 2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в р.п. Арти ,ул. Ленина, 60/66 |  | 2017 | 2017 |  |  | Благоустройство 1 дворовых территорий |
| 3. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома в р.п. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 62 |  | 2017 | 2017 |  |  | Благоустройство 1 дворовых территорий |
| 4. Благоустройство дворовых территорий <**> |  | 2018 | 2018 |  |  | Благоустройство 2 дворовых территорий |
| 5. Благоустройство дворовых территорий <**> |  | 2019 | 2019 |  |  | Благоустройство 2 дворовых территорий |
| 6. Благоустройство дворовых территорий <**> |  | 2020 | 2020 |  |  | Благоустройство 2 дворовых территорий |
| - Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство парка культуры и отдыха им. 1 Мая | Управление культуры Артинского городского округа | 2017 | 2017 | - создание благоприятной среды обитания; - обеспечение условий для отдыха и спорта; - повышение комфортности проживания населения; - обеспечение доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; - увеличение благоустроенных общественных территорий до 4 единиц | 1. Отбор территории. 2. Разработка дизайн-проекта общественной территории. 3. Выполнение работ по благоустройству с применением современных технологий | Благоустройство 1 парка |
| 2. Реконструкция мемориального комплекса по ул. Ленина в р.п. Арти | Артинская поселковая администрация | 2018 | 2018 |  |  | Благоустройство 1 общественной территории |
| 3. Благоустройство общественной территории <*> |  | 2019 | 2019 |  |  | Благоустройство 1 общественной территории |
| 4. Благоустройство общественной территории <*> |  | 2020 | 2020 |  |  | Благоустройство 1 общественной территории |
| 5. Благоустройство общественной территории <*> |  | 2021 | 2021 |  |  |  |
| - Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Артинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. Формирование и реализация конкретных мероприятий по вовлечению населения в благоустройство территорий | Администрация Артинского городского округа | 2017 | 2022 | - увеличение доли дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан; - увеличение доли дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан; - увеличение доли общественных территорий, благоустроенных при финансовом (трудовом) участии граждан, организаций | 1. Повышение экологической культуры путем привлечения населения к общественным работам (информационные кампании, субботники и т.д.). 2. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий (информационные кампании, субботники, конкурсы среди жителей и т.д.) | Сохранение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в выполнении перечня работ по благоустройству территорий |
| 2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового (трудового) участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству территорий | Артинская поселковая и сельские администрации, управляющие организации, Управление культуры Артинского городского округа |  |  |  |  |  |

<*> Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годах, будут определены по результатам рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Муниципальную программу общественных территорий.

<**> Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2021 годах, будет сформирован после рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в Муниципальную программу дворовых территорий.

Приложение № 4

к программе «Формирование современной

городской среды на территории Артинского

городского округа»

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа»

| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, муниципальный заказчик- координатор, участник | Источник финанси-рования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Вр | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа" |  | всего в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Артинская поселковая администрация | всего в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Управление культуры Артинского городского округа | всего в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ «ЦКД и НТ АГО» | всего в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к программе «Формирование современной

городской среды на территории Артинского

городского округа»

План реализации

муниципальной Программы «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа»

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Разработка и опубликование для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа» | Администрация Артинского городского округа |  | до 01.06.2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Утверждение и опубликование Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа» | Администрация Артинского городского округа |  | до 01.06.2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение и опубликование Порядка общественного обсуждения проекта Программы, в том числе формирование общественной комиссии | Администрация Артинского городского округа |  | до 01.06.2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Утверждение и опубликование Порядка и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | Администрация Артинского городского округа |  | до 01.06.2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа» | Администрация Артинского городского округа |  | до 01.07.2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу, наиболее посещаемой территории общего пользования, парка | Администрация Артинского городского округа, Управление культуры Администрации Артинского городского округа, Артинская поселковая администрация, МУП АГО «Уют-сервис» |  |  | до 01.08.2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Благоустройство дворовых территорий | Артинская поселковая администрация, МУП АГО «Уют-сервис» |  |  |  | до 01.11.2017 г. |  |  |  | до 01.11.2018 г. |  |  |  | до 01.11.2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования | Артинская поселковая администрация |  |  |  |  |  |  |  | до 01.11.208 г. |  |  |  | до 01.11.2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Благоустройство парков | Управление культуры Артинского городского округа |  |  |  | до 01.11.2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |