Приложение

Утверждена

Решением Думы Артинского

городского округа

от 01.10.2020  № 58

Информация о ходе

реализации в 2019 и 2020 годах Стратегии социально-экономического развития Артинского городского округа

на период до 2035 года, утвержденной Решением Думы Артинского городского округа № 63 от 29.11.2018г.

(в Редакции Решения от 31.10.2019г. №53)

| № п/п |  | Наименование стратегического направления / стратегического проекта / мероприятия |  | Стоимость реализации проекта, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Ответственные за реализацию |  | Пояснениеееееееееееееееееееееее. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019г. факт |  | 2020г. план |  | 2020г. факт на 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| I. |  | 1. Направление «Развитие человеческого потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Стратегическая программа «Здоровый городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: 1) повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи; 2) восстановление кадрового потенциала первичного звена; 3) подготовка и переподготовка врачей и средних медицинских работников; 4) оснащение ГБУЗ СО «Артинская ЦРБ» новейшим диагностическим и медицинским оборудованием, современными транспортными средствами; 5) ежегодное проведение дополнительной диспансеризации взрослого населения и охват профилактическими осмотрами детей на 100%; 6) своевременная иммунизация населения; 7) профилактика, выявление и лечение инфицированных ВИЧ, гепатита B и C; 8) обеспечение населения округа высокотехнологичной медицинской помощью; 9) переход к ведению медицинской документации в электронном виде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  | ГАУЗ «Артинская ЦРБ) |  |  |  |
| 1.1.2 |  | Размещение модульного здания фельдшерско-акушерского пункта в нас.пунктах: - д.Черкасовка (с обслуживанием до 800 чел.) - д.Сухановка (с обслуживанием до 800 чел.) |  | 3 642 3 642 |  |  |  |  |  | -//- |  |  | Планы на 2020 год: Установка модульного ФАПа в с. Поташка с оснащением медицинским оборудованием (IV квартал) |  |
|  |  | Оснащение медицинским оборудованием ФАПов: - д.Черкасовка - д.Сухановка |  | 450 450 |  | 26 26 |  | 26 26 |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | Реализация проекта «Бережливая поликлиника»: |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  | - Оснащение детской консультации медицинским оборудованием |  | 12 669 |  |  |  |  |  | -//- |  |  | В 2019 году приобретены: дефибриллятор автоматический наружный ДА-Н-02 ЮМГИ941135017-01; электрокардиограф SE-1201;система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq c принадлежностями, комплекс рентгеновский диагностический "Диаком"и др. В 2020 году планируется поставка инфомата (IV квартал) |  |
|  |  | - Капитальный и текущий ремонты здания поликлиники |  | 2 176,3 |  |  |  |  |  | -//- |  |  | Заменены дверные блоки помещений, выполнен тек.ремонт 2 этажа, коридоры, архив |  |
|  |  | - Капитальный ремонт здания детской консультации |  |  |  | 6 368,7 |  | 6 368,7 |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | Оснащение диагностическим и медицинским оборудованием: |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  | - Бактериологической лаборатории |  |  |  |  |  | 2 777 |  | -//- |  |  |  |  |
|  |  | - Клинико-диагностической лаборатории |  | 1 351 |  |  |  |  |  | -//- |  |  | анализатор иммуноферментнный полуавтоматический со встроенным принтером ; промыватель микропланшетов MW-12А с принадлежностями 0105В-СТО-S01; промыватель микропланшетов MV-12A с принад.0105В СТО-SО1;фотометр планшетный, ридер MR-96А0104В-СТО-SО1; шейкер-термостат медицинский 2 шт.; и др. |  |
|  |  | - Акушерского отделения |  | 446 |  |  |  |  |  | -//- |  |  | монитор акушерский компьютерный для одноплодной беременности МАК-02-"Ч" |  |
|  |  | - Поликлиники |  | 1 717 |  |  |  |  |  | -//- |  |  | стресс-система кардиологическая для проведения нагрузочных тестов ECG; комплекс суточного мониторирования ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2"; комплекс компьютеризированный диагностический "МБН -УРОФЛОУАНАЛИЗАТОР"; рентгеновский аппарат FOCUS 2D,KaVo и др.) |  |
|  |  | - Стоматологической поликлиники |  | 1 232 |  |  |  | 64 |  | -//- |  |  | установка стоматологическая Дипломант Адент; автоклав МЕLAguick 12+ ;автоматическая проявочная машина и др. |  |
|  |  | - Хирургического отделения |  | 153 |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |  |
| 1.1.5 |  | Строительство вертолетной площадки |  | Строительство завершено, денежные средства освоены в 2017-2018гг |  |  |  | 346 |  | -//- |  |  | Установка светосигнального оборудования |  |
| 1.1.7 |  | Внедрение новых медицинских технологий: В 2019 году: 1. Открыт кабинет ЭДУК (экспресс диагностический урологический кабинет). 2. Для комплексного обследования пациентов с сердечно-сосудистой патологией и повышения доступности и качества оказания кардиологической помощи открыт кабинет велоэргометрии, 2-й кабинет для снятия ЭКГ, дополнительно приобретены 2-а аппарата «Миокард холтер» для суточного мониторирования ЭКГ. 3. Прошел обучение 2-й врач-эндоскопист. 4.С целью повышения доступности и качества оказания стоматологической помощи населению Артинского ГО работа стоматологической поликлиники организована в 2-е смены с 8:00 до 20:00 и закуплена Стоматологическая установка «Дипломат-Консул». |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  | Планы на 2020 год: 1. Дальнейшее освоение посредством аппарата «С-дуга» хирургических операций. 2. Реализация проекта «Бережливая детская поликлиника» 3. Приобретение стоматологической установки для оказания качественной и доступной стоматологической помощи детскому населению Артинского ГО. 4. Организация открытия бак. лаборатории. 5. Получение лицензии по профилю «детская эндокринология» с открытием кабинета в детской поликлинике, по профилю «гериатрия» с открытием кабинета во взрослой поликлинике. 6. Освоение лапароскопических операций с наложением сетчатых имплантов при паховых грыжах. 7. Расширение спектра операций колопроктологического профиля. |  |
|  |  | 1.2. Стратегическая программа «Образование - основа развития, залог успеха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - развитие образовательного, культурного и духовного потенциала жителей на основе нового качества образования; - совершенствование образовательной среды для полноценного детства маленьких артинцев; - организация непрерывного и мобильного образования, отвечающего запросам всех сфер экономики АГО и социокультурных сфер района; - модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их соответствия требованиям экономики АГО и изменяющимся запросам работодателей и населения; - развитие научно-образовательной и творческой среды в техникуме, а также вовлечение обучающихся в социальную практику через сетевое взаимодействие; - создание условий для полноценного включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья; - развитие условий для выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в целях адаптации к жизни в обществе и обеспечения гарантии их жизненного успеха; - инновационное развитие системы образования АГО, обеспечивающее ее интеграцию в региональное, российское и мировое информационное и образовательное пространство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Строительство пристроя к зданию МАОУ АГО «Артинская СОШ № 1 (на 400 мест), сметной стоимостью 384 176,8 тыс.рублей |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | Заместитель главы Администрации, курирующий вопросы по строительству, Управление образования |  | Заявка на участие в программе «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразователь-ных организациях (далее - ОО), включен в дополнительный перечень |  |
| 1.2.2 |  | Строительство здания школы-сад Филиала МАОУ «Артинский лицей» Пристанинская начальная школа-детский сад» в с.Пристань (на 100 мест), сметной стоимостью 148 551,4 тыс.рублей |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | -//- |  | Заявка на участие в программе «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в ОО, включен в дополнительный перечень |  |
| 1.2.3 |  | Строительство пристроя к зданию МАОУ АГО «Артинская СОШ № 6» (на 150 мест). |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | -//- |  |  |  |
| 1.2.4 |  | Строительство здания детского сада на 90 мест в с.Сажино, сметной стоимостью 112 997 тыс.рублей |  |  |  | 3 500 |  |  |  |  | -//- |  | ПСД разработано, 11.09.2020 получено положительное заключение гос. экспертизы |  |
| 1.2.5 |  | Создание современной цифровой образовательной среды |  | 6 843,4 |  | 6 950,0 |  | 4 633,0 |  |  | -//- |  | Приобретены ноутбуки, проекторы, маршрутизаторы, вэб камеры, мониторы, принтеры, интерактивные доски и т.д. за счет средств областного бюджета выделяемых на учебные расходы |  |
| 1.2.6 |  | Проведение работ по приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений образовательных организаций (в рамках текущей деятельности) |  | 5 000,0 |  | 2 051,8 |  | 1 534,2 |  |  | -//- |  |  |  |
| 1.2.7 |  | Капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ «Барабинская ООШ» |  | 930,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | -//- |  | В соответствии с порядком отбора муниципальных образований, расположенных на территории СО, Артинский ГО не попал на 2020 год в программу по капитальным ремонтам спортзала |  |
| 1.2.8 |  | Капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций В 2019 году выполнены кап.ремонты: - оконных блоков в МБОУ «Барабинская ООШ»-423,0 тыс. рублей; в МБОУ «Куркинская ООШ»-322,5 тыс. рублей; в МБОУ «Поташкинская СОШ»-500,0 тыс. рублей; в МАОУ «Артинский Лицей»-580,9 тыс. рублей+установка напольной плитки в обеденном зале -300,0 тыс. рублей; частично замены оконные блоки в с/п МБОУ «Малотавринская СОШ»-д/с с. Малая Тавра -250,8 тыс. рублей; в д/с Малые Карзи-250,0 тыс. рублей; - теплового узла в подвале д/с Малая Тавра – 200,0 тыс. рублей; - ремонт кровли в д/с Багышково-90,0 тыс. рублей; с/п МАОУ «Манчажская СОШ»-д/с с. Манчаж – 5 604,83 тыс. рублей; - освещения в школе -108,9 тыс. рублей, замена линолеума на 1-ом этаже и в рекреациях 2-го этажа в д/с Манчаж-421,9 тыс. рублей; - системы отопления в д/с Малые Карзи-400,0 тыс. рублей; - установка искрогосителя в котельной Березовской школы-82,5 тыс. рублей; - частично заменена система отопления в Свердловской школе-120,0 тыс. рублей; - частично заменена канализации в д/с Сухановка-39,0 тыс. рублей; - приобретен линолеум, фильтры для воды в АСОШ №1-247,8 тыс. рублей; - частично замены оконные блоки, линолеум в Сажинской школе-300,0 тыс. рублей; - приобретен линолеум в Азигуловскую СОШ-180,0 тыс. рублей; - замена вентиляция на пищеблоке в АСОШ №6, приобретено ДВП, напольная краска-82,4 тыс. рублей; - приобретены столы, моечные ванны на пищеблок, ремонт вентиляции в д/с Сказка-62,7 тыс. рублей. |  | 10 747,2 |  | 5 313,0 |  | 5 313,0 |  |  | -//- |  | В 2020 году выполнены кап. ремонты: - электропроводки в АСОШ №1- 4 250,0 тыс. рублей; - частичный ремонт котла МАОУ Азигуловская СОШ -100,0 т.руб; - котла в МБОУ «Малотавринская СОШ»-92,0; потолка в спортзале-128,6 тыс. рублей; - кровли в д/с Сухановка -200,0 тыс. рублей; д/с Малые Карзи -245,0 тыс. рублей; частичный ремонт кровли МБОУ Барабинская ООШ -298,0 тыс. рублей. |  |
| 1.2.9 |  | Проведение мероприятий по созданию специальных условий для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях (в рамках текущей деятельности) |  | 0,0 |  | 188,0 |  | 188,0 |  |  | -//- |  | Приобретен подъемник для ребенка-инвалида (колясочника) в МАДОУ «Детский сад «Радуга» |  |
| 1.2.10 |  | Лицензирование дополнительных общеразвивающих программ в муниципальных образовательных организациях (в рамках текущей деятельности) |  | 3,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | -//- |  | Лицензирование дополнительных общеразвивающих программ прошло только МАДОУ «Детский сад «Радуга» в 2019 году |  |
| 1.2.11 |  | Проведение мероприятий по созданию условий для развития одаренности детей |  | 114,0 |  | 120,2 |  | 40,1 |  |  | -//- |  |  |  |
| 1.2.12 |  | Организация переподготовки и повышения квалификации педагогов в соответствии с требованиями профессиональных стандартов |  | 527,1 |  | 468,2 |  | 78,6 |  |  | -//- |  |  |  |
| 1.2.13 |  | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов (в рамках текущей деятельности) |  | 70,5 |  | 74,8 |  | 16,8 |  |  | -//- |  |  |  |
| 1.2.14 |  | Реализация проекта «Уральская инженерная школа» |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | -//- |  |  |  |
| 1.2.15 |  | Модернизация кабинетов естественно-научного цикла (в рамках текущей деятельности) |  | 0,0 |  | 3 230,0 |  | 3 230,0 |  |  | -//- |  | В рамках мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, создано два центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в АСОШ №1, АСОШ №6 |  |
| 1.2.16 |  | Организация отдыха и оздоровления детей |  | 13 153,9 |  | 15 138,4 |  | 1 529,7 |  |  | -//- |  | В связи с карантинными мероприятиями площадки в школах не проводились. Загородные лагеря и санаторно-курортное оздоровление будет проводиться до ноября 2020 года. |  |
| 1.2.17 |  | Строительство спортзала и столовой техникума |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | ГАПОУ СО «Артинский агропромышленный техникум» |  | Отсутствие финансирования на реализацию проекта из областного бюджета |  |
| 1.2.18 |  | Мероприятия по развитию научно-образовательной и творческой среды в агропромышленном техникуме: |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  | Укрепление и развитие материально-технической базы государственных образовательных организаций Свердловской области (областной бюджет) |  |
|  |  | - Обеспечение материально-технической базы для лицензирования образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям по компетенции «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственных машин» |  | 0 |  | 2 500,0 |  | 2 490,3 |  |  | -//- |  |  |  |
|  |  | - Ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании расположенном по адресу п. Арти, ул. Ленина, 258 |  | 0 |  | 530,9 |  | 530,9 |  |  | -//- |  |  |  |
|  |  | - Устройство ограждения территории образовательного учреждения, расположенного по адресу п. Арти, ул. Ленина, 258; устройство системы контроля и управления доступом в здание образовательного учреждения |  | 0 |  | 913,2 |  | 700,1 |  |  | -//- |  |  |  |
|  |  | 1.3. Стратегическая программа «Городской округ культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - сохранение и совершенствование накопленного культурного потенциала АГО путем развития сети культурных досуговых учреждений и обеспечения преемственности, актуализации и многообразия форм проявления самобытной самодеятельной культуры наряду с поддержкой инноваций и процесса интеграции АГО в региональный, федеральный культурные процессы; - обеспечение единства и доступности культурного пространства для всех социально-демографических и социально-профессиональных групп граждан; - создание условий для активной продуктивной культурно-творческой деятельности, этического и эстетического воспитания и развития личности, формирования у него позитивных ценностных установок и поведенческих стереотипов; - сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия и формирование его положительного имиджа в регионе, области, стране и за рубежом, развитие системы востребованных событийных мероприятий в сфере культуры и искусства; - сохранение и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства и его воспроизводство через систему непрерывного многоуровневого вариативного профессионально-художественного образования; - разработка и внедрение эффективных организационных и социально-экономических мер финансирования, защиты, поддержки и стимулирования продуктивного развития статусных и востребованных высококачественных сегментов культуры и искусства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Культура»: |  | 5 000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - приобретение кинооборудования для кинозала |  | 5 000,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | УКСТиМП |  | В декабре 2019 года в Центре культуры, досуга и народного творчества п. Арти открылся современный кинозал «Луч». |  |
|  |  | - поставка пианино |  | 349,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | МБУ ДО «Артинская ДШИ» |  | В мае 2019 года Министерство культуры Российской Федерации передали в Артинскую ДШИ пианино |  |
|  |  | - обучение |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | МБУ «ЦБС АГО», МБУ «ЦКД и НТ АГО» |  | В рамках реализации нац.проекта «Культура» - по разделу «Творческие люди» в первом полугодии 2020 года прошел обучение 1 специалист. Обучение второго специалиста запланировано на сентябрь 2020г. |  |
| 1.3.2 |  | «Искусство без границ» Суть проекта - гастрольная концертная деятельность творческих коллективов соседних муниципалитетов, прием профессиональных творческих коллективов города Екатеринбурга, Свердловской области |  | 95,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | МБУ «ЦКД и НТ АГО» |  | В 2019 г. артисты из республики Марий Эл 9 раз посетили Артинский городской округ (гос. национальный театр имени М. Шкетана, Театр юного зрителя г. Йошкар-Ола, гос.ансамбль танца «Марий Эл». г. Йошкар-Ола, Марийский гос.театр г. Йошкар-Ола, Сибайская филармония республики Башкортостан). В рамках обмена опытом в мае 2019 г. руководитель народного коллектива «Муро Памаш» - филиала Куркинский приняла участие в международном фестивале «Финно-угория 2019» (г.Ханты-Майсиск, ХМАО). 15 июня народный коллектив «Муро Памаш» принял участие в международном празднике Марийской культуры «Пеледыш пайрем» (г.Йошкар-Ола). 28 июня народный коллектив «Муро Памаш» участвовал в фестивале «Уральская ночь музыки – 2019» (г.Екатеринбург). |  |
| 1.3.3 |  | «Национальный колорит» Суть проекта - проведение социально-значимых, культурно массовых мероприятий по специальным программам, положениям, планам. Разработка, составление и издание методических материалов. |  | 1 736,0 |  | 1 729,0 |  | 85,0 |  |  | -//- |  | Организация и проведение национального праздника народа мари «Агапайрем», праздника национальной культуры «Сабантуй», муниципальных фестивалей, фестивалей конкурсов народного творчества, событийных мероприятий: «Созвездие Урала», «Радуга талантов, к 85-летию Свердловской области», «Масленица», «День района», «День поселка», «Путь к успеху», «День молодежи», «Рождество», «День Победы», «День памяти и скорби», «Круг друзей», «100-е ВЛКСМ» и другие. Организация и проведение мероприятий по летней занятости детей «Взрослые и дети», «День занимательных уроков», мероприятий для социально-ориентированных некоммерческих организаций: Совет ветеранов, Общество инвалидов, Общество слепых, Национальная культурная автономия Мари АГО. |  |
| 1.3.4 |  | Строительство модульных комплексов – клубов (д.Артя-Шигири, д.Н.Бардым) |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | УКСТиМП |  | Типовой проект по строительству модульных комплексов-клубов разработан Министерством культуры Свердловской области в 2020 году. Рассмотрение и реализация этих проектов будет осуществляться в соответствии со Стратегией Свердловской области. |  |
| 1.3.5 |  | Мероприятия по реорганизации Артинского историко-краеведческого музея – филиала государственного бюджетного учреждения культуры «Свердловский областной краеведческий музей» Ремонтные работы (1 этап) музея проведены в 2018 году на сумму 9 950 тыс.рублей. Осуществлен ремонт фасада здания, замена крыши, всех оконных блоков, межэтажного перекрытия и перекрытия второго этажа, осуществлен ремонт второго этажа здания, новая входная группа, оборудована лестница и запасной выход, отремонтировано одно помещение на первом этаже, заменена внутренняя электропроводка и все электро приборы, установлены новые системы отопления, водоснабжения и канализации, пожарно-охранная сигнализация. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | УКСТиМП |  | Остаточные работы (2 этап): Ремонт первого этажа здания, благоустройство и ограждение территории вокруг музея, оборудование навеса для крупногабаритных экспонатов будут выполнены при выделении ГБУК «Свердловский областной краеведческий музей» средств областного бюджета на эти работы. |  |
| 1.3.6 |  | Мероприятия по развитию туризма |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | -//- |  | Участие в международном Турнире косарей: организация подворий и концертно – выставочных мероприятий |  |
| 1.3.7 |  | Мероприятия по развитию парковой среды: - Реконструкция Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в п.Арти. Проект комплексного благоустройства, включающего озеленение территории, замену и установку современных малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, освещения территории парка, организации видеонаблюдения в парке, устройство современного благоустроенного туалета, комплектация элементами городской мебели, создания условий для передвижения маломобильных групп населения. |  | 15 333,5 |  | 0 |  | 0 |  |  | МБУ «ЦКД и НТ АГО» |  | Объект реализован в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Артинского городского округа». 18 октября 2019 года состоялось торжественное открытие Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в п.Арти. |  |
| 1.3.8 |  | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Биткинской библиотеки – клуба |  | 3 644,9 |  | 0 |  | 0 |  |  | МБУ «ЦБС АГО» |  |  |  |
|  |  | - Артинской детской библиотеки |  | 64,1 |  | 878,2 |  | 0 |  |  | МБУ «ЦБС АГО» |  | В настоящее время выполняется ремонт входной группы |  |
| 1.3.9 |  | Реконструкция помещения Центра культуры, досуга и народного творчества в п.Арти для кинозала «Луч» |  | 2 275,9 |  | 0 |  | 0 |  |  | МБУ «ЦКД и НТ АГО» |  | Переоборудование помещения для нового современного кинозала «Луч» |  |
| 1.3.10 |  | Проведение мероприятий по обеспечению доступности зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования для людей с ограниченными возможностями здоровья, для иных маломобильных групп населения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - реконструкция входной группы Биткинской библиотеки – клуба и Манчажской сельской библиотеки |  | 600,0 |  | 100,0 |  | 0 |  |  | МБУ «ЦБС АГО» |  | Для маломобильных групп населения произведены: - реконструкция входной группы и обустроен туалет в здании Биткинской библиотеки – клуба (300,0 тыс.руб.); - реконструкция входной группы в Манчажской сельской библиотеке (300,0 тыс. руб.) В 2020 году для Артинской детской библиотеки приобретено подъемное устройство для людей с ограниченными возможностями (100,0 тыс. руб.). |  |
|  |  | - Строительство пандуса в Парке культуры и отдыха им. 1 Мая |  | 716,6 |  | 0 |  | 0 |  |  | МБУ «ЦКД и НТ АГО» |  |  |  |
|  |  | - Оборудование для тифлокоментирования в кинозал |  | 75,0 |  | 0 |  | 0 |  |  | -//- |  |  |  |
| 1.3.11 |  | Оснащение учреждений культуры современным звуковым, световым, проекционным и медиа-оборудованием |  | 1 563,0 |  | 675,0 |  | 340,2 |  |  | -//- |  | Приобретено музыкальное, световое проекционное и медиа оборудование для филиалов |  |
| 1.3.12 |  | Модернизация библиотек, оснащение их современным цифровым оборудованием |  | 140,0 |  | 65,0 |  | 65,0 |  |  | МБУ «ЦБС АГО» |  | Приобретено компьютерное оборудование для библиотек |  |
| 1.3.13 |  | Капитальный ремонт здания филиала Сажинский МБУ «ЦКД и НТ АГО» с помещением библиотеки и благоустройством прилегающей территории |  |  |  | 1 956,2 |  | 1 956,2 |  |  |  |  | Выполнено техническое присоединение к электрическим сетям, разработана ПСД, пройдена гос.экспертиза |  |
|  |  | 1.4. Стратегическая программа «Спортивный городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта; - Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности; - Развитие детско-юношеского спорта; - Формирование у населения устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здорового образа жизни; - Создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Демография» |  |  |  |  |  |  |  |  | УКСТиМП, МБУ «Старт» |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Капитальный ремонт крыши здания Манчажского спортивно-оздоровительного центра |  | 17 042,2 |  | 0 |  | 0 |  |  | МБУ «Старт» |  | Произведена полная замена кровли, заменена система вентиляции. |  |
| 1.4.2 |  | Капитальный ремонт здания МБУ «Старт» |  | 6 166,9 |  | 0 |  | 0 |  |  | -//- |  | Произведено устройство окон, косметический ремонт помещений, замена светильников и устройство системы вентиляции. |  |
| 1.4.3 |  | Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта |  | 793,6 |  | 345 |  | 205 (вне бюджет, пожертво вания на приобрете- ние борцовского ковра) |  |  | -//- |  | Приобретен спортивный инвентарь (мячи футбольные, волейбольные, гири), приобретено оборудование (шкафы для раздевалок, узел учета тепловой энергии). |  |
| 1.4.4 |  | Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и маломобильных групп |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  | Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов есть общедоступный спортивный зал «Олимп» и Манчажский СОЦ где проводятся тренировки, как результат постоянное участие в турнирах по тяжелой атлетике «Золотой тигр» |  |
| 1.4.5 |  | Модернизация системы развития детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  | Футбольный клуб «ФК Арти» постоянно принимают участие в районных, муниципальных, областных и межрегиональных турнирах по футболу и мини футболу. Секция лыжников в течении всего периода участвует в районных и областных соревнованиях , развиваются в районе волейбол, баскетбол, и настольный теннис. |  |
| 1.4.6 |  | Организация деятельности Центра тестирования нормативов «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 0 |  | 170,7 |  | 170,7 |  |  | -//- |  | Обучение специалистов (повышение квалификации) Приобретено оборудование для центра тестирования ГТО |  |
| 1.4.7 |  | Строительство стадиона, универсальной спортивной площадки с уличными тренажерами в с.Сажино |  | 0 |  | 1 377,8 |  | 640,8 |  |  | -//- |  | Проведены инженерные изыскания, ПСД сдана в гос.экспертизу. |  |
|  |  | 1.5. Стратегическая программа «Городской округ молодежных инициатив» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - Привлечение молодежи Артинского городского округа к здоровому образу жизни; - Формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; - Пропаганда семейных ценностей и поддержка молодых семей; - Координация деятельности вовлечения молодежи в подростковые и молодежные клубы и объединения; - Гражданско-патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных ценностей в молодежной среде; - Расширение направлений деятельности клубов по месту жительства для удовлетворения интересов различных категорий молодежи; - Популяризация волонтерского движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Реализация муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Артинском городском округе до 2024 года» |  | 6 162,0 |  | 6 578,4 |  | 4 101,1 |  |  | УКСТ и МП, МБУ РМ «ОДПМК АГО» |  | Реализованы мероприятия по направлениям: - проведение досуговых, спортивных, социально – значимых мероприятий на базах подростковых клубов; - участие в социально-значимых мероприятиях АГО; - профилактика наркомании, алкоголизма и асоциального поведения; - семейные мероприятия; - волонтерская деятельность. 13 марта проведен очный этап муниципального конкурса «Лучший специалист по работе с молодежью» - приняли участие 6 специалистов МБУ РМ «ОДПМК АГО». В апреле месяце в областном конкурсе «Безопасный туризм» с Специалист по работе с молодежью Щапов М.В. с проектом «Безопасность жизни» занял 1 место (из 36 участников). Также в областном конкурсе «Лучший работник в сфере государственной молодёжной политики Свердловской области» в 2020 году» Щапов М. В. занял 1 место. |  |
| 1.5.2 |  | Реализация проекта «Молодежь наша опора» |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ РМ «ОДПМК АГО» |  | Проведен конкурс презентаций молодежных клубов «Мы лучшие!», приняли 5 специалистов по работе с молодежью МБУ РМ «ОДПМК АГО». |  |
| 1.5.3 |  | Реализация проекта «Школа КВН» |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ РМ «ОДПМК АГО» |  | - В январе 2020г. проведен образовательный проект «Школа КВН» на базе Артинского лицея с участием команд Свердловской области (60 человек). - 28 февраля 2020 г. помощь в организации и участие в ¼ финала СОЮЛ КВН – 60 человек. - Активизирована информационная работа в социальных сетях. - В апреле 2020 г. специалист по работе с молодежью Машинкин А.В. участвовал (член жюри) в онлайн разминке Игримской Юниор – лиги КВН Официального представителя Центральной программы Российского Союза Молодежи «Всероссийская Юниор-лига КВН». - Проводятся онлайн занятия с воспитанниками подростковых клубов. - Принимали участие (июнь-июль 2020г.) в онлайн – конференции с редакторами проекта «Детский КВН». |  |
| 1.5.4 |  | Реализация проекта «Школа ЛИДЕРА» |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ РМ «ОДПМК АГО» |  | В январе 2020 п/к «Надежда» принял участие в областном проекте «Молодежная перспектива региона». 12-15 марта 2020 - участие в лагере «Уральском огонек» смена – обл. программа «Лидер ХХI». В июне проведены съемки учебно-методического фильма «Найди свои корни» – 678 просмотров. П/к «Надежда» в областном Форуме - конкурсе «Уральский характер» занял 2 место с проектом Черняевой Екатерины. В рамках областного проекта «Территория молодежных инициатив» подготовлено 20 статей, 13 отчетов. В мае приняли участие в «Интернет марафоне 2.0». Заняли 4 место в рейтинге среди 22 областных команд. В настоящее время п/к участвует в областном проекте «Молодежные перспективы региона». Во второй этап вышли 4 чел. |  |
| 1.5.5 |  | Реализация мероприятий по популяризации волонтерского движения |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ РМ «ОДПМК АГО» |  | 11 апреля волонтерами проведена «Акция «Веточка вербы в каждый дом». Освященная верба доставлена пенсионерам. В апреле проведена благотворительная акция «Несу добро». Были собраны подарки для пожилых людей в пакеты «Несу добро» с полезными для здоровья продуктами (мед, имбирь, лимон, травы чая) - 30 пакетов. 15 марта- 15 июня проведена акция #МЫВМЕСТЕ Под руководством ресурсного центра добровольчест-ва «Сила Урала» на базе ОДПМК сформирован волонтерский штаб для помощи нуждающимися на период распространения инфекции COVID-19. 39 человек штаба совместно с сотрудниками Управления социальной защиты помогали доставлять пожилым людям лекарства и продукты. Всего за период акции выполнено 43 заявки. Разгружено и развезено в АГО 915 наборов. В мае, июне проведены акции: эко -марафон «Спасти и сохранить» по посадке молодых сосен в новых микрорайонах поселка, эко-акция «Зеленый бор», «Клумба радости», «Кедры», субботник «Футбольное поле». |  |
| 1.5.6 |  | Создание коворкинг-центра |  |  |  | 124,8 |  | 99,044 |  |  | МБУ РМ «ОДПМК АГО» |  | В июне с Министерством образования и молодежной политики СО подписано соглашение о софинансировании создания коворкинг –центра. За счет средств местного бюджета в августе 2020г. проведены огнезащитная обработка, косметический ремонт здания ОДПМК. За счет средств областного бюджета приобретены жалюзи на окна, 2 принтера, 1 портативная колонка, 3 компьютерных колонки. |  |
| 1.5.7 |  | Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  | МБУ РМ «ОДПМК АГО» |  | В феврале проведены мероприятия месячника защитников Отечества. Участие во Всероссийской патриотической акции «Блокад-ный хлеб» (https://vk.com/artimolodezh). На базах п/к проведено 69 мероприятий с охватом – 919 чел. - В апреле- мае состоялся муниципальный конкурс видеороликов и творческих работ «Маленькая история большого подвига» к 75-летию Победы; - Онлайн конкурсы: стихов «О той войне», конкурс семейных фотографий и фотоколлажей, «Россия - ты в сердце моем»; - 9 мая размещены видеоролики о праздновании 9 мая 2019 года, видеопоздравления, акция «Скажи спасибо ветерану»; - 12 июня - День России проведены акции «Окна России» - «РОССИЯ В ОБЪЕКТИВЕ», флешмоб «Триколор», «За что мы любим Россию»; - 22 июня – День памяти и скорби: акции «Свеча памяти», «Голубь мира», « Я рисую мелом», - 22 августа - День воинского флага. |  |
|  |  | 1.6. Стратегическая программа «Городской округ комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - Модернизация и внедрение инноваций в социальной политике. - Комплексный подход к социальному обслуживанию и повышение качества предоставляемых социальных услуг. - Поддержка многодетных семей. - Повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. - Профилактика социального сиротства. - Создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в общественной жизни, развитие системы комплексной социальной реабилитации. - Оказание содействия в обеспечении жильем тех категорий граждан, которые не могут этого сделать самостоятельно. - Предоставление социальной поддержки на приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. - Увеличение муниципального жилищного фонда. - Развитие механизмов адресной поддержки отдельных категорий граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка населения Артинского городского округа до 2024 года» (средства федерального, областного, местного бюджетов) |  | 133 234,3 |  | 134 549,6 |  | 100 366,5 |  |  | Заместитель главы Администрации города, курирующий вопросы по социальной политике |  | Реализуются мероприятия программы: - предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ОБ); - предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (ФБ); - предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком.услуг (ОБ, ФБ); - пенсионное обеспечение муниципальных служащих (МБ); - выплата материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара (МБ); - выплата почетным гражданам. В 2020 году ко Дню Победы произведены выплаты материальной помощи участникам ВОВ (МБ). |  |
| 1.6.2 |  | Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Артинского городского округа до 2024 года» |  | 9 240,1 |  | 10 960, |  | 10 509,2 |  |  | Юридический отдел Администрации АГО |  | В 2019/2020 году социальные выплаты на строительство/ приобретение жилья были предоставлены 16 семьям |  |
|  |  | - Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сельских территорий» |  | 4 700,5 |  | 7 509,4 |  | 7 509,4 |  |  | -//- |  | В 2019 г. социальными выплатами обеспечены 4 молодых специалиста, работающих в сфере АПК. В 2020 г. социальными выплатами обеспечены 5 молодых специалиста, из них 4 специалиста - работники сферы АПК, 1 специалист - сферы образования. |  |
|  |  | - Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» |  | 4 005,6 |  | 2 999,8 |  | 2 999,8 |  |  | -//- |  | В 2019 г. социальными выплатами обеспечено 4 молодых семьи, в 2020 году – 2 семьи. |  |
|  |  | - Подпрограмма 3 «Предоставление региональных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий (после 36 лет) |  | 599,9 |  | 601,0 |  | 0,00 |  |  | -//- |  | В 2019 г. региональными выплатами обеспечена одна семья. В 2020 году предоставление социальной выплаты планируется в 4 квартале. |  |
| 1.6.3 |  | Поддержка многодетных семей |  | 0 |  | 250,0 |  | 18,9 |  |  | Юридический отдел, КУИ |  | Фонд жилищного строительства Свердловской области предоставляет субсидии на строительство/приобретение жилья многодетным семьям, вставшим на учет в качестве нуждающихся в жилье до 01.01.2014г. В 2019 году в АГО было обеспечено 7 многодетных семьи, в 2020 году – 4 семьи. В 2019 году многодетным семьям предоставлено бесплатно однократно 121 земельный участок, в 2020 году – 20. За 2020 год было сформировано 200 земельных участков для льготных категорий граждан. В настоящее время участки предоставляются гражданам. |  |
| 1.6.4 |  | Увеличение муниципального жилищного фонда |  | 19 000,0 |  | 14 000,0 |  | 0 |  |  | КУИ |  | В 2019 году приобретены 10 квартир по Решениям Суда для малоимущих граждан в рамках программы «Управление муниципальной собственностью на территории АГО на 2014-2024 гг». На 2020 год запланировано приобретение 10 квартир для малоимущих граждан. |  |
|  |  | 2. Развитие экономического потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Стратегическая программа «Развитие промышленности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - Определение приоритетных направлений организации промышленного производства представителями малого и среднего бизнеса и оказание поддержки за счёт средств местного и областного бюджетов субъектам малого и среднего предпринимательства; - Развитие существующей промышленной базы, направленной на повышение её устойчивости в условиях изменчивости мировой конъюнктуры и внутреннего спроса; - Продвижение на международные и межрегиональные рынки промышленной продукции, произведённой на территории АГО; - Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий; - Расширение ассортимента и значительный рост объёмов выпускаемой продукции; - Значительный рост инвестиций в расширение производственных мощностей; - Привлечение мер государственной поддержки на модернизацию и техническое перевооружение; - Обеспечение загрузки свободных производственных мощностей путём их продажи, сдачи в аренду и т.д.; - Эффективное использование пустующих территорий, пригодных для размещения промышленных предприятий; - Расширение промышленного использования местных сырьевых ресурсов; - Создание благоприятных условий и формирование информационной открытости для привлечения инвесторов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Реализация промышленными предприятиями программ перевооружения |  |  |  |  |  |  |  |  | АО «Артинский завод», ООО «Игла Плюс» (по согласованию) |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Внедрение новых технологий производства, освоение производства новых видов продукции |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |
| 2.1.3 |  | Повышение уровня средней заработной платы, в т.ч. за счет внедрения технологий, направленных на снижение производственных затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |
| 2.1.4 |  | Реализация на предприятиях комплекса мер по улучшению условий и охраны труда, снижению профессиональных рисков, повышению культуры труда |  |  |  |  |  |  |  |  | -//- |  |  |  |
|  |  | 2.2. Стратегическая программа «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - Стимулирование увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности; - Повышение эффективности функционирования внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры; - Стимулирование модернизации и обновления материально-технической и технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства; - Поддержание финансовой устойчивости агропромышленного комплекса; - Создание благоприятных условий для повышения объема инвестиций в агропромышленный комплекс; - Устойчивое развитие сельских территорий, обеспечение занятости сельского населения, повышение уровня его жизни и квалификации; - Предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение и вовлечение их в сельскохозяйственное производство, разработка программ сохранения и восстановления плодородия почв, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Реализация мероприятий по развитию территориальной точки роста в Свердловской области «Артинский городской округ, село Сажино, строительство ООО «Ударник» молочно-товарной фермы на 1800 голов» |  |  |  | 1 710 369,0 |  | 0 |  |  | ООО «Ударник» |  | ПСД разработана, получено положительное заключение гос. экспертизы. Начато строительство фермы. |  |
|  |  | - Технологическая модернизация ООО «Ударник» |  | 11 335,3 |  | 79 265,1 |  | 79 265,1 |  |  | ООО «Ударник» |  | Приобретена в лизинг зерноуборочная техника |  |
|  |  | - Технологическая модернизация ООО «Земля Сажинская» |  |  |  | 22 029,5 |  | 22 029,5 |  |  | ООО «Земля Сажинская» |  | Приобретена в лизинг зерноуборочная техника |  |
| 2.2.2 |  | Развитие агропромышленного комплекса КФХ «Сухановское» (строительство ферм для КРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 |  | Развитие агропромышленного комплекса ООО «Агрофирма Манчажская» (модернизация и расширение молочного завода, реконструкция мясного модуля) |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Агрофирма Манчажская» |  |  |  |
|  |  | - Реконструкция существующего здания свинарника (литер 9) под беспривязное содержание КРС на 126 голов в деревне Кадочниково |  |  |  | 4 406,7 |  | 4 406,7 |  |  | ООО «Агрофирма Манчажская» |  | Плановый ввод в эксплуатацию - 01.10.2020 |  |
|  |  | - Технологическая модернизация |  | 21 347,0 |  | 54 702,1 |  | 54 702,1 |  |  | ООО «Агрофирма Манчажская» |  | Приобретена техника и оборудование для растениеводства и животноводства |  |
| 2.2.4 |  | Развитие агропромышленного комплекса СПК «Искра» (строительство животноводческих комплексов) |  |  |  |  |  |  |  |  | СПК «Искра» |  |  |  |
|  |  | - Строительство коровника на 200 голов КРС СПК |  |  |  | 32 235,8 |  | 6 000,0 |  |  | СПК «Искра» |  | Завершение строительства на 2021 год |  |
|  |  | - Технологическая модернизация |  | 3 465,4 |  | 7 066,5 |  | 7 066,5 |  |  | СПК «Искра» |  | В 2020 году приобретен зерноуборочный комбайн |  |
| 2.2.5 |  | Развитие агропромышленного комплекса КФХ «Иванов К.Н.» (строительство убойного пункта) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | КФХ «Иванов К.Н.» |  |  |  |
|  |  | - Капитальный ремонт и модернизация молочно-товарной фермы и молочного блока на 300 голов коров и 75 голов нетелей КРС беспривязного содержания |  |  |  | 51 400,0 |  | 0 |  |  | КФХ «Иванов К.Н.» |  |  |  |
|  |  | - Технологическая модернизация |  |  |  | 6 879,0 |  | 6 879,0 |  |  | КФХ «Иванов К.Н.» |  | Приобретен зерноуборочный комбайн |  |
| 2.2.6 |  | Развитие агропромышленного комплекса ООО «Черепановское» (строительство завода по глубокой переработке зерна) |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | ООО «Черепановское» |  |  |  |
|  |  | - Технологическая модернизация |  | 8 961,7 |  | 8 193,3 |  | 8 193,3 |  |  | ООО «Черепановское» |  | В 2020 году приобретен зерноуборочный комбайн |  |
| 2.2.7 |  | Развитие агропромышленного комплекса КФХ «Вятченников В.Н.» |  | 4 507,7 |  | 7 300,0 |  | 7 300,0 |  |  | КФХ «Вятченников В.Н.» |  | В 2020 году приобретен зерноуборочный комбайн |  |
| 2.2.8 |  | Развитие агропромышленного комплекса КФХ «Омельков Д.Н..» |  |  |  | 2 170,0 |  | 2 190,0 |  |  |  |  | Получен грант на развитие животноводческой фермы |  |
| 2.2.9 |  | Техническая и технологическая модернизация производственной базы ИП глава К(Ф)Х Николаев В.М. |  | 1 531,0 |  |  |  |  |  |  | ИП глава К(Ф)Х Николаев В.М. |  | Техническое оснащение производственной базы |  |
| 2.2.10 |  | Техническая и технологическая модернизация производственной базы ИП глава К(Ф)Х Лягаев Г.С. (с. Новый Златоуст) |  | 478,1 |  |  |  |  |  |  | ИП глава К(Ф)Х Лягаев Г.С. |  | Техническое оснащение производственной базы |  |
| 2.2.11 |  | Модернизация основных средств и обновление технического парка ООО «Дружба» |  | 5 300,0 |  |  |  |  |  |  | ООО «Дружба» |  | Техническое оснащение производственной базы |  |
| 2.2.12 |  | Внедрение высокопроизводительной техники, замена оборудования ООО «Земля Манчажская» |  | 12 346,7 |  |  |  |  |  |  | ООО «Земля Манчажская» |  | Техническое оснащение производственной базы |  |
| 2.2.13 |  | Создание животноводческой фермы, на 30 голов КРС молочного направления путем приобретения 30 голов молодняка КРС и сельскохозяйственной техники ИП глава К(Ф)Х Иванова Л.М. (д. Багышково) |  | 4 444,4 |  |  |  |  |  |  | ИП глава К(Ф)Х Иванова Л.М. |  |  |  |
| 2.2.14 |  | Создание животноводческой фермы, на 120 голов КРС мясного направления путем приобретения молодняка КРС и сельскохозяйственной техники ИП глава КФХ Неволин А.С. (д. Березовка) |  | 3 334,0 |  |  |  |  |  |  | ИП глава КФХ Неволин А.С. |  |  |  |
|  |  | 2.3. Стратегическая программа «Торговые технологии – современная культура потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - Организация оптовых выставочно-ярмарочных мероприятий; - Развитие дополнительных услуг (фасовка, маркировка, комплектование), оказываемых оптовыми предприятиями торговли; - Комплексное оказание торговых и дополнительных услуг; - Повышение эффективности системы защиты прав потребителей; - Создание условий для привлечения покупателей из других регионов; - Развитие сетевой организации розничных предприятий; - Приведение в соответствие с современными требованиями существующей сети розничных предприятий (включая обеспеченность объектов торговли автостоянками и парковками); - Расширение спектра бытовых услуг и общественного питания; - Создание сильной сервисной службы и ее эффективное функционирование; - Открытие сервисных центров по ремонту холодильного и торгового оборудования, автоматизированных систем; - Развитие гостиничного бизнеса; - Обеспечение услугами общественного питания жителей Артинского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Организация весенне - осенних ярмарок, народных ярмарок и ярмарки «выходного дня» |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация АГО |  | Ежегодно в весенний и осенний сезоны в пгт. Арти проводятся ярмарки |  |
| 2.3.2 |  | Содействие развитию выставочно-ярмарочной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (мероприятия, посвященные Дню торговли) в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в АГО до 2024 года» |  | 3,9 |  | 2,0 |  | 2,0 |  |  | Администрация АГО |  |  |  |
| 2.3.3 |  | Участие предприятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания, гостиничного бизнеса, туризма в региональных фестивалях, выставках, конкурсах проф.мастерства |  |  |  |  |  |  |  |  | Субъекты малого и среднего предпринимательства |  | Администрацией АГО ведется активная информационное взаимодействие с организаторами мероприятий и хозяйствующими субъектами |  |
| 2.3.4 |  | Организация новых форм обслуживания населения «Питание «На вынос» |  |  |  |  |  |  |  |  | Субъекты малого и среднего предпринимательства |  | В 2020 году в условиях введения ограничительных мер по профилактике и предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции предприятиями общественного питания АГО активно использовалась (получила развитие) услуга «Питание «На вынос» |  |
| 2.3.5 |  | Постановлением Администрации АГО от 19.12.2019 № 1245 утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению защиты прав потребителей в АГО на 2020-2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация АГО |  | Специалистом по защите прав потребителей осуществляется консультирование граждан, совместно с территориальным Управлением Роспотребнадзора реализуются мероприятия комплексного плана. |  |
|  |  | 2.4. Стратегическая программа «Городской округ для бизнеса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для МСП; - Совершенствование системы получения субъектами МСП методической, консультационной и информационной поддержки по широкому спектру вопросов ведения бизнеса с использованием информационно-коммуникационных технологий; - Привлечение широких кругов предпринимателей к решению вопросов социально-экономического развития АГО; - Укрепление социального статуса, повышение имиджа предпринимательства; - Содействие в обеспечении конкурентоспособности субъектов МСП; - Вовлечение субъектов МСП, являющихся внутренними инвесторами территории, в процесс социально-экономических преобразований. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  | 333,9 |  | 367,0 |  | 32,0 |  |  | Администрация АГО |  |  |  |
|  |  | - Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям на компенсацию части затрат, связанных с открытием новых рабочих мест, модернизацией производства в части приобретения основных и оборотных средств |  | 238,0 |  | 273,0 |  | 0 |  |  | Администрация АГО |  | В 2019 году по результатам конкурса субсидию получили ООО «Артинский общепит», ООО «Артидорсервис», ИП Стахеев А.А. |  |
|  |  | - Проведение районных конкурсов в сфере АПК |  | 92,0 |  | 92,0 |  | 30,0 |  |  | Администрация АГО, Артинское Управление АПКиПР |  | Ежегодно проводятся районные конкурсы профессионального мастерства среди представителей рабочих профессий АПК по различным номинациям, праздник сельского хозяйства в октябре |  |
| 2.4.2 |  | Предоставление поддержки на развитие малых форм хозяйствования и индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной Фонд поддержки предпринимателей |  |  |  |
| 2.4.3 |  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация АГО, Областной Фонд поддержки предпринимательства |  | Ежегодно проводятся обучающие семинары, круглые столы для субъектов МСП |  |
| 2.4.4 |  | Постановлением Администрации Артинского городского округа от 28.01.2020г. № 55 (в редакции от 02.03.2020 № 149) утвержден План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на территории Артинского городского округа на период 2019–2022 годов |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация АГО |  |  |  |
| 2.4.5 |  | Реализация Плана первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Артинском городском округе, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Администрации АГО от 23.04.2020 № 243 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация АГО |  | Плана первоочередных мер включает организационные меры поддержки, имущественную и административную поддержку. В апреле 2020 года в Администрации АГО была открыта «горячая линия» для консультирования предпринимателей о принимаемых мерах поддержки субъектов МСП, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной. Все и информационные материалы размещены на сайте Администрации АГО. |  |
| 2.4.6 |  | Участие субъектов МСП в работе Координационного Совета по развитию предпримательства в АГО, Инвестиционного совета АГО, представительных органов местного самоуправления – Думы АГО, Общественной палаты |  |  |  |  |  |  |  |  | Субъекты МСП, ИП |  |  |  |
| 2.4.7 |  | Участие индивидуальных предпринимателей (благотворительная помощь) в: - мероприятиях, посвященных памятным датам (23 февраля, 22 июня) – автопробег к памятникам и обелискам, расположенным на территории сельских администраций Артинского, Ачитского, Красноуфимского городских округов; - социально-значимых мероприятиях АГО («Арти-трофи», «Автоледи», «За тех парней» и др.) |  | 4 256,9 |  |  |  |  |  |  | Индивидуальные предприниматели АГО (ИП «Ватлина С.Л.», ООО«Алтын», ООО «Лестопснаб», АО «Артинский завод», ООО «Земля Сажинская», ООО «Агрофирма Манчажская», ООО «Дружба», ООО «Черепановское», Райпо и др.) |  | Общий объем благотворительной помощи за 2019 год составил 4 256,9 тыс.рублей. Итоги за 2020 год будут подведены в декабре 2020 года. |  |
|  |  | 3. Развитие инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Стратегическая программа «Совершенствование системы управления жилищным фондом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - формирование механизма эффективного и социально ориентированного управления жилищным фондом АГО за счет повышения корпоративной и социальной ответственности предприятий жилищно-коммунального комплекса перед населением (потребителями), подрядчиками, учредителями, государством, работниками; - повышение уровня технической и экологической безопасности жилищного фонда; - модернизация модели управления жилищным фондом на основе вовлечения в нее общественных объединений потребителей и производителей услуг; - формирование механизма общественного контроля за управлением и развитием жилищного фонда; - оптимизация управления многоквартирными домами (жилищным фондом) на основе баланса размеров жилищного фонда и материально-технической обеспеченности управляющих организаций – товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ); - создание комплексной, постоянно действующей системы подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров для жилищно-коммунального хозяйства; - повышение уровня правовых и технических знаний населения (потребителей жилищно-коммунальных услуг). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  | Администрация АГО |  |  | В 2019 году в рамках Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-ных домах Свердловской области на 2015-2044 гг на территории АГО проведен капитальный ремонт общего имущества 3 многоквартир-ных домов (МКД): пгт. Арти, ул. Р.Молодежи, 56, ул. Р.Молодежи, 93А, ул. Геофизическая, 1 (спецсчет). В 2020 году проводятся работы по усилению чердачных перекрытий МКД по адресу: пгт. Арти, ул. Рабочей Молодежи, 93А. |  |
|  |  | 3.2. Стратегическая программа «Развитие современных инженерных систем жизнеобеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - модернизация инженерных систем и применение новых энергосберегающих материалов и технологий для увеличения эффективности при производстве и транспортировке энергоресурсов; - реконструкция и модернизация инженерных систем для обеспечения развития АГО; - повышения качества энерго- и ресурсоснабжения АГО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация муниципальной программы «Развитие строительного комплекса в АГО до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО |  |  |  |  |
|  |  | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в АГО до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО, МУП ЖКХ |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Размещение инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Красная горка» |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - // - |  |  | Капитальный ремонт водопроводных сетей в микрорайоне «Красная горка» был выполнен в 2018 году |  |
| 3.2.2 |  | Реконструкция газовых котельных (№ 2, 5, 7, 8) С 2019 года АГО участвует в областной программе. Выделены субсидии из областного бюджета на реконструкцию газовой котельной № 8 в сумме 28,6 млн.руб. Средства МБ составляют 870,0 тыс. руб. Подрядной органи-зацией ООО «Уфимская газовая компания» в 2019 году работы выполнены не в полном объеме, в 2020 году работы продолжаются в соответствии с заключенным контрактом. |  | 23 541,0 |  | 5 808,9 |  | 2 983,2 |  | - // - |  |  | В 2019-2020 годы выполняется реконструкция газовой котельной № 8 (пгт.Арти, ул. Первомайская, 16а) |  |
| 3.2.3 |  | Реконструкция очистных сооружений |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - // - |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | Капитальный ремонт системы водоснабжения в пгт.Арти и с.Манчаж |  | 360,0 |  | 0 |  | 0 |  | - // - |  |  | Предоставлены субсидии юридическим лицам, оказывающим жилищно-коммунальные услуги на частичное возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту и ремонту муниципального имущества коммунального комплекса: - МУП АГО «Водоресурс» выполнен кап.ремонт водо-проводных сетей по Школьному переулку в п.Арти» (52 метра); кап.ремонт сетей водоснабжения по ул.10 Пятилетки (200 метров) на сумму 200 тыс.руб.; - МУП «ЖКХ-Манчаж» выполнен кап.ремонт водопровода в с.Манчаж, ул.Советская переход ул. Октябрьская» на сумму 160 тыс. руб. |  |
| 3.2.5 |  | Реконструкция тепловых сетей |  | 3 300,0 |  | 0 |  | 0 |  | - // - |  |  | Предоставлены субсидии юридическим лицам, оказывающим ЖКУ на частичное возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту и ремонту муниципального имущества коммунального комплекса: - МУП АГО "Теплотехника" выполнен кап.ремонт тепловых сетей от котельной по адресу: п.Арти, ул.Первомайская, 16а до тепловой камеры у газовой службы» (ООО «Корпорация «Спецстрой–Ек») на сумму 3,3 млн.руб. |  |
|  |  | 4. Развитие транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Стратегическая программа «Городской округ, удобный для автомобилистов, пассажиров и пешеходов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - Анализ социально-экономического развития АГО, анализ и динамика развития транспортной инфраструктуры. - Формирование прогноза транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и грузов на территории АГО. - Определение вариантов развития транспортной инфраструктуры. - Уточнение принятых направлений развития транспортной инфраструктуры в соответствии с планами территориального и социально-экономического развития АГО. - Прогноз и ранжирование потребностей развития транспортной инфраструктуры в соответствии с текущими и прогнозными возможностями бюджета АГО и других источников финансирования мероприятий Программы. - Обоснование перечня и количественного уровня целевых характеристик развития транспортной инфраструктуры, которые должны быть достигнуты на каждом этапе реализации Программы. - Обоснование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих достижение целевых показатеей. - Определение источников финансирования мероприятий программы на весь период Программы. - Улучшение экологической обстановки на территории АГО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Приведение улично-дорожной сети в соответствии с требованиями новых национальных стандартов на территории АГО: |  | 2 292,3 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО, поселковая, сельские Администрации |  |  | В 2019 году вблизи 8 образовательных учреждений в соответствие с требованиями новых национальных стандартов установлены: 8 дорожных знаков, 2 искусственные дорожные неровности, на пешеходных переходах установлены ограждения - 96 погонных метров (п.м.), 6 светофоров, обустроены подходы к пешеходному переходу - 679 п.м. |  |
|  |  | Развитие сети автомобильных дорог АГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 |  | Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Азигулово по ул. Комсомольцев-Фронтовиков (0,6 км), ул. Советская (0,6 км), ул. 30 лет Победы (0,9 км) ул. 40 лет Победы (0,8 км), переулок между ул. Комсомольцев-Фронтовиков № 53 и ул. Советская № 150 (0,1 км) |  | 9 163,1 |  | 26 571,2 |  | 25 864,4 |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО, глава Азигуловской сельской Администрации |  |  | Заключен муниципальный контракт от 09.04.2018 № 19 с ООО «Дорожно-мостостроитель-ное управление» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в с. Азигулово в сумме 50 545,5 тыс. руб., в том числе: 2018 г. - 15 163.6 т.р., 2019 г. – 17 690.9 т.р., 2020 г. – 17 690.9 т.р. Работы завершены 31.08.2020 (протяжённостью 3,0 км) |  |
| 4.1.3 |  | Капитальный ремонт автомобильных дорог ул. Елисеева, ул. Розы Люксембург в р.п. Арти |  | 19 462,7 |  | 17 884,0 |  | 17 753,7 |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО, глава Артинской поселковой Администрации |  |  | Заключен муниципальный контракт от 28.01.2019 № 6 с ООО «Дорожно-мостостроитель-ное управление» в сумме 36 986,8 т.р., том числе: 2019 г. – 19 233,1 т.р., 2020 г. – 17 753,7 т.р. Работы завершены 31.08.2020 (протяжённостью 1,3 км) |  |
| 4.1.4 |  | Ремонт автодороги ул. Советская в пгт. Арти |  | 3821,2 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО, глава Артинской поселковой Администрации |  |  | Заключен муниципальный контракт от 05.06.2018 № 29 с ООО «Дорожно-мостостроитель-ное управление» в сумме 5 980,3 т.р., в т.ч.: 2018 г. – 2 259,1 т.р., 2019 г. – 3 721,2 т.р. Работы завершены 31.07.2019 (протяжённостью 0,5 км) |  |
|  |  | Развитие транспорта общего пользования АГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 |  | Организация транспортного обслуживания населения |  | 3 606,5 |  | 4 500,0 |  | 1 939,5 |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО |  |  | Заключены договор № 116 от 30.12.2019 на сумму 100,0 т.р., муниципальный контракт № 2 от 07.02.2020 с ООО «Автотранспорт» на сумму 4500 т.р., в т.ч.: 2020 г. – 4 400 т.р., 2021 г. - 100.0 т.р. (с 07.02.2020 до 31.01.2021) |  |
| 4.1.6 |  | Приобретение автобусов для регулярных перевозок пассажиров и багажа |  |  |  | 2 300,0 |  | 0,0 |  | Комитет по управлению имуществом АГО |  |  | 18.09.2020 объявлен аукцион на приобретение автобуса |  |
|  |  | 5. Экология; благоустроенная городская среда; рекреационные зоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Стратегическая программа «Оздоровление окружающей природной среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи программы - Поэтапный комплексный подход к решению экологических проблем на территории АГО; - Создание системы экологической безопасности жителей района; - Приоритет профилактики загрязнения окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций экологического характера перед ликвидацией их последствий; - Снижение удельных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; - Разработка и реализация социально значимых проектов в области обращения с отходами производства и потребления; - Совершенствование системы экологического образования, воспитания и просвещения населения; - Решение вопросов обустройства источников нецентрализованного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 |  | Разработка проектов и обустройство санитарно-защитных зон водонапорных башен |  | 0 |  | 0 |  |  |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО |  |  |  |  |
| 5.1.2 |  | Повышение культуры природопользования |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - // - |  |  | Для экологического просвещения с детьми АГО образовательными организациями проведены следующие мероприятия: эколого-познавательные занятия, дидактические игры, экологичес-кие ситуации (решение экологических проблем), занятия по художественному творчеству, выставки и конкурсы детских работ. |  |
| 5.1.3 |  | Информирование населения о состоянии экологической обстановки на территории АГО |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  |  | В целях экологического воспитания и информирования населения АГО о состоянии экологической обстановки в 2019 году в газете «Артинские вести» опубликовано 5 статей, за истекший период 2020 года – 1. |  |
| 5.1.4 |  | Организация сбора ртутьсодержащих ламп и химических источников тока; |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО, МУП АГО «Уют-сервис» |  |  | С целью организации сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек) у населения постановлением Администрации АГО от 29.01.2016 № 97 определена организация - МУП АГО «Уют-сервис», уполномоченная на организацию первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей. МУП АГО «Уют-сервис» приобретено 8 контейнеров для сбора ртутьсодержащих отходов, отработанных источников малого тока (батареек), которые установлены на территории предприятия. Информация о месте нахождения контейнеров размещена на сайте Артинского городского округа и в газете «Артинские вести». |  |
| 5.1.5 |  | Внедрение системы раздельного сбора мусора, сортировки и переработки отходов |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжением Администрацией АГО от 24.12.2019 № 658 утвержден План мероприятий по экологическому просвещению населения и пропаганде бережно-го отношения к окружающей среде. С целью организации раздельного сбора мусора в 2020 году планируется приобрести сетки для сбора пластика |  |
| 5.1.6 |  | Организация постоянного контроля качества питьевой воды на объектах водоснабжения |  | 213,03 |  | 378,5 |  | 239,3 |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО |  |  | Ежегодно осуществляется контроль за состоянием 34 колодцев, родников (берется анализы воды) на территории 13 сельских администраций |  |
| 5.1.7 |  | Повышение квалификации руководителей и работников промышленных предприятий в области экологии |  | 0 |  | 0 |  |  |  | - // - |  |  |  |  |
| 5.1.8 |  | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения |  | 0 |  | 450,4 |  | 392,6 |  | - // - |  |  | Обустроен источник нецентрализованного водоснабжения – родник в с.Н.Златоуст |  |
|  |  | 5.2. Стратегическая программа «Чистый благоустроенный городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: 1) улучшение санитарного состояния территории городского округа, создание комфортной среды пребывания и жизнедеятельности населения; 2) приведение наружного освещения АГО в соответствие со СНиП; 3) обеспечение требований безопасности пешеходного движения; 4) соблюдение требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства; 5) использование современных технологий, машин и оборудования для содержания объектов благоустройства; 6) сохранение и развитие парков, скверов и зеленых насаждений, улучшение их санитарно-эстетического состояния и формирование инфраструктуры досуга для отдыха горожан; 7) комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий с использованием современных строительных материалов и технологий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в АГО до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО |  |  |  |  |
| 5.2.1 |  | Развитие специализированных предприятий по уборке территории городского округа с приобретением высокопроизводительной техники |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  |  |  |  |
| 5.2.2 |  | Создание декоративного озеленения территорий |  | 501,5 |  | 1378,0 |  | 352,7 |  | Поселковая, сельские администрации |  |  | Проводятся мероприятия по подрезке деревьев |  |
| 5.2.3 |  | Благоустройство общественных территорий |  | 9 793,3 |  | 0 |  | 0 |  | - // - |  |  | В 2019 году завершены работы по благоустройству Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти |  |
| 5.2.4 |  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - // - |  |  |  |  |
| 5.2.5 |  | Организация уличного освещения |  | 11 254,8 |  | 15 792,2 |  | 8 700,9 |  | - // - |  |  |  |  |
| 5.2.6 |  | Повышение качества благоустройства, содержания дворовых и общественных пространств (создание эстетически привлекательной среды, комфортной, доступной, безбарьерной городской среды для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения) для поддержания физического, психологического и социального здоровья населения |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | Отдел ЖКХ Администрации АГО |  |  | В 2019 году завершены работы по благоустройству Парка культуры и отдыха им. 1 Мая в пгт. Арти. Ежегодно на территории АГО проводится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке |  |
| 5.2.7 |  | Обустройство площадок по сбору мусора на территориях частного сектора |  | 17 049,8 |  | 7 641,3 |  | 0 |  | - // - |  |  | В 2019 году на территории сельских администраций обустроена 171 контейнерная площадка. |  |
|  |  | 6. Безопасность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Стратегическая программа «Защита от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий; - Обеспечение пожарной безопасности населения и территории муниципального образования; - Создание условий безаварийного пропуска паводковых вод в весенне-летний период; - Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; - Совершенствование системы подготовки населения по вопросам гражданской обороны, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; - Обеспечение технического состояния ГТС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории АГО до 2024 года» |  |  |  |  |  |  |  | Отдел ГОиЧС Администрации АГО |  |  |  |  |
| 6.1.1 |  | Обучение населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера |  | 195 |  | 100 |  | 100 |  | - // - |  |  |  |  |
| 6.1.2 |  | Подготовка должностных лиц гражданской обороны, руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований в области гражданской обороны |  | 139 |  | 100 |  | 50 |  | - // - |  |  |  |  |
| 6.1.3 |  | Построение и развитие комплекса «Безопасный город» на территории АГО |  | 198 |  | 125 |  | 0 |  | - // - |  |  |  |  |
| 6.1.4 |  | Развитие системы добровольных пожарных формирований |  | 222 |  | 360 |  | 180 |  | - // - |  |  |  |  |
| 6.1.5 |  | Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы АГО |  | 5 686,0 |  | 6 100,0 |  | 3 392,2 |  | - // - |  |  |  |  |
| 6.1.6 |  | Ремонт неисправных источников противопожарного водоснабжения, обустройство подъездов и пирсов к ним, обустройство новых источников |  | 523 |  | 546 |  | 284 |  | - // - |  |  |  |  |
| 6.1.7 |  | Поддержание технического состояния, имеющихся на территории района скотомогильников |  | 300,9 |  | 320,0 |  | 298,3 |  | - // - |  |  |  |  |
| 6.1.8 |  | Поддержание технического состояния ГТС |  | 6 515,2 |  | 15 830,6 |  | 114,0 |  | - // - |  |  |  |  |
|  |  | 7. Развитие гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Стратегическая программа «Городской округ активных граждан и информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; - Развитие взаимодействия с общественными организациями; - Развитие взаимодействия с представителями национальных общественных объединений и религиозных организаций; - Обеспечение на территории АГО стабильной обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепления доверия и дружбы между представителями различных этносов; - Повышение эффективности форм участия населения в осуществлении местного самоуправления; - Повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, обеспечение граждан доступом к получению муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг; - Повышение доступности граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления АГО; - Обеспечение работы в единой информационно-коммуникационной инфраструктуре Свердловской области, объединяющей территориальные подразделения федеральных органов государственной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской области, органы местного самоуправления АГО, а также государственные и муниципальные учреждения; - Развитие, эксплуатация и популяризация механизмов предоставления муниципальных услуг в электронном виде; - Развитие современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры муниципального образования; - поддержание безопасности функционирования муниципальной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, информационных и телекоммуникационных систем; - Повышение уровня информатизации органов местного самоуправления муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  | Реализация мероприятий, направленных на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО): - Совет ветеранов, - Общество слепых, - Общество инвалидов, - Национально-культурная автономия мари |  | 211,0 |  | 219,0 |  | 76,8 |  | Заместитель Главы Администрации АГО Токарев С.А. |  |  | Финансовая поддержка СОНКО осуществляется в рамках реализации муниципальных программ «Развитие культуры в АГО до 2024 года» и «Развитие физической культуры и спорта в АГО до 2024 года»: проводятся спортивные и культурно-досуговые мероприятия, посвящённые дню Победы, декаде и дню инвалидов, дню слепых, дню пожилых людей, новогодние мероприятия. Имущественная поддержка оказана 4 СОНКО путем передачи в безвозмездное пользование нежилых зданий. |  |
| 7.1.2 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие взаимодействия с общественными организациям |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации АГО Токарев С.А. |  |  | Участие в работе Общественного совета Артинского городского округа |  |
| 7.1.3 |  | Реализация мероприятий, направленных на развитие взаимодействия с представителями национальных общественных объединений и религиозных организаций |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации АГО Токарев С.А. |  |  | Работа ежеквартально Консультативного Совета по взаимодействию с национальными общественными и религиозными организациями в АГО, заслушивание о работе религиозных организаций. |  |
| 7.1.4 |  | Реализация мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, укрепление доверия и дружбы между представителями различных этносов |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы Администрации АГО Токарев С.А. |  |  | Реализуются мероприятия Программы «Профилактика экстремизма, терроризма и гармонизация межнациональных отношений на территории АГО на 2020-2022, утвержденной постановлением Администрации АГО от 28.01.2020 № 56. Осуществляется работа Консультативного Совета. |  |
| 7.1.5 |  | Реализация муниципальной программы «Информационное общество АГО до 2024г.» |  |  |  |  |  |  |  | Орг.отдел Администрации АГО |  |  |  |  |
|  |  | 8. Градостроительство, землепользование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. Стратегическая программа «Генеральный план округа – градостроительное обеспечение стратегии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - выявление резервных площадок для размещения объектов гражданского, промышленного, коммунального, коммунально-складского и сельскохозяйственного строительства; - организация культурно – бытового и коммунального обслуживания населения; - создание условий для роста качества жизни населения и экономики района, его инвестиционной привлекательности; - реорганизация инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; - определение основных направлений пространственного развития АГО, оптимизация планировочной структуры; - выработка проектных предложений по организации территории АГО и, в первую очередь, выделению зон различного функционального назначения, а также зон с особыми условиями использования территории; - разработка проектных предложений по территориальной организации систем расселения и социальной инфраструктуры, а также определение территорий под организацию мест отдыха населения; - разработка проектных предложений по развитию и размещению объектов инженерно транспортной инфраструктуры; - формирование инвестиционных зон активного экономического развития и определение первоочередных мероприятий по размещению объектов капитального строительства муниципального значения; - улучшение экологической ситуации (с выделением территорий, выполняющих средозащитные и санитарно – гигиенические функции), выработка предложений по размещению объектов по переработке, утилизации складированию и захоронению производственных и бытовых отходов; - обеспеченность актуализированными документами территориального планирования и градостроительного зонирования с учетом их перевода в цифровой (векторный) вид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 |  | Создание развитой системы общественных центров во всех населенных пунктах АГО |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО - |  |  |  |  |
| 8.1.2 |  | Формирование развитой транспортной инфраструктуры посёлка, увеличение связности между населенными пунктами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3 |  | Совершенствование инженерно – технической и социальной инфраструктуры района |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  |  |  |  |
| 8.1.4 |  | Формирование рекреационной системы в увязке с общей схемой функционально – планировочного зонирования |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  |  |  |  |
| 8.1.5 |  | Вынесение линии электропередач 110кВ за пределы населённого пункта |  |  |  | 2 991,5 |  | 1 794,9 |  | - // - |  |  | Заключено соглашение о компенсации с МРСК Урала от 10.06.2020. |  |
| 8.1.6 |  | Разработка и актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального образования с учётом выполнения цифровых (векторных) моделей документов |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  |  | В 2019 году разработано 4 проекта планировки территории (ППТ) в пгт. Арти. В 2020 году заключены муниципальные контракты на 7 ППТ (В.Бардым, Пантелейково, Арти, Азигулово, Бараба, Курки, Пристань) |  |
| 8.1.7 |  | Разработка проектов планировки территорий и проектов межевания территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.2. Стратегическая программа «Городской округ доступного и комфортного жилья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задачи: - выявление и сокращение аварийного и ветхого жилья; - развитие жилищного строительства; - создание конкуренции на рынке управлением жилищным фондом; - совершенствование тарифной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  | Сохранение имеющегося жилого фонда на сложившимся уровне, поддержание жилищного хозяйства путём уравнивания выбывших и вновь вводимых фондов |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации АГО |  |  |  |  |
| 8.2.2 |  | Комплексная реконструкция существующей застройки |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  |  |  |  |
| 8.2.3 |  | Увеличение объемов жилищного строительства, в том числе эконом-класса |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  |  |  |  |
| 8.2.4 |  | Вовлечение в хозяйственный оборот объектов жилищного строительства, находящихся в незавершённом строительстве |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  |  |  |  |
| 8.2.5 |  | Реализация программы «Расселение граждан из верхового и аварийного жилья» |  |  |  |  |  |  |  | - // - |  |  | Программа расселения осуществляется в соответствии с региональной программой (в АГО – 2023 год) |  |